Załącznik nr 2

| Wykaz donic, wież kwiatowych, kwietników i rabat wraz z zakresem i terminem prac do wykonania na poszczególnych obiektach. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Lokalizacja | Donice (szt.) | Wieże kwiatowe (szt.) / (wys.) | Kwietnik (m2) | Rabata (m2) | Trawnik (m2) | Skarpa (m2) | Krzewy (m2) lub Drzewa szt. |
| 1 | Plac Zawadzkiego (pomnik) | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | 01-20.04.2020 | - | - | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | 01.04-31.05.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Plac Słowiański | 5 |  | 50 |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | 01-20.04.2020 | - | 01-20.04.2020 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | 01.04-31.05.2020 | - | 01.04-31.05.2020 | - | - | - | - |
| 3 | Park im. Mieszkańców Heiloo |  |  | 175 |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.04.2020 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.04-31.05.2020 | - | - | - | - |
| 4 | Ulica Bankowa |  | 1 szt. (240 cm) |  | 7 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | - | 01-20.04.2020 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | - | 01.04-31.05.2020 | - | - | - |
| 5 | Plac Ks. Rabbe |  |  | 48 |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.04.2020 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.04-31.05.2020 | - | - | - | - |
| 6 | Ulica Wyzwolenia 59 (skwer) |  |  | 140 |  |  |  | 80m2 |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | 01.05-31.05.2020 | - | - | - | - |
| 7 | Ulica Katowicka (deptak) | 42 |  |  |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | 01-20.04.2020 | - | - | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | 01.04-31.05.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ulica Pocztowa | - | 2 szt. (160 cm) |  | 5 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | 01-20.04.2020 | - | 01-20.04.2020 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | 01.04-31.05.2020 | - | 01.04-31.05.2020 | - | - | - |
| 9 | Ulica Katowicka 54 (przy siedzibie Urzędu Miejskiego) | - | 4 szt. (120 cm) |  | 66 |  |  | 20 |
|  | obsada kwiatami | - | 01-20.04.2020 | - | 01-20.04.2020 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | 01.04-31.05.2020 | - | 01.04-31.05.2020 | - | - | - |
| 10 | Ulica Katowicka (przy siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego) |  |  | 6,3 |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.04.2020 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.04-31.05.2020 | - | - | - | - |
| 11 | Ulica Katowicka (pomnik) |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | - | 01-20.04.2020 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | - | 01.04-31.05.2020 | - | - | - |
| 12 | Ulica Żołnierska (rondo) |  |  | 113 |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | - | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.05-31.05.2020 | - | - | - | - |
| 13 | Drogowa Trasa Średnicowa |  |  | 42 |  | 332 |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | - | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.05-31.05.2020 | - | 01.04-31.05.2020 | - | - |
| 14 | Ulica Wojska Polskiego (rondo) |  | - | 148 |  | 2471 |  | 1023,20 m2 |
|  | obsada kwiatami | - | - | - | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.05-31.05.2020) | - | 01.04-31.05.2020 | - | 01.04-31.05.2020 |
| 15 | Ulica Katowicka Deptak | 27 szt. |  |  |  |  |  | 27 sztuk/ 70 m2 |
|  | Obsada kwiatami | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Pielęgnacja nasadzeń | - | - | - | - | - | - | 01.04.-31.05.2020 |