Węgliniec, dnia 08.04.2025 r.

ZI.2.1.1.2025.ZP.4 - 1

BURMISTRZ

GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

z siedzibą w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3

Tel. 075-7711435, fax. 075-7712551

e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

ZAPRASZA

Do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto, polegającego na wykonaniu zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej dla szlaku rowerowego „Śladami starej kolei Węgliniec - Czerwona Woda” o dł. 3550mb”.

I. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, budowlanej i technicznej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej dla szlaku rowerowego „Śladami starej kolei Węgliniec - Czerwona Woda” o dł. 3550mb”

Dz. nr 1/63,240 AM 2 Obręb ewidencyjny Węgliniec

Dz. nr 2095/3, 2093 AM 1 Obręb ewidencyjny Czerwona Woda

oraz sporządzenie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych niezbędnych do udzielenia przez Gminę Węgliniec zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją pozwolenie na budowę.

- Termin wykonania dokumentacji projektowej, zagospodarowania terenu i technicznej oraz sporządzenie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych niezbędnych do udzielenia przez Gminę Węgliniec zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją pozwolenie na budowę: do 29 sierpnia 2025 r.

- Termin uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej dla szlaku rowerowego „Śladami starej kolei Węgliniec - Czerwona Woda” o dł. 3550mb”: do 31 października 2025 r.

- Założenia projektowe:

  - długość odcinka drogi rowerowej objętego dokumentacją: ok. 3550 mb;

  - droga rowerowa projektowana jest w istniejącym przebiegu szlaku rowerowego „Śladami starej kolei Węgliniec-Czerwona Woda”. W pasie istniejącego szlaku wykonana została nawierzchnia szutrowa na podbudowie tłuczniowej z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości 25cm i szerokości 3m w tym 2m pas jezdni oraz pobocza dwustronnie po 0,5m;

  - w całym przebiegu projektowanej drogi zostały zamontowane słupki hektomertyczne, które należy pozostawić.

  - należy zaprojektować drogę rowerową o szerokości min. 2,00m o nawierzchni asfaltowej, dostosowaną do poruszania się samochodów obsługi szlaku;

  - należy uwzględnić przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, drogami wewnętrznymi i drogami leśnymi w niezbędnym zakresie; należy zaprojektować zabezpieczenie odcinków dróg rowerowych przed nielegalnym wjazdem pojazdów silnikowych;

  - dokonać inwentaryzacji oznakowania pionowego, zaprojektować oznakowanie poziome i pionowe drogi rowerowej;

  - oświetlenie: nie jest planowane;

  - urządzenia obce: uwzględnić przebudowę infrastruktury obcej i usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi;

  - przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać badania nośności nawierzchni w celu określenia możliwości jej wykorzystania do realizacji inwestycji.

- Dokumentacja projektowa musi być:

  - wykonana zgodnie i w oparciu o Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego (TOM-I) i Standardy projektowe i wykonawcze kształtowania oraz ochrony zieleni w otoczeniu tras rowerowych (TOM II) stanowiące załącznik do uchwały Nr 3597/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2021r.

  - Przed przystąpieniem do realizacji dokumentacji projektowej należy przedstawić do akceptacji koncepcje budowy drogi rowerowej zawierająca cześć opisowa i rysunkową spełniająca warunki ww. postępowania.

- W zakres usługi wchodzą:

- aktualna mapa do celów projektowych (należy przekazać Zamawiającemu jeden oryginalny, poświadczony przez właściwy miejscowy Ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej egzemplarz mapy),

- projekt architektoniczno-budowlany ,

- projekt zagospodarowania terenu zawierający część opisową i część rysunkową, określający cały zakres inwestycji,

- projekt techniczny,

- projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,

- uzgodnienia środowiskowe w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- część kosztorysowa: kosztorys inwestorski, przedmiar robót z tabelą elementów scalonych i zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu.

- Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

Ilość przekazanej dokumentacji:

- Koncepcja - 2 egz.

- Projekt architektoniczno-budowlany - 5 egz.:

- Projekt branży drogowej

- Projekt zagospodarowania terenu - 5egz.

- Projekt techniczny - 5 egz.

- Projekt wykonawczy - 3 egz.

- Specyfikacje techniczne - 3 egz.

- Przedmiar i kosztorys - 2 egz.

- Projekt organizacji ruchu - 3 egz.

- Dokumentacja geotechniczne - 2 egz.

- Pozostałe materiały w ilościach niezbędnych w celu uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji

Wszystkie materiały tekstowe takie jak opis techniczny, obliczenia, przedmiary robót, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w formacie PDF oraz w formie Microsoft Word i Microsoft Exel oraz programie w rozszerzeniu ath. Część rysunkową należy zapisać w formie PDF oraz Autocad(dwg)

Dokumentacja projektowa podlegająca zatwierdzeniu powinna zawierać skan kompletnego projektu budowlanego stanowiący załącznik do uzyskanej zgody na realizacje inwestycji.

Każdy komplet dokumentacji należy trwale spiąć dołączając spis zawartości kompletu dokumentacji. Komplety powinny zostać umieszczone w opakowaniach zbiorczych.

Do obowiązków Wykonawcy należy także:

  - Wykonawca przeniesie prawa autorskie i zależne do dokumentacji, a ich zakres określi zawarta Umowa;

  - uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej;

  - sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:

- stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.

CPV – 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II. Termin realizacji zamówienia

- Termin wykonania dokumentacji projektowej, zagospodarowania terenu i technicznej oraz sporządzenie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych niezbędnych do udzielenia przez Gminę Węgliniec zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją pozwolenie na budowę: do 29 sierpnia 2025 r.

- Termin uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej dla szlaku rowerowego „Śladami starej kolei Węgliniec - Czerwona Woda” o dł. 3550mb”: do 31 października 2025 r.

III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest Pan Krzysztof Polewski – email: zwik@post.pl, w pozostałych sprawach Pani Monika Wieczorek – email: fryzowicz@wegliniec.pl

V. Opis sposobu przygotowywania ofert

  - Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wegliniec

  - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

  - Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

  - Oferta ma obejmować całość zamówienia.

  - Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy Wykonawcy.

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

- cena – 100%

VII. Sposób oceny ofert

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty według wzoru: C=(Cmin : Coferty) × 100, gdzie Cmin oznacza najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, a Coferty cenę badanej oferty.

VIII. Oferta ma zawierać:

  - Ofertę cenową – wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

- Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Szczegóły dotyczące sposobu  zapłaty i rozliczenia z Wykonawcą zostały określone w umowie.

- Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zaproszeniu, powinien w cenie oferty ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym również koszty towarzyszące, niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen.

X. Miejsce i termin złożenia oferty:

- Ofertę należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/wegliniec, w terminie do dnia 15.04.2025 r. do godz. 11.00.

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 1 nie będzie rozpatrywana.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn

Załączniki:

- Formularz oferty

- Rysunek poglądowy 1 i 2 z określeniem istniejącej infrastruktury turystycznej szlaku

- Projekt umowy