UMOWA NR DI -...... /2025

zawarta w dniu …………… 2025 r. pomiędzy:

Gminą Miasto Elbląg z siedzibą w Elblągu przy ul. Łączności 1,

NIP: 578-305-14-46,

REGON: 170747715,

reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta Elbląg – dr. Michała Missana,

zwaną dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………..,

NIP: ……………………..,.

REGON: ……………………….,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………,

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

**§ 1**

* + - 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, znak postępowania: ………………… Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:

***„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej***

***termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu   
w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.***

Zamawiający planuje, że projekt dofinansowany będzie ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027, Priorytet 2: Środowisko, Działanie 02.02: Efektywność energetyczna - ZIT (Schemat B, budynki publiczne).

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku DPS „Niezapominajka”, obejmującej w szczególności niżej wymienione roboty budowlane:
2. roboty termomodernizacyjne, w tym:
3. docieplenie ścian zewnętrznych,
4. docieplenie dachów/stropodachów,
5. wymiana pokrycia dachowego,
6. wymiana stolarki okiennej,
7. wymiana stolarki drzwiowej drzwi zewnętrznych,
8. modernizacja instalacji c.w.u.,
9. modernizacja instalacji c.o.,
10. modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego,
11. modernizacja wentylacji mechanicznej w części kuchennej,
12. montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kWp wraz magazynem energii.
13. roboty towarzyszące, w tym:
14. dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów w zakresie instalacji odgromowej, p.poż., oświetlenia ewakuacyjnego,
15. wymiana orynnowania,
16. wzmocnienie konstrukcji dachu,
17. prace wykończeniowe,
18. montaż zastępczych schronień dla ptaków lub/i nietoperzy, jeśli obowiązek taki wynika   
    z ekspertyzy ornitologicznej/chiropterologicznej/zaleceń RDOŚ.
19. prace w zakresie infrastruktury związanej z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:
20. likwidacja barier komunikacyjnych:

* wymiana okien dachowych na automatycznie uchylne: stołówka, kaplica, hol,
* wymiana drzwi wejściowych do budynku parterowego na automatycznie otwierane,
* wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych do pokoi mieszkańców na szersze, dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” jest zlokalizowany przy ul. Toruńskiej 17w Elblągu,   
na działce nr 221/6, obręb 9, i jest obiektem czynnym.

Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać w oparciu o Audyt Energetyczny   
dla Przedsięwzięcia Termomodernizacyjnego Budynku Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”   
w Elblągu, opracowany przez: Studio Budownictwa Ekologicznego Jacek Kawczyński, z siedzibą  
 w Elblągu (82-300) przy ul. 3 Maja 11/30.

1. Zakres zamówienia obejmuje:
2. **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej**, w tym:
   1. pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych w przypadku wystąpienia takiej konieczności,
   2. uzyskanie zgód właścicieli urządzeń technicznych i sieci oraz władającego działką na udostępnienie terenu oraz innych dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia,   
      a wymaganych obowiązującymi przepisami prawa: pozwoleń, odstąpień, porozumień, opinii, warunków technicznych, warunków realizacyjnych, uzgodnień sanitarno–higienicznych   
      i innych, w przypadku wystąpienia takiej konieczności,
   3. opracowanie projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego,
   4. opracowanie projektów technicznych we wszystkich koniecznych branżach,
   5. opracowanie projektów wykonawczych we wszystkich koniecznych branżach,
   6. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
   7. wykonanie przedmiarów robót we wszystkich branżach, w układzie specyfikacyjnym,
   8. opracowanie dokumentacji kosztorysowej inwestycji: wykonanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie formy i metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK),
   9. pozyskanie pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw celem uzyskania pozwolenia na budowę,
   10. złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia, jeżeli  
       są wymagane.
3. **Dwukrotną aktualizację każdego z opracowanych kosztorysów inwestorskich**   
   w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Aktualizacja kosztorysów dokonana zostanie na pisemne wezwanie Zamawiającego w przypadku gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie   
   o udzielenie zamówienia na roboty budowlane po upływie 6 miesięcy od daty ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub wystąpienia okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia.
4. **Pełnienie nadzoru autorskiego** podczas wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, obejmującego   
   w szczególności 5 pobytów na budowie.
5. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót należy opracować z uwzględnieniem podziału kosztów   
   na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w ramach inwestycji, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów dla Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027, Priorytet 2: Środowisko, Działanie 02.02: Efektywność energetyczna - ZIT (Schemat B, budynki publiczne). Ponadto w kosztorysach inwestorskich i przedmiarach robót należy zastosować podział   
   na koszty dotyczące robót termomodernizacyjnych zgodnie z załączonym audytem energetycznym, oraz koszty robót towarzyszącychi prac w zakresie infrastruktury związanej z dostępnością.
6. Przyjęte w dokumentacji projektowej rozwiązania powinny uwzględniać możliwość jak najszerszego udostępnienia obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
7. Projektowana inwestycja musi być zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą   
   „do no significant harm” (DNSH) – „nie czyń poważnych szkód” , co oznacza, że w sposób pozytywny wpłynie na realizację co najmniej jednego z nw. celów i jednocześnie nie wywrze negatywnego wpływu na pozostałe 5 celów, tj.:
8. nie będzie prowadziła do znaczących emisji gazów cieplarnianych,
9. nie będzie prowadziła do nasilenia niekorzystnych skutków na warunki klimatyczne oddziaływujące na miejsce realizacji projektu, ludność, przyrodę lub aktywa,
10. nie będzie zagrażała dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód gruntowych lub dobremu stanowi środowiska wód morskich,
11. nie będzie prowadziła:
12. do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów,   
    z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu,
13. do nieefektywnego korzystania z zasobów naturalnych,
14. do poważnych i długoterminowych szkód dla środowiska w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym

(powyższe należy rozumieć jako analizę projektu w kontekście przejścia   
na gospodarkę w obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich ponowne użycie i recykling),

1. nie doprowadzi do istotnego zwiększenia poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody   
   lub gleby,
2. nie będzie negatywnie wpływała na stan ekosystemów, siedlisk i gatunków.
3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego na opracowany projekt,   
   w tym na kolorystykę elewacji.

**§ 2**

* + - 1. Datę rozpoczęcia zamówienia ustala się na dzień podpisania niniejszej Umowy.
      2. Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia:

1. **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej** wg zakresu określonego   
   w § 1 ust. 3 pkt. 1) – 4 miesiące od daty podpisania Umowy.
2. **Aktualizacja kosztorysów inwestorskich** wg zakresu określonego w § 1 ust. 3   
   pkt. 2) – 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego.
3. **Pełnienie nadzoru autorskiego** wg zakresu określonego w § 1 ust. 3 pkt. 3) – okres wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo–kosztorysowej.

**§ 3**

1. Opracowania stanowiące zakres wskazany w § 1 ust. 3. niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w następujących ilościach:
2. projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany - 6 egz.
3. projekty techniczne - 4 egz.
4. projekty wykonawcze - 4 egz.
5. przedmiary robót - 2 egz.
6. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz.
7. kosztorysy inwestorskie - 2 egz.
8. ZZK - 2 egz.

Projekty branżowe należy wykonać w odrębnych opracowaniach.

Projekty techniczne i projekty wykonawcze mogą stanowić jedno opracowanie.

1. Wszystkie kompletne opracowania należy wykonać i dostarczyć w opracowaniu tradycyjnym   
   (w papierze), zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, a także w wersji elektronicznej   
   na elektronicznym nośniku danych:
2. w formatach źródłowych (rysunki przekonwertowane do formatu DWG) – 1 szt.
3. w formacie PDF – 1 szt.
4. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi ściśle odpowiadać wersji tradycyjnej (papierowej),   
   tak co do formy jak i treści, tzn. zawierać każdą stronę oraz każdy rysunek zamieszczony   
   w dokumentacji projektowej w wersji papierowej. Nazwy plików powinny umożliwić wstępną merytoryczną identyfikację zawartości bez konieczności ich otwierania.
5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze za oddzielnym wynagrodzeniem, stanowiącym koszt powielenia dokumentacji.

**§ 4**

Niniejsza Umowa została sporządzona na podstawie:

1. Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr ………………………
2. Zawiadomienia o wyborze oferty przez Zamawiającego
3. Oferty Wykonawcy.

**§ 5**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z zakresem określonym w § 1 ust. 3, niniejszej Umowy, a także zobowiązuje się do uzyskania wszelkich wymaganych dla tego obiektu   
   lub robót opinii, sprawdzeń, pozwoleń i uzgodnień poprzedzających rozpoczęcie robót. Dokumentacja projektowa musi posiadać klauzulę zespołu sprawdzającego (w przypadku takiego wymogu)   
   i oświadczenie o kompletności.
2. Przyjęte rozwiązania odpowiadać będą zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym normom   
   i przepisom techniczno-budowlanym.
3. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy sporządzić zgodnie z ustawą z Prawo budowlane   
   z dnia 07 lipca 1994 r, wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.   
   w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, a także Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia   
   20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
4. Zamawiający stawia wymóg zgodności projektu z przepisami określonymi:
   1. w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji przedmiotu umowy spełnić przesłanki określające minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom   
      ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 6 Ustawy. W indywidualnym przypadku, jeżeli Wykonawca nie jest w stanie spełnić tych wymagań, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zobowiązany jest zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa   
      w art. 7 ww. Ustawy,
   2. w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
   3. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
   4. ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   
      i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko,
   5. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
   6. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia   
      21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
   7. ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania   
      w dziedzinie polityki wodnej.
5. Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności miedzy rozwiązaniami zawartymi w projektach, a częścią kosztorysową. Projekt winien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach, jak również zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Część kosztorysowa   
   po jej wykonaniu musi być sprawdzona i zatwierdzona pod względem rzeczowym i prawidłowości   
   jej wykonania przez Wykonawcę.
6. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót oraz zaproponowane   
   w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych rozwiązania, Wykonawca będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać rozwiązań   
   za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy   
   „lub równoważny” (wówczas Wykonawca przykładowo poda kilka nazw i określi wymagane parametry techniczne w celu wskazania dopuszczalnego zakresu równoważności).
7. Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu opracowania stanowiące przedmiot odbioru   
   w siedzibie Zamawiającego wraz z:
8. pisemnym oświadczeniem, iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami, i że został wydany   
   w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
9. pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiary   
   nie zawierają zapisów naruszających zasady uczciwej konkurencji zgodnie z art. 99  
    ust. 4 w związku z art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Potwierdzeniem odbioru dokumentacji jest obustronnie podpisany końcowy protokół zdawczo-odbiorczy z załączonym spisem zawartości poszczególnych opracowań i teczek.
11. Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wydanej dokumentacji. O zauważonych wadach dokumentacji Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
12. Zamawiający, jeśli otrzyma wadliwą dokumentację, ma prawo żądać bezpłatnego usunięcia wad dokumentacji, oraz zobowiązuje Wykonawcę do ich usunięcia w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów oraz czas jaki upłynął od przekazania dokumentacji Zamawiającemu.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia Wykonawcy w pracach komisji przetargowej zmierzającej do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, w szczególności poprzez odpowiadanie   
    na zapytania Wykonawców dotyczące postępowania.
14. W przypadku pytań składanych przez Wykonawców w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy robót budowlanych Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania usunięcia wad dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, ujawnionych w toku ww. procedury, oraz zobowiązuje Wykonawcę do ich usunięcia, jak również do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, krótszych   
    niż 10 dni od daty zawiadomienia, jednak nie krótszych niż 3 dni robocze, które to terminy zostaną wskazane w odrębnych, pisemnych zawiadomieniach.
15. W przypadku stwierdzenia występowania wad w dokumentacji projektowej na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę i realizacji robót budowlanych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania usunięcia wad dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, oraz zobowiązuje Wykonawcę do ich usunięcia, jak również do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej   
    w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, które podane zostaną w odrębnych, pisemnych zawiadomieniach, krótszych niż 14 dni od daty zawiadomienia, jednak nie krótszych niż 5 dni roboczych.
16. Wykonawca w ramach realizacji obowiązków związanych z prowadzoną przez niego kontrolą kosztów inwestycji, zobowiązany jest do:
17. rzetelnego analizowania kosztów budowy w ramach kolejnych faz prac projektowych poprzedzających wybór Wykonawcy i uwzględniania wyników tych analiz w projektowaniu,
18. rzetelnego i kompletnego sporządzenia projektu będącego podstawą określenia kosztu budowy,
19. informowania Zamawiającego o wszelkich aspektach przebiegu procesu projektowania i budowy, które mogą mieć wpływ na koszty.
20. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady dokumentacji technicznej wygasają w stosunku do Wykonawcy dokumentacji wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za roboty wykonane na podstawie   
    tej dokumentacji.

W celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi wystarczające jest zgłoszenie roszczeń przez Zamawiającego w terminie obowiązywania gwarancji lub rękojmi.

W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i przedstawia na dzień zawarcia umowy polisę ubezpieczeniową,   
   a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony   
   od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

**§ 6**

1. Wynagrodzenie **ryczałtowe** za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Strony uzgadniają na kwotę:

cena bez VAT: ….………………………….. zł

+ VAT w wysokości…… %, tj.: ………….…………………… zł

**cena brutto: ..…….………………… zł**

**słownie: ………………………………………………………..…………….………………………………..,**

w tym za:

* Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, obejmującego w szczególności pobyty na budowie w liczbie nie mniejszej niż 5,   
  bez względu na ilość osób w zespole, w oparciu o cenę 1 pobytu (tj. bez VAT ……………… zł/pobyt),

za cenę bez VAT………………………………………....……………… zł.

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje wszystkie koszty i składniki związane   
   z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi oświadczeniami, pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, a także za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i pełnienie nadzoru autorskiego.
2. Wartość Umowy uwzględnia wszystkie koszty, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w niniejszej Umowie. Wyceniając przedmiot zamówienia, Wykonawca winien odnieść się do warunków umownych oraz warunków przedstawionych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji. Cena winna pokrywać wszystkie wymogi kompletnego i należytego wykonania usługi niezależnie od tego, czy w dokumentach zamówienia są one opisane szczegółowo, czy nie.
3. Wartość umowy pokrywa wszelkie koszty wykonania usługi, jak również m.in. koszty:
4. wypełnienia obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z wykonaniem usługi,
5. wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów, w tym pomiarów geodezyjnych oraz analiz laboratoryjnych, jeśli będą potrzebne, jak również wszelkie koszty   
   z nimi związane,
6. związane z postępowaniami administracyjnymi, których przeprowadzenie będzie konieczne w toku realizacji przedmiotu umowy oraz koszty ogólne Wykonawcy, zysk, podatki.

Koszty powyższe nie stanowią odrębnego wynagrodzenia Wykonawcy.

1. Podstawą do zapłaty będą faktury wystawione przez Wykonawcę przedłożone wraz z wymienionymi poniżej dokumentami rozliczeniowymi:
2. Dokumentami rozliczeniowymi za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej   
   oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich będą obustronnie podpisane protokoły zdawczo-odbiorcze;
3. Dokumentami rozliczeniowymi za wykonywanie nadzoru autorskiego będą:
4. Potwierdzające faktyczną liczbę pobytów na budowie:

* zaświadczenia pobytu na budowie lub naradzie koordynacyjnej, potwierdzone   
  przez przedstawiciela Zamawiającego,
* wpisy do dziennika budowy o pobytach dokonanych po wezwaniu na budowę   
  przez Zamawiającego,

1. prace projektowe wykonane w ramach nadzoru autorskiego.
2. Faktury płatne będą w ciągu **30 dni** od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi wyszczególnionymi w ust. 5.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy określone na fakturze. Faktury winny być wystawione na nabywcę:

Gmina Miasto Elbląg

ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

NIP: 578-305-14-46, REGON: 170 747 715.

**§ 7**

* 1. Zamawiający w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nabywa autorskie prawa majątkowe   
     do przedmiotu umowy i uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystywania na polach eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wraz z przeniesieniem zależnego prawa autorskiego do utworu, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6, ust. 1.
  2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy,   
     o którym mowa w § 1 ust. 2, zwanego dalej dziełem, bez dodatkowych opłat. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
  3. w zakresie korzystania z przedmiotu umowy w całości lub części, w celu realizacji osobiście   
     lub za pośrednictwem osób trzecich, innych opracowań materiałów,
  4. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania każdego dzieła – prawo do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  5. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dzieło – prawo   
     do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy dzieła i jego części,
  6. w zakresie rozpowszechniania utworu – udostępnianie dzieła oraz tworzenie na podstawie dzieła nowych opracowań, prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia dzieła w całości   
     lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  7. prawo do tłumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań dzieła, w tym zmiany układu, lub jakichkolwiek innych zmian, w szczególności zmiany rozmieszczenia i wielkości poszczególnych elementów graficznych składających się na dzieło, a także wykorzystywania opracowań w postaci przeróbek, i/lub fragmentyzacji nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być zmiana indywidualnego charakteru dzieła,
  8. wprowadzenie i przechowywanie w bazie danych komputera, wprowadzenie i przechowywanie   
     w sieci komputerowej,
  9. wypożyczania egzemplarzy całości lub części dzieła.

1. Przeniesienie praw autorskich następuje w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji, zgodnie z zapisami § 6, ust. 5, pkt 1).
2. Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami autorskimi,   
   w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, wynagrodzeń   
   na rzecz Wykonawcy, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Wykonawca zrzeka   
   się dochodzenia swoich majątkowych praw autorskich objętych niniejszą umową.
3. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw majątkowych do dzieła,  
   w szczególności we wskazanym w ust. 2 zakresie, nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, i nie będą z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, ani w stosunku do działających na jego rzecz i w jego imieniu osób trzecich. W szczególności Wykonawca oświadcza, że wykorzystanie dzieła w sposób wskazany   
   w niniejszym paragrafie nie ingeruje w prawo twórcy do integralności dzieła, w szczególności   
   do nienaruszalności formy i treści dzieła oraz jego rzetelnego wykorzystania.
4. Wykonawca gwarantuje, że do wszelkich utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy przysługują mu w całości autorskie prawa majątkowe, oraz że utwory te nie naruszają jakichkolwiek praw, w tym w szczególności praw własności intelektualnej, przysługujących osobom trzecim, w tym osobom, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonywaniu niniejszej umowy lub którym Wykonawca zlecił wykonanie umowy choćby w części.
5. Jeżeli Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy lub jej części posłuży się osobami trzecimi, zobowiązany jest każdorazowo do przedłożenia oświadczenia tych osób (zarówno twórców   
   jak i współtwórców), potwierdzającego przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich i praw zależnych oraz zgodę na dokonywanie zmian w dokumentacji w analogicznym zakresie   
   i na analogicznych zasadach jakie przewidziane są dla Wykonawcy.
6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumentację potwierdzającą przysługiwanie Wykonawcy wszelkich praw do dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej przedmiot umowy. Brak żądania Zamawiającego w tym zakresie lub nieudostępnienie dokumentacji potwierdzającej przysługiwanie Wykonawcy ww. praw nie ogranicza w jakimkolwiek stopniu odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość przekazania Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej przedmiot umowy.
7. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego jakiejkolwiek osoby trzeciej z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw poprzez korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sposób zgodny z niniejszą umową, Wykonawca zwolni Zamawiającego  
    od odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej i poniesie wszystkie związane z tym koszty, a w razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa — przystąpi po stronie Zamawiającego do postępowania sądowego.

**§ 8**

* 1. Zaistniałe przypadki wykonania prac dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1. pkt 3) i 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, muszą być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym,   
     w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje zapłata za wykonanie tych prac.
  2. Za prace dodatkowe rozumie się usługi, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, oraz z przyczyn technicznych lub gospodarczych   
     ich wykonanie stało się niezbędne.

**§ 9**

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
3. zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
4. zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w stosunku do terminu wskazanego w § 5, ust. 10, w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego   
   na usunięcie wad,
5. zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w stosunku do terminów wskazanych w § 5, ust. 12-13, w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
6. odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,
7. zwłokę w aktualizacji opracowanych kosztorysów inwestorskich, w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,1 % ustalonego całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
8. brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego zgłoszonym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) ppkt e) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego   
   w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom.
9. W razie zwłoki w zapłacie swoich należności Strony mogą domagać się zapłaty odsetek ustawowych   
   za czas zwłoki.
10. Określa się łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony,   
    w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
11. Jeżeli kary umowne nie pokrywają strat poniesionych przez Zamawiającego, w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania w pełnej wysokości.
12. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Strony opierać będą o przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 10**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
   1. Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu Umowy i pomimo wezwania ze wskazaniem terminu wykonania nie wykonał dzieła w dodatkowo wyznaczonym terminie,
   2. Wykonawca nie zachował właściwej jakości opracowania bądź wykonał projekt w sposób niestaranny,
   3. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży   
      w interesie publicznym, lub może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy   
      – w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu takiej okoliczności;
   4. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r.   
      – Prawo zamówień publicznych - Zamawiający w takiej sytuacji odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy,
   5. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy  
      z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
   6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  
       w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia   
      z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,
   7. rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątkowego Wykonawcy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3) - 6), Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie   
   z tytułu wykonanej części Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

**§ 11**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku   
   do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający określa rodzaj   
   i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Zmiana terminu umownego wykonania zamówienia lub wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z powodu:
3. działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności,
4. z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
5. zmiany przepisów, które skutkują koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
6. konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, uzgodnień itp.,
7. zwłoki właściwych osób lub organów administracji w wydawaniu właściwych pozwoleń   
   lub zgód.
8. Zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:
   * 1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego:

* zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 6 ust. 1 umowy,
* zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do części zamówienia niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
* do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
* zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową,   
  a nową stawką podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
  + 1. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia   
       10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
* jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, każda ze stron Umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,
* obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do Strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2,
* wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do części zamówienia niezrealizowanej w dniu zmiany, jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie, z zastrzeżeniem poniższych zapisów,
* wniosek o zmianę wynagrodzenia musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,   
  w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek między kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny,
* wniosek musi obejmować jedynie te koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany,
* wniosek nie może dotyczyć kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń,  
   które nie są konieczne w celu wyrównania wynagrodzeń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
* jeżeli na dzień złożenia oferty wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę   
  albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, które będą obowiązywały w trakcie realizacji zamówienia, zostały ogłoszone w sposób wynikający z przepisów prawa, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w tym zakresie;
  + 1. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne  
        lub ubezpieczenie zdrowotne:
* jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, każda ze Stron Umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,
* obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do Strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2,
* wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do części zamówienia niezrealizowanej w dniu zmiany jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi dotychczas przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, oraz po zmianie przepisów,
* wniosek może obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia,  
   które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
  + 1. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych:
* jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, każda ze Stron Umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,
* obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do Strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2,
* wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych   
  przez Wykonawcę w odniesieniu do części zamówienia niezrealizowanej w dniu zmiany jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu gromadzenia   
  i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dotychczas i po zmianie,
* wniosek może obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia,   
  które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad gromadzenia  
   i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
  + 1. w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
* przez zmiany cen wysokości materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumie się zarówno wzrost cen lub kosztów, jak i ich obniżenie,
* w przypadku zmiany cen materiałów lub innych kosztów związanych z realizacją poszczególnych elementów zamówienia, przy czym określa się poziom zmian tych cen przekraczający +/- 10 % bez VAT w stosunku do cen wynikających z oferty Wykonawcy dla tych elementów zamówienia, określonych w § 6 ust. 1. Strony ustalają,   
  że ewentualna zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie za niezrealizowaną część elementu zamówienia, nie szybciej niż po okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Z wnioskiem o waloryzację Strony mogą wystąpić nie częściej niż raz w okresie trwania Umowy, a łączna wysokość zmiany wartości wynagrodzenia uwzględniająca wszystkie waloryzacje nie będzie większa niż 5% pierwotnej wartości Umowy bez VAT, określonej w § 6 ust. 1 Umowy. Ewentualna zmiana wynagrodzenia z tytułu waloryzacji będzie odbywać się w przypadku zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, w oparciu o jego wysokość publikowaną przez Główny Urząd Statystyczny, sprowadzoną do wskaźnika cen usług, w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego w stosunku do miesiąca złożenia wniosku o waloryzację. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień podpisania Umowy. Jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert. Obowiązek udowodnienia wzrostu tych cen i ich wpływu na koszty związane z realizacją zamówienia objętego Umową spoczywa na Stronie zgłaszającej taki wniosek.

1. W celu dokonania zmian Umowy, o których mowa w ust. 1, pkt 2) lit. b) - d) Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. kopie umów z osobami, które bezpośrednio wykonują zamówienie, dokumenty/deklaracje ZUS:
2. potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia,
3. określające stopień w jakim zmiana, o której mowa w ust. 1, pkt 2) lit. b) – d) wpłynie   
   na wysokość wynagrodzenia.
4. W przypadku żądania przez Wykonawcę przedłużenia terminu umownego z powodów określonych   
   w ust. 1 zostanie przeprowadzona następująca procedura:
5. Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do Umowy (aneks) wraz z pisemnym uzasadnieniem dla proponowanych zmian w terminie co najmniej 14 dni przed upływem terminu wykonania Umowy,
6. Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do Umowy.
7. Wnioski o wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy będą składane w terminie umożliwiającym przeprowadzenie procedury zatwierdzającej zmiany Umowy, lecz nie później niż 14 dni przed upływem terminu zakończenia Umowy.
8. Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w Umowie adresów, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej Umowy. Korespondencję doręczoną na adresy wskazane w niniejszej Umowie każda ze Stron uzna   
   za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Każda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

**§ 12**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Powstałe spory Strony poddawać będą rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych   
   dla siedziby Zamawiającego.

**§ 13**

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz   
dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

**Wykonawca: Zamawiający:**