/PROJEKT/

**UMOWA O PRACE PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE NR ……/2025**

Zawarta w Toruniu w dniu ……………… r. pomiędzy:

**SKARBEM PAŃSTWA – 12. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym**

z siedzibą w Toruniu, ul. Okólna 37, 87-103 Toruń,

NIP: 956-228-88-38, REGON: 340901725,

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**, którego reprezentuje:

**Komendant – ………………………………………………**

a

**……………………………………………………….………………**

z siedzibą w **………………** ul. **……………………………………**

wpisaną do rejestru **……………………………………………….**

NIP: **………………………..**, REGON: **…………………………..**

zwanym dalej **WYKONAWCĄ,** któregoreprezentuje:

**……………………………………………………………………….**

Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 12. Wojskowym Oddziale Gospodarczym, których wartość jest mniejsza od 130 000 zł”.

**Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest:

**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont pomieszczeń kuchni – budynek nr 13**

**w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiu”.**

1. Przedmiot umowy musi zawierać wszystkie dane i wymagania niezbędne do wykonania robót budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.) – dalej „Prawo budowlane” – oraz pozostałych wymagań wynikających z potrzeb użytkownika.

**§ 2**

Przedstawicielem Zamawiającego do koordynowania prac jest ………………………………….

**§ 3**

Umowa oraz sprawowanie nadzoru autorskiego będzie realizowana następującymi osobami wskazanymi w ofercie posiadającymi wymagane przepisami uprawnienia:

1. P. ……………………………... posiadający uprawnienia …………………………………… do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
2. P. ……………………………... posiadający uprawnienia …………………………………… do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
3. P. ……………………………... posiadający uprawnienia …………………………………… do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

**Przedmiot umowy, zakres wykonania**

**§ 4**

1. W zakres przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 wchodzi wykonanie opracowań wymienionych ust. 3, które mają stanowić osobne tomy/teczki dokumentacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy kosztorysów inwestorskich   
   i nieudostępniania ich nikomu poza Zamawiającym.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektowo-kosztorysową w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD z podziałem na branże w ilości:
4. projekt budowlany i wykonawczy 4 egz.
5. kosztorys inwestorski 4 egz.
6. przedmiary robót 4 egz.
7. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 4 egz.
8. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego przedmiotowe opracowania określone w ust. 3 umowy, w wersji elektronicznej pogrupowane w folder, w taki sposób, że jeden katalog odpowiada zawartości jednego opracowania (1 teczki).
9. W przypadku, gdy materiały lub roboty uwzględnione w kosztorysie inwestorskim nie będą zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi Wykonawca zobowiązany jest skorygować kosztorys inwestorski na własny koszt.

**§ 5**

W przypadku braku kompletnego opracowania projektowego będącego przedmiotem umowy Zamawiający upoważniony jest do odesłania otrzymanej dokumentacji.

**§ 6**

1. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej z instytucją badawczą o profilu lotniczym posiadającą certyfikat akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa.
2. Po zaopiniowaniu dokumentacji jednostka lub instytucja opiniująca ma obowiązek odesłania jej do Wykonawcy.

**Prawa autorskie**

**§ 7**

Wykonawca oświadcza, że jest twórcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, że:

1. przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe);
2. może rozporządzać prawami autorskimi w zakresie niezbędnym do zawarcia  
   i wykonania niniejszej umowy, a będące przedmiotem niniejszej umowy dzieło nie jest obciążone żadnymi roszczeniami ani prawami osób trzecich.
3. w razie skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, korzystania z dzieła, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z powyższych roszczeń.

Łącznie z przeniesieniem praw, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca w ramach niniejszej umowy i przewidzianego w niej wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do dzieła. Wykonawca w ramach tego wynagrodzenia udziela Zamawiającemu nieodwoływalnej zgody na dalsze przenoszenie prawa do wykonywania zależnych autorskich praw majątkowych.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieł będących przedmiotem umowy w zakresie określonym poniżej.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:

1. utrwalanie i zwielokrotnianie dzieła – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy,   
   w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;
3. wprowadzanie do pamięci komputera i do Internetu w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4. korzystanie na własny użytek;
5. użyczanie, najmowanie i dzierżawienie poszczególnym jednostkom Ministerstwa Obrony Narodowej;
6. prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo do wykorzystania z każdej odrębnej części, jak i z całości opracowań wchodzących   
   w zakres przedmiotu umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego lub poszczególnym jednostkom Ministerstwa Obrony Narodowej;
7. wielokrotne udostępnianie i przekazywanie osobom trzecim, w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy;
8. prawo do opracowania dzieła polegającego na sporządzaniu utworów zależnych,   
   w szczególności projektów architektonicznych budowlanych, wykonawczych  
   i powykonawczych;
9. na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego powoduje nabycie przez niego prawa własności przekazanego mu przez Wykonawcę egzemplarza utworu. Nabyte przez Zamawiającego egzemplarze dokumentacji projektowej obejmują prawo do jej wielokrotnego wykorzystania.

Zapłata wynagrodzenia określonego niniejszą umową wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, w tym udzielenia zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji

Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z dniem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

W wypadku rozwiązania lub odstąpienia od realizacji umowy autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej lub części dokumentacji projektowej wykonanej do dnia odstąpienia od lub rozwiązania, przechodzą na Zamawiającego z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy.

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ukończenia dzieła w zakresie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, również tego nieukończonego – samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich.

Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego w projekcie objętym niniejszą umową, pod warunkiem, iż zmian dokonywać będą wyłącznie osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia. Dokonywanie takich zmian nie stanowi naruszenia autorskich praw osobistych.

**Nadzór autorski**

**§ 8**

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego  
   w § 14, zobowiązany jest także do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w § 1 ust. 1 i § 4 ust. 3.
2. Nadzór autorski obejmuje w szczególności:
   * + 1. potwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją lub stwierdzenie odstępstw i określenie skutków tych odstępstw;
       2. uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego;
       3. ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami;
       4. uczestnictwo w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych inwestycji;
       5. dojazd na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego oraz powrót do siedziby Wykonawcy;
       6. pobyt na budowie przez okres niezbędny dla wykonania wszystkich czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego;
       7. wykonanie nadzoru autorskiego przez dostarczenie dla Zamawiającego koniecznych dokumentów lub dokonanie odpowiednich wpisów i potwierdzeń we właściwych dokumentach, które są niezbędne z punktu widzenia celu, któremu maja służyć;
       8. za nadzór autorski uznaje się również czynności wykonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy robót;
       9. w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty wpływu Wykonawca udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej na etapie przetargu na roboty budowlane bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu;
3. Nie uznaje się za nadzór autorski czynności związanych z usuwaniem oczywistych wad opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, jak również braku rozwiązań w dokumentacji projektowej wynikających z programu inwestycji, które można było przewidzieć na etapie projektowania, a niezbędnych do prawidłowego użytkowania obiektu.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie nieprawidłowości przy realizacji robót budowlanych a powstałe w wyniku wad dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
5. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski w szczególności na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, według potrzeb wynikających z postępu robót. Pisemne wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego zawierać będzie zakres nadzoru autorskiego i będzie następować w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed datą pełnienia nadzoru autorskiego.
6. Nadzór autorski sprawowany będzie do dnia odbioru końcowego robót budowlanych wykonywanych na podstawie wykonanej przez wykonawcę dokumentacji.
7. Każdorazowe wykonanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego następować będzie niezwłocznie, jednak nie dłużej niż po 7 dniach kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego oraz musi być potwierdzone wpisem do dziennika budowy i notatki służbowej potwierdzonej przez właściwego (branżowo) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, które będą zawierać termin jej realizacji, szczegółowy zakres nadzoru wraz z wymienieniem przeprowadzonych czynności oraz uzyskanych efektów.
8. Jeżeli zajdzie konieczność pełnienia czynności nadzoru autorskiego w okresie dłuższym niż 5 lat od daty odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązuje się wykonać je na odrębne zlecenie Zamawiającego.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy za usługi wskazane w ust. 8 ustalone będzie zgodnie   
   z aktualnymi zasadami zawartymi w „Środowiskowych zasadach wycen prac projektowych” oraz po negocjacjach z Zamawiającym. Podstawą zapłaty za pełnienie dodatkowego nadzoru autorskiego będzie podpisany przez Strony protokół, który stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

**§ 9**

1. W przypadku konieczności zmiany dokumentacji niewynikającej z winy Wykonawcy, Zamawiający zleci jej wykonanie odrębną umową.
2. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wynikających z wadliwych rozwiązań projektowych Zamawiający wystąpi do ubezpieczyciela Wykonawcy przy Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa o zwrot nieuzasadnionych poniesionych kosztów.

**Prawa i obowiązki stron umowy**

**§ 10**

*Prawa i obowiązki Wykonawcy:*

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ilościach i terminach wskazanych w umowie oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne **oświadczenie** Wykonawcy, iż:

* jest wykonana zgodnie z umową;
* jest wykonana zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi;
* została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
* dołożono należytej staranności i w sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót ujęto wszystkie roboty budowlane określone w opisie przedmiotu zamówienia jak i również nieokreślone, a konieczne do wykonania i możliwe do przewidzenia roboty budowlane zapewniające spełnienie warunków funkcjonalno – użytkowych po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia na podstawie ww. dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

§ 11

*Prawa i obowiązki Zamawiającego:*

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia nieodpłatnie wszelkich koniecznych zmian i uzupełnień, jeżeli wynikają one z wad sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej składającej się na opis przedmiotu zamówienia.

**Terminy realizacji**

§ 12

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca wykona w terminie:

* **………… dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy tj. ……………………;

VII Wynagrodzenie Wykonawcy, warunki płatności

§ 13

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa  
   w § 1 ust. 1 umowy w formie ryczałtu w wysokości:

**brutto: ……………………………zł brutto**

*słownie brutto: ………………………………………………………..*

**podatek VAT 23 %:** **…………………………………**

*słownie złotych: …………………………………………………………./100*

**netto: ……………………………… zł netto**

*słownie netto: ………………………………………………………..*

1. Wynagrodzenie będzie płatne z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury – powstania obowiązku podatkowego.
2. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

§ 14

1. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury Wykonawcy wraz z podpisanym przez Strony protokołem bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zapłata należności nastąpi w formie przelewu, z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy**………………………………………………………………………..….**, zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).
5. Właściwy Urząd Skarbowy Wykonawcy, służący do rozliczeń podatkowych to: ……………………………………………………………………………………………………..

**Kary umowne**

**§ 15**

1. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
   1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % łącznej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy, a ponadto:
2. za opóźnienie w dostarczeniu należycie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie określonym w § 11 za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,4% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 12 umowy;
3. za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji, jakości w wysokości 0,3 % łącznej wartości wynagrodzenia brutto określonego   
   w § 12 umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad;
4. za opóźnienie w udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej na etapie przetargu na i wykonanie robót budowlanych w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia powyżej 3 dni roboczych od daty przekazania zapytania wykonawcy dokumentacji projektowej.
5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 12 umowy.
6. Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne do pełnej wysokości poniesionej szkody.
7. Strony postanawiają, że Wykonawca ponosi pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników, podwykonawców lub inne osoby z nim współpracujące.
8. W sytuacji naliczenia przez Zamawiającego kar umownych lub odszkodowania Zamawiający wystąpi do wykonawcy z żądaniem zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty księgowej. W przypadku nieuregulowania płatności przez Wykonawcę kara umowna zostanie potrącona z dowolnej należności Wykonawcy.

**Rękojmia za wady i gwarancja, jakości**

§ 16

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, co, do jakości należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami   
   i niezwłocznego odniesienia się do wskazanych w ramach gwarancji wad i usterek przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji, jakości obowiązuje od dnia odebrania przedmiotu umowy i wynosi **36 miesięcy.**
2. **Wykonawca udziela na przedmiot umowy ….. miesięcznej rękojmi za wady.**Bieg i termin rękojmi rozpoczyna się od dnia dostarczenia skutecznego zgłoszenia robót.
3. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych o:
4. zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy(danych teleadresowych);
5. zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
6. ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;
7. wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca;
8. ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy;
9. zawieszeniu działalności Wykonawcy.
10. Niezawiadomienie w terminie 14 dni kalendarzowych o zaistnieniu powyższych sytuacji   
    z ust. 4 może spowodować, iż Zamawiający przekaże środki finansowe do depozytu sądowego.
11. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad w terminie do 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, a w uzasadnionych przypadkach w innym technicznie możliwym terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. Jeżeli w ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji lub rękojmi biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji lub rękojmi ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.
13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, w terminie 30 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

**§ 17**

1. Do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony ustalają ZNWU w wysokości **…………………** **– (tj.** **5% ceny oferty zaokrąglonej w dół do pełnych setek zł), słownie ……………………………………… złotych 00/100**, z terminem ważności o 30 dni kalendarzowych dłuższym od dnia upływu planowanego umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego.

Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form(pieniądz, poręczenie bankowe, gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową), przy założeniu, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.
3. W przypadku wydłużenia umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument wydłużający termin ZNWU warunkujący zawarcie aneksu.
4. Wykonawca, który nie zrealizował terminowo przedmiotu umowy i nie uzyskał od Zamawiającego aneksu o jego wydłużeniu, zobowiązany jest zachowując ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy złożyć w siedzibie Zamawiającego dokument ZNWU z terminem ważności o 30 dni dłuższym od dnia przewidzianego terminu realizacji umowy pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z faktury Wykonawcy.
5. Część zabezpieczenia 70%, gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, po uprzednim wniosku Wykonawcy o zwrot zabezpieczenia, zostanie zwolniona na podstawie protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia końcowego odbioru.
6. Strony postanawiają, że na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie pozostawione **30% ZNWU, tj. kwota w wysokości ……………….zł** lub wniesione nowe ZNWU a dokument potwierdzający wniesienie ZNWU wraz z kopią protokołu odbioru końcowego potwierdzony za zgodność z oryginałem Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu umowy. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi w wyznaczonym terminie lub gdy złożony dokument zabezpieczający rękojmię nie będzie spełniał warunków wynikających z umowy, kwota zabezpieczenia zostanie potrącona z faktury Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy.
7. Po upływie okresu rękojmi, **na wniosek Wykonawcy** o zwrot zabezpieczenia, Zamawiający na podstawie bezusterkowego ostatecznego protokołu odbioru zwolni w ciągu 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu ZNWU złożone na okres rękojmi na wskazany rachunek bankowy lub odeśle dokument ZNWU na adres Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia usterek i braku ich usuwania ze strony Wykonawcy, Zamawiający zatrzyma należną kwotę z ZNWU lub wystąpi o nią do Gwaranta.

**Odstąpienie od umowy**

§ 18

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę warunków umowy oraz niedotrzymania terminów jej wykonania, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych zgodnie z § 15 niniejszej umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

**Zmiana umowy**

§ 19

1. **Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:**
2. zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, gdy nie była znana na dzień podpisania umowy i będzie opłacona po otrzymaniu środków na ten cel przez Zamawiającego,
3. **Zmiany terminów umownych w realizacji zamówienia:**
4. zmiany spowodowanej okolicznościami siły wyższej lub powstałej z winy osób trzecich, w oparciu o potwierdzone opóźnienie, jako niezawinione przez przedstawiciela Zamawiającego
5. w przypadku wystąpienia wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, które pojawi się po podpisaniu umowy i spowoduje niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
6. z powodu nieuzyskania, nie z winy Wykonawcy, niezbędnych uzgodnień dokumentacji,
7. z powodu zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po zawarciu umowy i które stosuje się do przedmiotu umowy, co spowoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów,
8. z powodu treści decyzji administracyjnych uzyskanych w trakcie realizacji umowy związanych z przedmiotem zamówienia lub z powodu nieuzyskania przez Wykonawcę niezbędnych decyzji, postanowień, opinii i warunków technicznych w terminie przewidzianym w obowiązujących przepisach administracyjnych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

**Ochrona danych osobowych**

**§ 20**

1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) bez uszczerbku dla pozostałych postanowień umowy, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym paragrafie.
3. Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Zamawiający będzie przetwarzał dane zwykłe pracowników Wykonawcy realizujących umowęw postaci:
5. imion i nazwisk;
6. serii i numeru dokumentu tożsamości;
7. numeru rejestracyjnego pojazdu;
8. Zamawiający zobowiązuje się:
9. przetwarzać udostępnione mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą;
10. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;
11. zabezpieczać udostępnione dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
12. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
13. Zamawiający zapewnia, iż osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania tajemnicy lub podlegają jej zachowaniu na podstawie ustawowego obowiązku.
14. Charakter przewarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz systemów monitoringu wizyjnego.
15. Zamawiający może udostępnić dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania Usługobiorcom (jednostkom i instytucjom wojskowym) jedynie w celu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
16. Wykonawca oświadcza, iż będzie wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane   
    w art. 13 lub art. 14 RODO *(załącznik nr 1)* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska i będzie przekazywał 12 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu w celu realizacji niniejszej umowy.

**Postanowienia końcowe**

**§ 21**

Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona.

**§ 22**

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

**§ 23**

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**§ 24**

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

**§ 25**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 26**

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:

* Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
* Załącznik nr 2 – Zasady postępowania z pracownikami nie będącymi obywatelami

narodowości polskiej wraz z załącznikami (jeżeli dotyczy);

* Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO;
* Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy;
* Załącznik nr 5 – Protokół zdawczo – odbiorczy;
* Załącznik nr 6 – Potwierdzenie wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

………………………………….. ………………………………….