UMOWA O ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE

ROBÓT BUDOWLANYCH

NR ……....……………………

zawarta w dniu .....… ........ 2025 r. pomiędzy

Skarbem Państwa - Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą w Bydgoszczy ul. Podchorążych 33, nazywany dalej Zamawiającym reprezentowanym  przez:

………………– ………………..

NIP 554-10-06-057

REGON 090570782

zwanego dalej „Zamawiającym”

a   ………………………….z siedzibą ……………………………

reprezentowanym przez:

………………….– ……………..

NIP

REGON

Dane kontaktowe (tel. ........................., fax: ....................... , e-mail: ..................)

zwanego dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną.”

o następującej treści:

Postanowienia ogólne

§1

- Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład wszystkich części Umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy jest to data podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Termin zgłoszenia gotowości do odbioru jest to data skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 Umowy.

- Termin zakończenia robót jest to data zgłoszenia przez kierownika budowy zakończenia robót potwierdzona przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy.

- Dokumentacja projektowa w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

- Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB.

- Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z art. 20 ust. 1  pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

- Oferta jest to dokument przedłożony Zamawiającemu przez Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

- Podwykonawca/dalszy Podwykonawca jest to podmiot, który zawarł Umowę z Wykonawcą / Podwykonawcą na wykonanie części przedmiotu Umową na zasadach określonych przez Zamawiającego w § 29 Umowy oraz za jego pisemną zgodą.

- Roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo Budowlane.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

- Teren budowy w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Dokumentacja budowy w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy Prawo Budowlane.

- Dokumentacja powykonawcza w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane wraz z "Wymogami dotyczącymi opracowania dokumentacji powykonawczej", stanowiącymi załącznik nr ... do Umowy.

- Administrator jest to terenowy organ infrastruktury (Wojskowy Oddział Gospodarczy lub Jednostka Wojskowa pełniąca funkcję Wojskowego Oddziału Gospodarczego).

- Użytkownik jednostka organizacyjna MON, na rzecz  której realizowane jest zadanie w celu wykonywania zadań szkoleniowych, zabezpieczających lub innych.

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) - komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Dzienniku Urzędowym GUS zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.

- Rada budowy – to cykliczne spotkanie organizowane przez Zamawiającego, na którym Wykonawca robót budowlanych przedstawia postępy robót.

W ramach spotkania rozwiązywane są bieżące problemy, które pojawiają się w czasie realizacji inwestycji.

- Skróty i uproszczenia.

- BIOZ  – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

- KC      – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

- PB       – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- PN       – Polska norma

- PZP     – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

- SWZ    – Specyfikacja warunków zamówienia

- WINB  – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

- BSP     – Bezzałogowe Statki Powietrzne

- ZNWU – Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy

- HRF    – Harmonogram rzeczowo-finansowy

- STWiOR – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- RZI – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

§2

- Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie podstawowym Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót lub złożenia oświadczenia o zaistnieniu przesłanek z art. 29 PB, a także realizację robót budowlanych wykonywanych w oparciu o przygotowaną dokumentację specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogram rzeczowo - finansowy oraz pozostałą dokumentację techniczną stanowiącą załączniki do SWZ („zaprojektuj i wybuduj”) dla zadania pn.: „Rozbudowa systemu depozytorów kluczy (Budynek nr 1)” w Bydgoszczy – zadanie 11866.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- Element I – opracowanie dokumentacji projektowej;

- Element II – uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych bądź złożenia oświadczenia o zaistnieniu przesłanek z art. 29 ust. 2 PB;

- Element III – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- Wymagania w zakresie opracowania będącego przedmiotem Umowy reguluje program funkcjonalno-użytkowy, program inwestycji oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr …. do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami określonymi w dokumentacji Zamawiającego.

- Realizacja umowy wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu między innymi o:

- dane wynikające z wizji lokalnych obiektu;

- normy obronne aktualne na dzień sporządzenia dokumentacji. W drodze uzgodnień z Użytkownikiem Wykonawca zdecyduje o możliwości lub konieczności stosowania również projektów norm lub projektów zmian norm obowiązujących, które wejdą do stosowania w momencie po planowanym terminie uzyskania pozwolenia na budowę; ww. konieczność wprowadzenia zmian na etapie uzgodnień pomiędzy Użytkownikiem a Wykonawcą wymaga akceptacji przez Zamawiającego;

- dane określone w SWZ i załącznikach do SWZ;

- „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów” Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 8 maja 2020 r.;

- Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r.;

- Zarządzenie nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych;

- Decyzję nr 118/MON z dnia 11 września 2021 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (wraz z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa;

- “Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia DU – 3.14.3 (A)”;

- Decyzja nr 155/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów na rzecz resortu obrony narodowej oraz dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego (decyzja uchylająca decyzję 349/MON z dnia 20 września 2011)

§3

Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (dalej: PB). Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz skuteczne zgłoszenie zakończenia robót budowlanych bądź złożenie oświadczenia o zaistnieniu przesłanek z art. 29 ust. 2 PB, a także wykonanie oraz odbiór robót budowlanych.

§4

- Realizacja prac projektowych i sprawowanie nadzoru autorskiego będą realizowane następującymi osobami wskazanymi w ofercie, posiadającymi wymagane przepisami uprawnienia:

    - P………………..………….. posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, tel. ………………………….., e-mail……………………,

    - P……………………..…….. posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, tel. ………………., e-mail……………………,

    - P ………………………… posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (bez ograniczeń), tel. ……………….., e-mail……………………,

    - P………………………………….. posiadający uprawnienia do projektowania w zakresie systemów alarmowych (bez ograniczeń), tel. ……………….., e-mail……………………,

    - P……………….………… posiadający uprawnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tel. ………………………….., e-mail……………………

    - P.……………………. geodeta.

- Projektantem koordynatorem opracowań projektowych oraz kierującym zespołem sprawującym nadzór autorski będzie P. ………….…………., tel. …………. e-mail ……………..

- Do kierowania robotami budowlanymi Wykonawca wyznacza następujące osoby:

    - P……………………..….. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń, tel. ………………………….., e-mail……………………,

    - P………………..……….. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, tel. ………………………….., e-mail……………………,

    - P ……………………..… posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej                     w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, tel. ………………………….., e-mail……………………,

    - P………………………. instalator systemów alarmowych, tel. ………………………….., e-mail……………………,

    - P.……………………. geodeta.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: P………………………..

- Do kierowania pracami związanymi z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy Zamawiający wyznacza:

- P. …………………… tel.:………..,  (Kierownik SR)

- Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy Zamawiający wyznacza:

- P. ………………………. tel.:………..(Koordynator Zespołu)

- P. ………………………. tel.: ……….. (Specjalista ds. projektowych)

- P. ………………………. tel.: ……….. (Samodzielny referent)

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

- P. ……………. (inspektor branży budowlanej), tel.: …………….,

- P. ……………. (inspektor branży elektrycznej), tel.: …………….

- Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru na budowie jest inspektor nadzoru branży …………….

- Zmiany osób wymienionych w ustępach poprzedzających mogą nastąpić tylko z uzasadnionych przyczyn  i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, poprzez wprowadzenie aneksem do Umowy.

- Zmiany osób w inny sposób niż określono w ust. 8 będą traktowane jako niewywiązanie się Wykonawcy z warunków Umowy i mogą stanowić podstawę odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni, aby osoby realizujące umowę posiadały odpowiednie uprawnienia i aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego przez cały okres obowiązywania Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane.

- Kierownik budowy i kierownicy robót mają obowiązek uczestniczyć w naradach budowy.

- Zamawiający przekaże protokolarnie, a Wykonawca przyjmie teren budowy w zakresie niezbędnym dla wykonania robót budowlanych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty uzyskania w imieniu Zamawiającego i przekazaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / skutecznego zgłoszenia robót budowlanych / oświadczenia o zaistnieniu przesłanek z art. 29 PB  (Element II).

Przedmiot umowy

§5

Dokumentacja Projektowa

- W zakres przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 (Element I – opracowanie dokumentacji projektowej) wchodzi wykonanie zakresu prac uwzględnionych w załączniku nr …. do umowy „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

- Strona formalna dokumentacji (oprawa, rejestracja, znakowanie stron itp.) powinna odpowiadać wytycznym określonym przez Zamawiającego. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem nr ………….. do umowy (wymogi dotyczące opracowania dokumentacji budowlanej).

- Opracowania projektowe będące przedmiotem Umowy, wyszczególnione w ust. 5, mają stanowić osobne tomy/teczki dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy kosztorysów inwestorskich i nieudostępniania nikomu poza Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektową w wersji papierowej i elektronicznej w ilości:

- Element I – dokumentacja projektowa

- projekt budowlany z mapą do celów projektowych na obszarze dotyczącym opracowania								           - 4 egz.

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie wykonywania robót budowlanych 					           - 4 egz.

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.

- szczegółowy kosztorys inwestorski			     		           - 2 egz.

- przedmiar robót								           - 2 egz.

- zestawienie kosztów zadania (ZKZ)					           - 2 egz.

- harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) realizacji robót		           - 1 egz.

- wersja elektroniczna na płycie CD/DVD (całość dokumentacji)		           - 4 egz.

(w tym 2 egz. „ZASTRZEŻONE”)

- Element II - prawomocne pozwolenie na budowę / skuteczne zgłoszenie robót/ oświadczenie o zaistnieniu przesłanek z art. 29 ust. 2 PB

- Egzemplarze dokumentacji do uzgodnień w niezbędnej ilości dostarcza Wykonawca. Należy uwzględnić, że na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej należy wykonać zwiększoną ilość egzemplarzy tak, aby rozesłać jednocześnie po jednym z egzemplarzy do wszystkich stron uzgadniających dokumentację projektową. Egzemplarze dostarczone przez Wykonawcę do Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych znane dalej „KOPI” pozostają u uzgadniających. Po odbyciu KOPI Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nowe egzemplarze.

- Weryfikacja i odbiór dokumentacji projektowej będą się odbywać na zasadach  określonych w §34 Decyzji nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r.  w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

- Projekt budowlany i wykonawczy muszą być uzgodnione m. in. z:

- Inwestorem – Szefem RZI Bydgoszcz na etapie KOPI;

- Użytkownikiem – Szefem inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

- Administratorek obiektu – Komendantem 11 WOG w Bydgoszczy;

- Komendantem Regionalnego Centrum Informatyki w Bydgoszczy;

- Szefem Delegatury Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Bydgoszczy (jeżeli zajdzie konieczność);

- Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej RZI Bydgoszcz;

- Rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, który następnie po uzgodnieniu przesyła informację o uzgodnieniu dokumentacji projektowej do Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Bydgoszczy w ciągu 14 dni od daty uzgodnienia;

- Wykonawca uzgodni pisemnie plan zagospodarowania działki lub terenu na Naradzie Uzgodnieniowej RZI w Bydgoszczy.

- Wykonawca uzyska uzgodnienia i opinie nie wymienione powyżej, a wymagane prawem konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Wykonawca dostarczy do Zamawiającego przedmiotowe opracowania określone w  ust. 5, w wersji elektronicznej pogrupowane w katalogi w taki sposób, że jeden folder odpowiada zawartości jednego opracowania (1 teczki).

- Wykonawca uzgodnienia i opinie wymienione w ust.8 i 10 uzyska na podstawie udzielonego przez Zamawiającego upoważnienia.

- Wykonawca prześle potwierdzoną kserokopię upoważnienia wraz z opracowaną dokumentacją projektową do jednostki lub instytucji opiniującej.

- Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy wystąpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydanie upoważnienia. Wniosek powinien zawierać dane:

- osoby wskazanej przez Wykonawcę:

- imię i nazwisko oraz jej stanowisko,

- seria, nr dowodu osobistego oraz organ wydający,

- adres zamieszkania.

- nazwę i adres Wykonawcy;

- zakres czynności.

- Wykonawca prześle potwierdzoną kserokopię upoważnienia wraz z opracowaną dokumentacją projektową do jednostki lub instytucji opiniującej.

- Podstawą zwołania posiedzenia KOPI jest przedłożenie do Zamawiającego kompletu dokumentacji będącej przedmiotem Umowy.

§6

Prawa autorskie

            - Wykonawca oświadcza, że jest twórcą utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, że:

- przysługuje mu wyłączne i nieograniczone w miejscu i czasie prawo autorskie (osobiste i majątkowe);

- rozporządza prawami autorskimi w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy;

- utwory będące przedmiotem niniejszej Umowy nie są obciążone roszczeniami ani prawami osób trzecich;

- w razie skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, korzystania z utworów, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę niniejszej Umowy, który zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z powyższych roszczeń.

            - Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 21 ust. 1 niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do utworów będących przedmiotem niniejszej Umowy w zakresie określonym poniżej.

            - Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:

- korzystanie na własny użytek;

- utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;

- rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt. 3 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

- sporządzanie utworów zależnych przez Zamawiającego i upoważnione przez niego podmioty, w szczególności projektów budowlanych, wykonawczych i powykonawczych;

- wykonywanie robót budowlanych na podstawie utworu;

- publikowanie przez Zamawiającego części lub całości opracowań;

- Zamawiający ma prawo przeniesienia praw autorskich określonych niniejszą Umową na inne osoby oraz   jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej;

- prawo do dokonywania wszelkich zmian w utworze, w szczególności niezbędnych do dostosowania utworu celem wykorzystania go do realizacji inwestycji w innych lokalizacjach niż wskazane w niniejszej Umowie;

- prawo do wielokrotnego zastosowania utworów dla różnych inwestycji realizowanych przez jednostki Ministerstwa Obrony Narodowej;

- prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących w przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego lub poszczególnym jednostkom Ministerstwa Obrony Narodowej;

- wielokrotne udostępnianie i przekazywanie utworów, w tym osobom trzecim, w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy;

- na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  - Zapłata wynagrodzenia określonego w § 21 umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, w tym udzielenia zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.

  - Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wskazanej w § 2 ust. 1 dokumentacji nastąpi w dniu przekazania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy potwierdzonego protokołem przyjęcia.

  - W wypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 28 lub rozwiązania umowy autorskie prawa majątkowe do  utworów lub części utworów wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, przechodzą na Zamawiającego z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie z § 21 ust. 1 Umowy.

  - Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego w projekcie objętym niniejszą Umową pod warunkiem, iż zmian dokonywać będą wyłącznie osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia. Dokonywanie takich zmian nie stanowi naruszenia autorskich praw osobistych.

§7

Nadzór autorski

- Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

      - potwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją lub stwierdzenie odstępstw i określenie skutków tych odstępstw;

      - uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych;

      - wyjaśnienie wątpliwości, czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, skutkujących koniecznością uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę;

      - uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego;

      - ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami;

      - uczestnictwo w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych inwestycji;

      - dojazd na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego;

      - pobyt na budowie przez okres niezbędny dla wykonania wszystkich czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego;

      - wykonanie nadzoru autorskiego przez dostarczenie dla Zamawiającego koniecznych dokumentów lub dokonanie odpowiednich wpisów i potwierdzeń we właściwych dokumentach, które są niezbędne z punktu widzenia celu, któremu maja służyć;

      - za nadzór autorski uznaje się również czynności wykonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy robót;

      - w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty wpływu Wykonawca udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej objętej niniejszą Umową na etapie przetargu na roboty budowlane lub aktualizację dokumentacji projektowej bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu;

      - jednorazową aktualizację Zestawienia Kosztów Zadania i szczegółowego kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiającego.

- Dodatkowo w ramach nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego.

- Nie uznaje się za nadzór autorski czynności związanych z usuwaniem oczywistych wad opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, jak również braku rozwiązań w dokumentacji projektowej wynikających z programu inwestycji, które można było przewidzieć na etapie projektowania, a niezbędnych do prawidłowego użytkowania obiektu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie nieprawidłowości przy realizacji robót budowlanych, a powstałe w wyniku wad dokumentacji projektowej.

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski, w szczególności na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, według potrzeb wynikających z postępu robót. Pisemne wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego zawierać będzie zakres nadzoru autorskiego.

- Nadzór autorski sprawowany będzie do dnia upływu okresu rękojmi robót budowlanych wykonywanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji.

- Każdorazowe wykonanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego wynikającego z ust. 6 następować będzie niezwłocznie, jednak nie dłużej niż po 7 dniach kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego. Wykonanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego musi być potwierdzone w notatce służbowej przez właściwego (branżowo) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Notatka winna zawierać: termin realizacji, szczegółowy zakres nadzoru wraz z wymienieniem przeprowadzonych czynności oraz uzyskanych efektów.

- Jeżeli zajdzie konieczność pełnienia czynności nadzoru autorskiego w okresie dłuższym niż 5 lat od daty odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązuje się wykonać je na odrębne zlecenie Zamawiającego (zawarte w formie pisemnej).

- Wynagrodzenie Wykonawcy za  usługi  wskazane w ust. 9 ustalone będzie zgodnie z aktualnymi zasadami zawartymi w „Środowiskowych zasadach wycen prac projektowych” oraz po negocjacjach z Zamawiającym. Podstawą zapłaty za pełnienie dodatkowego nadzoru autorskiego będzie podpisany przez Strony protokół, który stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Podpisany protokół należy załączyć do faktury VAT.

§ 8

Wykonawca, osoby pełniące nadzór autorski, zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane mają prawo:

- wstępu na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

- żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywanie robót niezgodnie z projektem budowlanym.

§ 9

- W przypadku konieczności zmiany dokumentacji niewynikającej z winy Wykonawcy, Zamawiający zleci jej wykonanie odrębną umową.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wynikających z wadliwych rozwiązań projektowych Zamawiający wystąpi do ubezpieczyciela Wykonawcy przy właściwej izbie samorządu zawodowego o zwrot nieuzasadnionych poniesionych kosztów.

§10

Roboty Budowlane

- W zakres przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 3 (Element III – realizacja robót budowlanych) wchodzi wykonanie zakresu prac uwzględnionych w załączniku nr …. do Umowy „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, obejmujących m.in.:

- wykonanie prac przygotowawczych;

- wykonanie robót podstawowych i tymczasowych objętych dokumentacją projektową oraz niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym;

- utrzymanie terenu budowy w porządku podczas wykonywania prac budowlanych, jak również doprowadzenie do porządku po zakończeniu robót terenu - budowy, zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych;

- przygotowanie pełnej dokumentacji do odbioru określonej w § 13 ust. 36 Umowy;

- zawiadomienie odpowiedniego WINB na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile taka będzie wymagana);

- przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko utylizacji odpadów powstałych przy realizacji Umowy zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Materiały z rozbiórki niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, a ich wartość szacunkową ujął w cenie oferty;

- odbiór końcowy i przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiającemu;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach zgodnie z wymogami uwzględnionymi w załączniku nr …… do Umowy (wymogi dotyczące dokumentacji budowlanej) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD -  po 2 egz. dokumentacji                o klauzuli JAWNE i ZASTRZEŻONE;

- uruchomienie wszystkich wykonanych i zamontowanych instalacji, sieci, systemów i urządzeń;

- przeprowadzenie rozruchów wykonanych instalacji, sieci, systemów i urządzeń przy udziale przedstawicieli Użytkownika i Zamawiającego. Po dokonaniu rozruchów, wszystkie urządzenia muszą być w pełni uzupełnione w materiały eksploatacyjne (np. paliwa, czynniki chłodnicze itp.);

- przeprowadzenie przez uprawnione osoby szkoleń osób wskazanych przez Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń, instalacji i systemów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły ze szkolenia wraz z zaświadczeniami o przeszkoleniu potwierdzającymi zdolność szkolonej osoby do samodzielnej eksploatacji urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach zadania.

Szkolenia należy przeprowadzić na podstawie programu szkolenia opracowanego przez Wykonawcę. Program szkolenia musi zostać przekazany Zamawiającemu do akceptacji w terminie min. 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia.

Program szkolenia musi zawierać m.in:

a) zakres merytoryczny,

b) czas trwania poszczególnych szkoleń,

c) miejsce szkolenia,

d) wzór protokołu ze szkolenia i wzór zaświadczenia dla osoby szkolonej;

- serwisowanie i przegląd zamontowanych, zainstalowanych w ramach realizowanego zadania urządzeń, instalacji itp. zgodnie z warunkami gwarancji producentów, kartami gwarancyjnymi, aktualnymi normami obronnymi oraz aktualnie obowiązującymi wytycznymi, aktami normatywnymi w Resorcie Obrony Narodowej przez okres udzielonej gwarancji, przy czym niezbędne materiały eksploatacyjne zapewnia Wykonawca;

- wykonanie inwentaryzacji schematycznej obiektów według wzoru określonego w załączniku nr …. do Umowy.

- Szczegółowe dane określające lokalizację, przedmiot i zakres przedsięwzięcia zawierają: aktualizacja programu inwestycji, program funkcjonalno-użytkowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oferta Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.

- Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót budowlanych dotyczących realizacji Umowy odbywać się będzie poprzez wpisy w dzienniku budowy.

- Prace związane z wykonaniem przedmiotu Umowy będą realizowane na terenie czynnego obiektu i nie mogą powodować utrudnień w bieżącej działalności Użytkownika.

- Po przyjęciu terenu budowy Wykonawca niezwłocznie uzgodni z Użytkownikiem instruktaż z zakresu bezpieczeństwa podczas realizacji robót budowlanych. W szkoleniu winni uczestniczyć inspektorzy Zamawiającego. Z odbytego szkolenia należy sporządzić protokół, do którego załącznikiem będzie lista uczestników.

- Podczas przejęcia terenu budowy Wykonawca z udziałem Zamawiającego uzyska od Użytkownika harmonogram z określonymi planowanymi zadaniami operacyjnymi kolidującymi z wykonawstwem robót budowlanych. O nieplanowanych zadaniach operacyjnych Użytkownik będzie informował Wykonawcę i Zamawiającego najpóźniej na trzy dni kalendarzowe przed.

- Nieprzestrzeganie określonych przez Użytkownika zasad bezpieczeństwa może skutkować odstąpieniem od Umowy z winy Wykonawcy.

- Niezbędne uzgodnienia i opinie Wykonawca uzyska na podstawie udzielonego przez Zamawiającego upoważnienia.

Zamówienia dodatkowe i roboty zamienne

§ 11

- Strony przewidują możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie materiałów, parametrów technicznych i technologii wykonania robót budowlanych.

- Rozwiązania zamienne są możliwe do wykonania w następujących przypadkach:

- niemożliwy jest sposób wykonania elementu robót zgodnie z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót;

- na rynku niemożliwe jest nabycie materiałów, urządzeń i wyposażenia zgodnych z dokumentacją projektową;

- powstała konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub zmienionych potrzeb Zamawiającego ujawnionych po zawarciu Umowy.

- Strony przewidują możliwość wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych, przy czym przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć zamówienie, którego nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, a stało się niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy pod warunkiem, że spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe albo zamienne przy zachowaniu tych samych norm i standardów jakie obowiązują dla przedmiotowej Umowy.

- Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych wymaga wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym w protokole konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne. W przypadku robót dodatkowych konieczne jest przygotowanie przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego opracowanego z zachowaniem parametrów cenotwórczych przedstawionych w kosztorysie ofertowym do przetargu.

- Rozliczenie robót dodatkowych lub zamiennych następuje na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe lub zamienne.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny przedstawionej w kosztorysie ofertowym na roboty dodatkowe i zamienne.

- Wprowadzenie zamówień dodatkowych i zamiennych wymaga aneksu do Umowy. Wykonawca nie może odmówić wykonania zamówienia dodatkowego lub wprowadzenia rozwiązań zamiennych jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub spowoduje obniżenie kosztów realizacji zadania przy zachowaniu tych samych standardów technicznych.

- Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie rzeczowym robót.

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia jeżeli wykonał prace dodatkowe podczas realizacji zamówienia bez zawarcia aneksu wprowadzającego zmiany w Umowie.

Prawa i obowiązki Stron

§12

Prawa i obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej w ilościach uwzględnionych w § 5 ust. 5 na zasadach określonych w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr …. do Umowy i w terminach wskazanych w § 14 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy, do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy w oparciu o wykonaną przez siebie dokumentację projektową oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie budowy.

Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż:

- jest wykonana zgodnie z Umową,

- jest wykonana zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

- zostały uwzględnione warunki określone w art. 99 ustawy PZP,

- została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- dołożono należytej staranności i w sporządzonej dokumentacji projektowej                                   i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót ujęto wszystkie roboty budowlane określone w opisie przedmiotu zamówienia jak i również nieokreślone,                       a konieczne do wykonania i możliwe do przewidzenia roboty budowlane zapewniające spełnienie warunków funkcjonalno – użytkowych po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia na podstawie ww. dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego  zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia Wykonawcy, o których mowa powyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

- Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w opracowaniach projektowych materiały budowlane i urządzenia posiadające niezbędne certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- Odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji, które ujawnią się na etapie realizacji robót budowlanych.

- W trakcie realizacji usługi Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek uczestniczenia w spotkaniach roboczych (w siedzibie Zamawiającego lub na terenie projektowanych obiektów), mających na celu dokonanie niezbędnych uzgodnień oraz sprawdzenie stopnia zaawansowania prac projektowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich istotnych decyzji projektowych obejmujących m.in. parametry techniczne i użytkowe projektowanych urządzeń i osprzętu.

- W przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego zabezpieczeń technicznych objętych wykonaną dokumentacją projektową w okresie do odbioru końcowego robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania rozwiązań projektowych do aktualnego stanu prawnego.

- W przypadku wystąpienia istotnej wady w przedmiotowej dokumentacji powodującej konieczność zmiany projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i decyzji Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę na swój koszt i własnym staraniem.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, jakie może ponieść Zamawiający z uwagi na wadliwie wykonane elementy obiektu budowlanego w przypadku, gdy wady te powstały w wyniku popełnionych przez Wykonawcę błędów w dokumentacji projektowej, na podstawie której zrealizowano ten obiekt budowlany.

- Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem odpowiedzialności karnej do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia i nie udostępniania ich nikomu bez zgody Zamawiającego. Dotyczy to wszystkich osób, którymi Wykonawca będzie posługiwać się przy realizacji umowy, mających styczność z obiektami wojskowymi.

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji opracowania nie dokona naruszenia cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przesyłania do wiadomości Zamawiającemu wszystkich kopii wniosków w sprawie uzyskania niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji wynikających z przepisów.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przesyłania uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień, pozwoleń i decyzji, o których mowa powyżej, również wezwań do uzupełniania wniosków w tej sprawie.

- Wykonawca jest zobowiązany do składania comiesięcznych raportów z postępów realizacji umowy do 5-go dnia każdego miesiąca, zgodnie z załącznikiem nr …… do Umowy (raport miesięczny).

§13

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- Protokolarne terminowe przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego.

- Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno – budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Opracowanie dokumentacji z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej do Zamawiającego zgodnie z Regulaminem Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury Bydgoszcz (Regulamin stanowi załącznik nr …. do Umowy).

- Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy i do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości udzielonej na przedmiot Umowy.

- Realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz dochowania wszystkich terminów określonych w Umowie.

- Wykonanie przedmiotu Umowy przy użyciu materiałów zgodnych  z wymaganiami, określonymi w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dotyczących niniejszego zamówienia i dokumentami technicznymi.

- Zrealizowanie robót będących przedmiotem umowy z materiałów własnych.

- Zastosowanie materiałów i wyrobów posiadających aktualne atesty i świadectwa dopuszczające do zastosowania ich w budownictwie - wydane przez upoważnione instytucje - zgodnie z art. 10  i 105 ustawy Prawo budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom na terenie budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. W stosunku do wyrobów budowlanych należy przestrzegać instrukcji stosowania i przechowywania wydanych przez producenta; zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia  2004 r. o wyrobach budowlanych.

- W przypadku, gdy zbadane wyroby nie będą spełniały norm technicznych i jakościowych, przewidywanych obowiązującymi przepisami, koszty tych badań opłaci Wykonawca oraz pokryje koszty wymiany wbudowanych wyrobów i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zgodnie z art. 21a PB. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bhp i ppoż oraz powoła w tym celu koordynatora ds. bhp i podpisze porozumienie o współpracy pracodawców zgodnie z Kodeksem Pracy.

- Wykonawca poprzez kierownika budowy jest zobowiązany do:

    - prowadzenia dokumentacji budowy,

    - podejmowania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,

    - wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu,

    - zawiadomienia Zamawiającego o błędach w dokumentach uniemożliwiających dobrą realizację,

    - występowania do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

    - ustosunkowania się w dzienniku korespondencji/budowy do zaleceń w nim zawartych.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót nie ujętych w dokumentacji, lecz niezbędnych do wykonania celem właściwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego dla przeznaczenia i nałożonej funkcji użytkowania budynku. Koszty wykonania tych robót ponosi Wykonawca w przypadku jego winy z tytułu rozliczenia ryczałtowego zadania.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy także przygotowanie i zgłoszenie następujących odbiorów robót:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór częściowy,

  - odbiór końcowy,

  - odbiór w okresie rękojmi,

  - odbiór ostateczny

oraz uczestnictwo w przeglądzie technicznym oraz przeglądach gwarancyjnych.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego wraz z przekazaniem wszystkich dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego umożliwiających ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności wymienionych w § 15 ust. 2 Umowy.

- Przekazanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia o zakończeniu robót bądź oświadczenia o zaistnieniu przesłanek z art. 29 PB.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej obecności kierownika budowy na budowie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 7.30 do 15.30.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przyszłym placem budowy oraz z Planem zagospodarowania terenu, uzbrojeniem podziemnym terenu, na którym ma być realizowane zadanie i otrzymał od Zamawiającego odpowiedzi na pytania mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu Umowy znane w chwili zawarcia niniejszej Umowy i nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

- W dniu podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu aktualną listę pracowników (imię, nazwisko, serię i nr dowodu osobistego) oraz pojazdów (marka pojazdu, nr rejestracyjny) przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy. Zmiany listy pracowników winny być dostarczone do Zamawiającego na min. 7 dni kalendarzowych przed planowanym wejściem na teren kompleksu wojskowego.

- W przypadku planowania wprowadzenia na teren jednostki wojskowej zatrudnionych cudzoziemców, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego  o takim fakcie w terminie 21 dni kalendarzowych przed planowanym podjęciem pracy i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa Decyzja nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej  (Dz. Urz. MON z 2021r. poz. 177) Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu wykaz osób związanych z realizacją Umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:

- imię i nazwisko osoby,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności,

- numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP,

- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.

- Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

- Pracownicy Wykonawcy realizujący roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego powinni być ubrani w schludną odzież ochronną oznakowaną cechami przedsiębiorstwa, ponadto muszą zastosować się do porządków i zasad obowiązujących na terenie danego kompleksu.

- Zasady porządku i poruszania się po kompleksach wojskowych regulują właściwi Dowódcy, którzy odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie koszar. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania w tym zakresie i dostosowania się do stawianych przez Dowódców wymogów w trakcie wykonywania robót budowlanych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zorganizowanie i utrzymanie na bieżąco w należytym porządku placu budowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, zwierząt oraz mienia z tytułu prowadzonych czynności do czasu podpisania „Protokołu odbioru końcowego robót”.

- Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………………….., na zasoby którego powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie …………….., zgodnie z formularzem oferty. Stwierdzenie przez Zamawiającego braku realizacji przedmiotu Umowy przez podmiot trzeci podczas realizacji Umowy może skutkować odstąpieniem od Umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca prac budowlanych, remontowych oraz rozbiórkowych jako wytwórca odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zobowiązuje się do właściwego zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie.

- Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska.

- W przypadku konieczności wycinki drzew w ramach realizacji zadania wykonawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z „Zasadami dotyczącymi zagospodarowania drewna powstałego w ramach zadań inwestycyjno-remontowych oraz bieżącego utrzymania terenów zielonych”, stanowiącymi załącznik nr .......

- Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i zagospodarowania pozyskanego drewna niezwłocznie po jego wycince na własny koszt.

- Po zakończeniu prac związanych z wycinką drzew Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia terenu. Pozostałe odpady (liście, trociny, karpiny) Wykonawca wywiezie i zagospodaruje na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją administracyjną w przedmiocie wycinki wraz z ich pielęgnacją w okresie wskazanym w decyzji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego plan nasadzeń zastępczych wraz z harmonogramem pielęgnacji.

- Wykonawca zawiadomi właściwy WINB na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych lub uzyska pozwolenie na użytkowanie (jeśli w decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie nałożony taki obowiązek).

- Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zakazu używaniu BSP – aparatów latających, aparatów jeżdżących oraz pływających na terenach kompleksów wojskowych przez własnych pracowników, jak również podwykonawców pod rygorem kar umownych czy odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

- W terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy uzupełniony o dane z oferty. Następnie w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego (data otrzymania protokołu z KOPI) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć ponownie zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy. Wykonawca jest zobowiązany do składania miesięcznych raportów z postępów realizacji Umowy do 5-go dnia każdego miesiąca lub miesiąca następującego po zakończonym miesiącu, zgodnie z załącznikiem nr …… do Umowy (raport miesięczny).

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy/om do realizacji część zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru podwykonawców, zawierającego aktualny stan rozliczeń z Podwykonawcami i zobowiązany jest przedkładać go do Zamawiającego z raportami miesięcznymi wskazanymi w ustępie poprzedzającym.

- Wykonawca robót wykona dokumentację techniczną powykonawczą oraz przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą wykonaną w 2 egz. zgodnie z art. 60 ustawy Prawo Budowlane (opracowanej na podstawie załącznika nr ……… do Umowy – wymogi dot. opracowania dokumentacji) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD – po 1 egz. dokumentacji o klauzuli JAWNE i ZASTRZEŻONE wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru.

Terminy umowne realizacji przedmiotu umowy

§14

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 Wykonawca wykona w nw. terminach:

- Element I – opracowanie dokumentacji projektowej:

- termin dostarczenia dokumentacji projektowej celem przeprowadzenia posiedzenia KOPI – …… dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

- czas na weryfikację kompletności dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i zwołanie KOPI – do 28 dni kalendarzowych  od daty dostarczenia dokumentacji projektowej do siedziby Zamawiającego;

- czas na poprawienie i uzupełnienie dokumentacji o uwagi KOPI – do 14 dni kalendarzowych od daty posiedzenia KOPI;

- Element II – termin dostarczenia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę /  skutecznego zgłoszenia robót / oświadczenia o zaistnieniu przesłanek z art. 29 PB – ……. dni kalendarzowych od daty doręczenia do Wykonawcy zatwierdzonej dokumentacji projektowej (element I).

- Element III – skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru  – ……… dni kalendarzowych  od daty uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę /  skutecznego zgłoszenia robót / oświadczenia o zaistnieniu przesłanek z art. 29 PB.

- Zasady wstępu na teren kompleksu wojskowego zostaną ustalone podczas przekazania terenu budowy.

Gotowość do odbioru

§ 15

- Gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę pisemnym zawiadomieniem o gotowości do dokonania odbioru końcowego.

- Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu:

- kompletną dokumentacją powykonawczą,

- kserokopię dziennika budowy/korespondencji,

- protokoły badań, prób, sprawdzeń i odbiorów,

- opracowane przez siebie oraz uzgodnione i zatwierdzone przez Administratora i Użytkownika końcowe "Zestawienie Poniesionych Nakładów i Uzyskanych Efektów Rzeczowo-Finansowych (zgodnie z załącznikiem nr .....) do Umowy uwzględniające nakłady poniesione przez Zamawiającego,

- wykaz zainstalowanych urządzeń wraz z informacjami o czasookresach przeglądów serwisowych, listę czynności wykonywanych przy przeglądzie, wykaz wyrobów i elementów, które należy wymienić podczas przeglądów gwarancyjnych,

- harmonogram rocznych prac serwisowych,

- prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie/skuteczne zgłoszenie zakończenia robót,

- protokoły ze szkoleń wraz z zaświadczeniami o przeszkoleniu, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 11 Umowy,

- oświadczenie gwarancyjne,

- karty gwarancyjne sprzętu i urządzeń dostarczonych i zamontowanych w ramach realizowanej Umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentów wymienionych w ust. 2 przekaże Wykonawcy na piśmie:

- potwierdzenie gotowości do odbioru końcowego lub

- oświadczenie o stwierdzeniu braku gotowości do odbioru końcowego wraz ze wskazaniem, jakie warunki muszą być spełnione w celu skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, a po ich spełnieniu potwierdzenie gotowości do odbioru.

- Za dzień skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający uznaje:

- datę wpływu zawiadomienia do siedziby Zamawiającego wraz z załącznikami – w przypadku potwierdzenia  przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru (zgodnie z ust. 3 lit. a) Umowy

- datę usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości – w przypadku  określonym w ust. 3 lit. b Umowy.

- Do dnia rozpoczęcia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu wypożyczoną kompletną dokumentację projektową. W przypadku braku zwrotu kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 24 ust. 1 lit q. Umowy.

- Zamawiający przewiduje odbiór bezusterkowy tj. odbiór podczas którego stwierdzono wady i usterki nieistotne, które nie uniemożliwiają dokonania odbioru i przekazania do użytkowania. W protokole odbioru zostanie określony termin usunięcia wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych. W przypadku wystąpienia wad istotnych uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub sprzeciwiające się wyraźnie Umowie, odbiór nie zostanie dokonany.

§16

- Terminy określone w § 8 ust. 1, § 9 i § 10 ust. 1 Umowy winny być ujęte w Harmonogramie rzeczowo – finansowym.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania robót w przypadku wystąpienia braku środków finansowych. Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę niezwłocznie celem uzgodnienia dalszego działania stron oraz korekty Harmonogramu rzeczowo – finansowego. W takim przypadku z tytułu wstrzymania robót Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, dopuszcza się jedynie zmianę terminu zakończenia robót, lecz nie więcej niż o okres faktycznego ich wstrzymania.

§17

Terminy odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu i częściowych ustala się do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku korespondencji/budowy.

§18

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz w obecności upoważnionych przedstawicieli Administratora i Użytkownika, a w razie potrzeby również przy udziale Projektanta.

- Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego.

- Czas trwania odbioru wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w chwili odbioru powinna być wykonana zgodnie z wymogami uwzględnionymi w załączniku nr ….. do Umowy (wymogi dot. opracowania dokumentacji) oraz zaewidencjonowana i przyjęta do zasobu Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

§19

Przeglądy gwarancyjne: są dokonywane przez Zamawiającego z udziałem Użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i mają na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości.

§ 20

Odbiór ostateczny: Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Administratora, Użytkownika i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi jeśli jej termin będzie dłuższy od terminu gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad. Odbiór ten winien nastąpić nie później niż 30 dni kalendarzowych przed upływem okresu gwarancji jakości albo rękojmi, jeżeli jej termin będzie dłuższy od terminu gwarancji.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§21

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 za cenę ryczałtową  w wysokości:

- brutto: ………….. zł

słownie złotych: ………………………/100

- podatek VAT 23%:  ………………….

słownie złotych: …………………………/100

- netto: ……………….. zł

słownie złotych: ……………………………./100

w tym:

- Element I - opracowanie dokumentacji projektowej

- brutto: ………….. zł

słownie złotych: ………………………/100

- podatek VAT 23%: ………….. zł

słownie złotych: ………………………/100

- netto: ………….. zł

słownie złotych: ………………………/100

- Element II - prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę / skuteczne zgłoszenie robót / oświadczenie o zaistnieniu przesłanek z art. 29 PB

- brutto: ………….. zł

słownie złotych: ………………………/100

- podatek VAT 23%: ………….. zł

słownie złotych: ………………………/100

- netto: ………….. zł

słownie złotych: ………………………/100

- Element III - realizacja robót budowlanych

- brutto: ………….. zł

słownie złotych: ………………………/100

- podatek VAT 23%: ………….. zł

słownie złotych: ………………………/100

- netto: ………….. zł

słownie złotych: ………………………/100

- Powyższe wynagrodzenie brutto obejmuje również wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy, jak również koszty nadzoru autorskiego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia z zastrzeżeniem § 31 i 32 ust. 3 pkt 2 Umowy.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w wycenie przedmiotu zamówienia jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe podczas realizacji zamówienia bez zawarcia aneksu wprowadzającego zmiany w Umowie.

- W przypadku zaniechania realizacji części Umowy, zmniejszenia zakresu umownego wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość elementów, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego przedłożonego przez Wykonawcę z uwzględnieniem parametrów cenotwórczych cen materiałów i pracy sprzętu przyjętych do obliczenia oferty lub na podstawie wartości elementu robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Wykonawca nie może odmówić zawarcia aneksu do Umowy o wykonanie robót dodatkowych, jeśli okaże się, iż zachodzi konieczność wykonania tych robót nieobjętych ofertą, ale niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, a także innych koniecznych zmian w Umowie określonych w § 32 Umowy, które zostały wykryte i zaakceptowane przez Zamawiającego.

Zaliczki

§ 22

- Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczek na poczet realizacji Umowy   w łącznej wysokości do 75% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 21 ust. 1 Umowy (dotyczy elementu III – roboty budowlane). Zaliczek udziela się w oparciu o art. 442  ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zaliczka nie może być mniejsza niż 5% należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Niezależnie od wysokości zaliczki określonej w ust. 1 Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przemawiają za tym wymierne korzyści dla Zamawiającego np.  przyspieszenie realizacji robót w stosunku do harmonogramu, może udzielić zaliczki w wysokości do 100 % wartości wynagrodzenia za dany element wynikający z harmonogramu łącznie nie więcej niż 90% wartości Umowy. Podwyższenie zaliczki na roboty uzależnione jest od możliwości finansowych Zamawiającego i skutkuje nowymi terminami realizacji Umowy z pełnymi konsekwencjami wynikającymi z zawartej Umowy w zakresie zabezpieczenia zwrotu udzielonej zaliczki.

- Podpisany przez strony harmonogram rzeczowo – finansowy jest obowiązujący dla Stron. Zmiany harmonogramu w zakresie zaliczek mogą nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy w następującej relacji: skrócenie terminu realizacji robót, na które jest udzielania zaliczka o 1 dzień skutkuje zwiększeniem zaliczki o 1% w stosunku do ustalonej początkowej wysokości 75% wynagrodzenia brutto części Umowy na które jest udzielana zaliczka wg wzoru:

Z = ilość dni kalendarzowych skrócenia w harmonogramie  x1%+75%

Z – wysokość zwiększonej zaliczki na wykonanie robót budowlanych (elementów robót określonych w harmonogramie)

Zmiany te są zależne od możliwości finansowych Zamawiającego.

- Zmiany mogą nastąpić również w sytuacjach określonych w § 31 Umowy zgodnie z dyspozycją określoną w art. 455 ust. 1 ustawy PZP lub w przypadku zapłaty Podwykonawcy za zrealizowane w tym okresie roboty budowlane określonej w Umowie Wykonawcy z Podwykonawcą wskazanym Zamawiającemu w sposób określony w § 29 Umowy.

- Udzielenie pierwszej zaliczki może nastąpić po zorganizowaniu przez Wykonawcę terenu budowy w terminie i wysokości wynikającej z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy do Zamawiającego o udzielenie zaliczki na poczet wykonania Umowy na roboty budowlane wskazującego:

- wartość planowanej zaliczki;

- na jaki etap robót oczekuje przyznania zaliczki;

- termin i sposób rozliczenia;

- formę zabezpieczenia;

- numer rachunku bankowego, na który Zamawiający dokona przelewu zaliczki.

- Warunkiem udzielenia przez Zamawiającego kolejnej zaliczki Wykonawcy na realizację robót budowlanych jest wykazanie przez Wykonawcę, że wykonał  zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek i przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiający wstrzymuje udzielenie kolejnej zaliczki.

- Zamawiający udzieli zaliczki na roboty budowlane na kompletny wniosek Wykonawcy złożony w terminie najpóźniej 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem udzielenia zaliczki określonej w Harmonogramie rzeczowo – finansowym wraz ze 100% zabezpieczeniem na udzieloną zaliczkę w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności 40 dni kalendarzowych dłuższym od planowanego terminu realizacji zaliczkowanych robót budowlanych określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

- Oryginały gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych wraz z wnioskiem Wykonawca składa u Zamawiającego w kancelarii Zamawiającego lub w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem na adres poczty rzibydgoszcz@ron.mil.pl

- Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się w sposób następujący:

- Rozliczenie zaliczek następuje poprzez wystawienie faktury rozliczeniowej do faktury zaliczkowej z uwzględnieniem warunków zgodnych z §23 ust. 4 Umowy (wymogi dotyczące wystawienia faktury zaliczkowej są tożsame z kryteriami wystawienia faktury za zrealizowane roboty budowlane) wraz z przedmiarami, kosztorysami powykonawczymi, protokołem na zwiększenia / zmniejszenia obmiarowe oraz protokołem odbioru robót za właściwie wykonane i odebrane roboty budowlane potwierdzonymi przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany, niezależnie od terminu, na który jest udzielona zaliczka, do częściowego rozliczania udzielonej zaliczki nie rzadziej niż w okresach wynikających z harmonogramu. Całkowite rozliczenie zaliczki musi nastąpić do wysokości i w terminach określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, lecz nie później niż w roku kalendarzowym, w którym zaliczka została udzielona;

- Za termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień zatwierdzenia wydatku na podstawie właściwie sporządzonej faktury wystawionej zgodnie z ust. 11 pkt 1 za roboty budowlane  wykonane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym wraz z potwierdzeniem ich prawidłowego wykonania, złożonej przez Wykonawcę w kancelarii Zamawiającego;

- W nieprzewidzianych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczek w innym terminie niż określono w harmonogramie lecz nie później niż w roku kalendarzowym, w którym zaliczka została udzielona. Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nierozłączne z przedłużeniem terminu zabezpieczenia zaliczki. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego min. 21 dni kalendarzowych przed terminem rozliczenia zaliczki.

- Wykonawca jest zobowiązany, niezależnie od terminu, na który jest udzielona zaliczka do bieżącego, częściowego rozliczania zaliczki wg odrębnych ustaleń, nie rzadziej jednak niż w okresach wynikających z HRF.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z udzielonej zaliczki w terminie, wyłączając sytuacje opisane w ust. 11 pkt 3, Zamawiający niezwłocznie wezwie pisemnie Wykonawcę do rozliczenia lub zwrotu wypłaconej zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru pisma. W przypadku braku rozliczenia zaliczki Zamawiający niezwłoczne wystąpi do Gwaranta o jej zwrot w wysokości udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

- Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakturę VAT (tzw. fakturę zaliczkową) w wysokości przyznanej zaliczki w rozbiciu na wartość netto oraz podatek VAT. Wykonawca po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o przyznaniu zaliczki - dla dokonania przelewu środków na rachunek bankowy wystawi fakturę proforma z wszystkimi elementami faktury właściwej, ze szczególnym uwzględnieniem wartości netto  i podatku VAT.

- Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokołem odbioru robót budowlanych przez inspektorów Zamawiającego i Wykonawcę na kwotę nie niższą od udzielonej zaliczki na roboty budowlane wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom zgodnie z harmonogramem i Umową Wykonawcy z Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami.

Warunki płatności

§23

- Podstawą wystawienia faktury za element I będzie dwustronnie podpisany bezuwagowy protokół zdawczo - odbiorczy, dla elementu II dostarczenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / skuteczne zgłoszenia robót / oświadczenie o zaistnieniu przesłanek z art. 29 PB, natomiast dla elementu III dwustronnie podpisany protokół odbioru końcowego.

- Zapłata należności za przedmiot zamówienia nastąpi wg następujących zasad:

- Element I - za opracowaną dokumentację projektową - faktura stanowiąca wartość wynagrodzenia określonego w § 21 ust. 1 pkt 1, płatność nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury Wykonawcy wraz z podpisanym przez Strony bezuwagowym protokołem zdawczo – odbiorczym (stanowiącym załącznik nr …. do Umowy) oraz zatwierdzonym protokołem KOPI. W przypadku występowania Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców „o uregulowaniu należności  przez Wykonawcę za prace wykonane przez Podwykonawcę do dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę” wraz z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w realizacji Umowy (załącznik nr ….. do Umowy – oświadczenie Podwykonawcy) oraz oświadczeń Podwykonawców o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Wykonawcę.

- Element II - za uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę / skutecznego zgłoszenia robót  /oświadczenia o zaistnieniu przesłanek z art. 29 ust. 2 PB - faktura stanowiąca wartość wynagrodzenia określonego w § 21 ust. 1 pkt 2 – po dostarczeniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / skutecznego zgłoszenia robót / oświadczenia o zaistnieniu przesłanek z art. 29 ust. 2 PB. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury Wykonawcy.

- Wynagrodzenie za element III, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 3:

- fakturami częściowymi za roboty budowlano-montażowe, których suma wartości brutto nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia umownego brutto,

- fakturą końcową w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto po odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy.

- Najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych po terminie wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu fakturę końcową. Do prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawca dołączy protokół odbioru końcowego oraz arkusz efektów gospodarczych, świadczący o należytym wykonaniu przedmiotu Umowy.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia za element III będą wystawione przez Wykonawcę faktury po spełnieniu nw. kryteriów:

- Wystawienie faktury VAT możliwe będzie po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę do realizacji skutecznego odbioru wykonanej części przedmiotu Umowy.

- faktura końcowa może być wystawiona po rozliczeniu wszelkich należności wobec podwykonawców. Wykonawca do każdej faktury zobowiązany jest załączyć dowody zapłaty należności podwykonawcom.

- Do dokumentów źródłowych wymaganych dla celów weryfikacji należą protokół rozliczenia finansowego podpisany przez Wykonawcę oraz rozliczenie środków trwałych.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić ewidencję oraz rozliczenie środków trwałych. Powyższe informacje w formie zestawienia stanowią załącznik do każdej faktury przejściowej.

- Dokumenty źródłowe przeznaczone do weryfikacji przez inspektora nadzoru i Kierownika SR Wykonawca dostarcza do siedziby RZI poprzez kancelarię Zamawiającego.

- Pozytywne zweryfikowane dokumentów przez inspektorów nadzoru stanowi podstawę do pisemnego poinformowana Wykonawcy o możliwości wystawienia faktury VAT.

- W przypadku wystąpienia błędów w dokumentach stanowiących podstawę do wystawienia faktury VAT podczas ich weryfikacji przez pracowników RZI Bydgoszcz Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawienia na wniosek Zamawiającego.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, bez wcześniejszej weryfikacji przez Zamawiającego dokumentów stanowiących załącznik lub błędnie wystawionej faktury to Zamawiający ma prawo uznać ją za bezzasadną odesłać do Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca zostanie poinformowany oficjalnym pismem o podstawie nieopłacenia faktury.

- W przypadku występowania podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do każdej faktury oświadczeń podwykonawców „o uregulowaniu należności przez Wykonawcę za prace wykonane przez podwykonawcę do dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę” wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w realizacji Umowy (załącznik nr ….. do Umowy – oświadczenie podwykonawcy wraz z dowodami zapłaty).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur częściowych i faktury końcowej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich przyjęcia (za datę przyjęcia przyjmuje się datę wpływu do kancelarii Zamawiającego). Za datę ich płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Warunki finansowania inwestycji:

- Limit finansowy na rok 2025 wynosi .............. zł brutto (słownie brutto: ................).

- Wielkość limitu w latach następnych zostanie potwierdzona przez Zamawiającego w formie aneksu po otrzymaniu projektu planu wydatków budżetowych zapewniającego realizację zadania stanowiącego przedmiot Umowy. Wielkość przydzielonych środków lub ich nie przydzielenie nie może być powodem jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego (Umowy wieloletnie).

- Do czasu uzyskania środków finansowych w wysokości umożliwiającej sfinansowanie realizacji przedmiotu Umowy w pełnym zakresie, Zamawiający ogranicza realizację robót prowadzonych przez Wykonawcę do wysokości brutto ………………. zł.

- W przypadku braku niezbędnych środków finansowych umożliwiających sfinansowanie realizacji przedmiotu umowy w pełnym zakresie, Zamawiający w sposób ostateczny ograniczy finansowanie realizacji przedmiotu Umowy do wysokości brutto ………….. zł w zakresie umożliwiającym uzyskanie efektu inwestycyjnego. W takim przypadku niniejszą umowę uważać będzie się za wykonaną.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia / zmniejszenia finansowania w poszczególnych latach.

- Wynagrodzenie będzie płatne z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury – powstania obowiązku podatkowego.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                      o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że zrzeka się prawa przeniesienia na osoby trzecie wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie z rachunku bankowego Zamawiającego:                              NBP O. Bydgoszcz Nr  27 1010 1078 0015 2822 3000 0000, Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego: 554-10-06-057 na rachunek Wykonawcy zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową, tj. ………………………………………………………

- Dane właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego, pod który podlega Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………

- W każdym roku budżetowym Wykonawca będzie przedkładał faktury za wykonanie robót najpóźniej w terminie do 20 listopada danego roku do wysokości określonej w harmonogramie realizacji i finansowania.

Kary umowne

§24

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn, zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto, a ponadto:

- za zwłokę w realizacji robót przekraczającą 30 dni kalendarzowych jakikolwiek termin określony w  harmonogramie rzeczowo-finansowym  – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 21 ust. 1 pkt 3  za każdy  rozpoczęty dzień   zwłoki,

- za zwłokę w zgłoszeniu gotowości do odbioru– w wysokości 0,30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 21 ust. 1, liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od terminu umownego realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 14 ust.1 pkt 3,

- za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu należycie wykonanej dokumentacji projektowej w terminach określonych w §14 ust. 1 pkt 1 lit. a) bądź jej nienależyte wykonanie - za każdy dzień zwłoki 0,3% wartości wynagrodzenia brutto  określonego w §21 ust. 1 pkt. 1 umowy, przy czym za nienależyte wykonanie uznaje się w szczególności:

  - niekompletność dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

  - niezgodność dokumentacji z aktualizacją programu inwestycji, programem funkcjonalno-użytkowym, z normami obronnymi aktualnymi na dzień sporządzenia dokumentacji, wytycznymi wydanymi przez MON, z przedmiotem oraz innymi uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w formie pisemnej;

  - niezgodność z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;

  - niezgodność z przepisami § 6.1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa;

  - niezgodność z przepisami ustawy Pzp;

  - inne oczywiste wady;

  - brak wymaganych uzgodnień dokumentacji;

- za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu uzupełnionej i  poprawionej dokumentacji po KOPI, bądź jej nienależyte wykonanie - za każdy dzień zwłoki 0,3% wartości wynagrodzenia brutto za opracowaną dokumentację projektową, licząc od terminu wyznaczonego na dokonanie poprawek i uzupełnień stwierdzonych na KOPI, przy czym za nienależyte wykonanie uznaje się w szczególności:

- niekompletność dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także przepisów Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz innymi rozporządzeniami i wytycznymi branż zawartych w opracowaniu;

- niezgodność dokumentacji z aktualizacją programu inwestycji, z normami obronnymi aktualnymi na dzień sporządzenia dokumentacji, wytycznymi wydanymi przez MON, z przedmiotem zamówienia oraz innymi uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w formie pisemnej;

- niezgodność z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;

- niezgodność z przepisami § 6.1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa;

- niezgodność z przepisami ustawy Pzp;

- inne oczywiste wady

- za zwłokę w przekazaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub oświadczenia o zaistnieniu przesłanek z art. 29 ust. 2 PB w wysokości 0,4% łącznej wartości wynagrodzenia brutto określonego w §21 ust. 1 pkt 2 Umowy za każdy dzień zwłoki

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie całości przedmiotu umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie robót budowlanych, liczonej za każdy dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za zwłokę w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla których w Umowie podane są terminy (w szczególności: w sporządzeniu panu BIOZ, o którym mowa § 13 ust. 10; w przedstawieniu zaktualizowanego HRF, o którym mowa § 13 ust. 34; w przedłożeniu miesięcznych raportów z postępów realizacji Umowy, o których mowa w § 13 ust. 34; w przedstawieniu aktualnego rejestru podwykonawców, zgodnie z § 29 ust. 43) – 0,1 % łącznej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 21 ust. 1 umowy za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie w terminie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2 000 zł, za każdy nieprzedłożony w terminie do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy(om) lub dalszemu Podwykonawcy(om) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto wynikającego  z umowy z Podwykonawcą, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

- za nieprzedłożenie w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000 zł za każdy taki przypadek,

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek,

- za niezwaloryzowanie wynagrodzenia Podwykonawcom, jeśli Wykonawcy zostało zwaloryzowane wynagrodzenie zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 PZP w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 21 ust.1 Umowy

- za niedostarczenie w terminie uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego w wysokości 500 zł za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub uzgodniony z Zamawiającym Podwykonawca, w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek,

- za każdorazowe niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 30 ust. 1, na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł za każdą niezatrudnioną osobę wskazaną w § 22 ust. 1 niniejszej Umowy.

- za brak zwrotu kompletnej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 15 ust. 5, Wykonawca zapłaci jednorazową karę w wysokości 5 000,00 zł,

- Łącznie wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% łącznej wartości brutto wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie przedmiotu Umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania  przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary do pełnej wysokości poniesionej szkody. W przypadku wyrządzenia szkody przez działania lub zaniechania, na okoliczność wystąpienia których nie zastrzeżono prawa do naliczenia kar umownych, Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- W sytuacji naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w ust. 1 Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia noty księgowej. W przypadku nieuregulowania płatności przez Wykonawcę kara umowna zostanie potrącona z dowolnej należności Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że Wykonawca ponosi pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy oraz za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników, Podwykonawców lub inne osoby z nim współpracujące.

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

§25

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu … miesięcznej gwarancji na przedmiot Umowy. Bieg i termin gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady zastosowanych materiałów oraz wady w wykonanych pracach.

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić …. miesięcznej rękojmi na przedmiot Umowy. Bieg i termin rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie wskazanym w ust. 1 i 2 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tych terminów. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności ZNWU albo wniesienia nowego zabezpieczenia na okres do usunięcia wady, z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia wysokości zabezpieczenia.

- Oświadczenie gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiającemu. Wzór oświadczenia gwarancyjnego stanowi załącznik nr …..do Umowy.

- Wykonawca w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji ma obowiązek na wniosek Zamawiającego usunąć w wyznaczonym terminie wady lub usterki. Termin wyznaczony nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych.

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w każdym przeglądzie gwarancyjnym oraz w odbiorze ostatecznym w okresie trwania rękojmi i gwarancji.

- W okresie rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi, a w przypadku odmowy wykonania powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy – po uprzednim, pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym w sposób uwzględniający techniczne możliwości ich usunięcia to Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy.

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy

§26

- Do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy strony ustalają ZNWU w wysokości …………………. zł – tj. 5% łącznej ceny oferty, słownie: ………………………………………..

- Do dnia wyznaczonego na  podpisanie Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ZNWU w wysokości ……………. zł w formie …………………….. z terminem ważności o 30 dni kalendarzowych dłuższym od dnia upływu planowanego umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

- W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia przy założeniu, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego

- W przypadku wydłużenia umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument wydłużający termin ZNWU w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania aneksu pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z dowolnej należności Wykonawcy.

- W przypadku gdy termin ZNWU upłynąłby przed terminem sporządzenia ekspertyzy, o której mowa w § 25 ust. 10 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument wydłużający termin ZNWU pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z dowolnej należności Wykonawcy.

- Wykonawca, który nie zrealizował terminowo przedmiotu Umowy i nie uzyskał od Zamawiającego aneksu o jego wydłużeniu, zobowiązany jest zachowując ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy złożyć w siedzibie Zamawiającego dokument ZNWU z terminem ważności o 30 dni dłuższym od dnia przewidzianego terminu realizacji umowy pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z dowolnej należności Wykonawcy.

- Część zabezpieczenia 70%, gwarantująca zgodne z Umową wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zwolniona na podstawie protokołu końcowego odbioru przedmiotu Umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia końcowego odbioru.

- Strony postanawiają, że na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości zostanie pozostawione 30 % ZNWU tj. kwota w wysokości  …………………….. zł lub wniesione nowe ZNWU, a dokument potwierdzający wniesienie ZNWU wraz z kopią protokołu odbioru końcowego potwierdzony za zgodność z oryginałem Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu Umowy. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości w wyznaczonym terminie lub gdy złożony dokument zabezpieczający rękojmię i gwarancję jakości nie będzie spełniał warunków wynikających z Umowy, kwota zabezpieczenia zostanie potrącona z dowolnej należności Wykonawcy.

- Po upływie okresu rękojmi Zamawiający na podstawie bezusterkowego ostatecznego protokołu odbioru zwolni w ciągu 15 dni kalendarzowych od dnia upływu okresu obowiązywania ZNWU złożone na okres rękojmi na wskazany rachunek bankowy lub odeśle dokument ZNWU na adres Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia usterek i braku ich usuwania ze strony Wykonawcy, Zamawiający zatrzyma należną kwotę z ZNWU lub wystąpi o nią do Gwaranta.

- W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych o:

  - zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

  - zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

  - ogłoszeniu upadłości lub likwidacji Wykonawcy;

  - wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca;

  - zawieszeniu działalności Wykonawcy.

- Niezawiadomienie w terminie 14 dni kalendarzowych o zaistnieniu powyższych sytuacji może spowodować, iż Zamawiający przekaże środki finansowe do depozytu sądowego.

Rozliczenie za media

§27

1. Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże Wykonawcy w porozumieniu z Administratorem:

- punkt poboru wody,

- punkt poboru energii elektrycznej,

- punkt poboru energii cieplnej.

- Wykonawca po przejęciu terenu budowy niezwłocznie wystąpi w formie pisemnej odpowiednio do:

- Administratora systemu ciepłowniczego tj. ………………………………………….., o zawarcie umowy odsprzedaży energii cieplnej niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy,

- Administratora o zawarcie Umowy odsprzedaży  pozostałych mediów (poza energią elektryczną) i usług komunalnych (w tym m.in.: wody wraz z odprowadzaniem ścieków, kabin sanitarnych itp.) niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu Umowy, a przed protokolarnym przekazaniem placu budowy, zadeklaruje pisemnie Zamawiającemu moc umowną urządzeń elektrycznych jakich będzie używał do wykonania przedmiotu Umowy, a Zamawiający określi Wykonawcy w protokole przekazania placu (terenu) budowy sposób rozliczania odsprzedaży energii elektrycznej (z wykorzystaniem podlicznika lub ryczałtem). 
W przypadku zastosowania podlicznika:

- Jeżeli zadeklarowana moc będzie większa niż 10 % mocy umownej na liczniku głównym, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zamontować zalegalizowany podlicznik, który będzie mierzył i rejestrował moc maksymalną wraz ze zużyciem energii elektrycznej oraz ponosić będzie wszelkie koszty związane z jego legalizacją i utrzymaniem w sprawności technicznej.

- Jeżeli zadeklarowana przez Wykonawcę moc będzie mniejsza niż 10 % mocy umownej na liczniku głównym Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zamontować zalegalizowany podlicznik, który będzie mierzył zużycie energii elektrycznej oraz ponosić będzie wszelkie koszty związane z jego legalizacją i utrzymaniem w sprawności technicznej. Zakłada się, że ewentualne przekroczenia mocy umownej na liczniku głównym Zamawiającego nie wynikają z działalności Wykonawcy. W uzasadnionych oraz udowodnionych przypadkach udziału Wykonawcy w przekroczeniu mocy umownej na liczniku głównym przeprowadzone będzie postępowanie wyjaśniające oraz pisemne uzgodnienie wartości przekroczenia celem jego obciążenia.

- Do obciążenia za zużytą energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

- w przypadku zamontowania podlicznika, koszty zużycia energii elektrycznej wyliczone będą na podstawie odczytów podlicznika pomnożonego przez stawkę za 1 kWh obowiązującą w okresie rozliczeniowym w zakładzie energetycznym właściwym dla kompleksu wojskowego, w którym wykonywany jest przedmiot Umowy. Stawka za 1 kWh energii elektrycznej obejmować będzie wszystkie składniki wyszczególnione na fakturze VAT wystawionej przez dostawcę i dystrybutora energii elektrycznej.

- w przypadku ryczałtowego sposobu rozliczania energii elektrycznej wartość zużycia oblicza się w oparciu o moc urządzeń użytych do wykonania przedmiotu Umowy, ich czas pracy oraz średnią stawkę za 1 kWh obowiązującą w okresie rozliczeniowym w zakładzie energetycznym właściwym dla kompleksu wojskowego, w którym wykonywany jest przedmiot umowy.

Stawka za 1 kWh energii elektrycznej obejmować będzie wszystkie składniki wyszczególnione na fakturze VAT wystawionej przez dostawcę i dystrybutora energii elektrycznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty za przekroczenie mocy umownej występujące na zainstalowanym podliczniku z pomiarem i rejestracją mocy powyżej zadeklarowanej pisemnie mocy umownej. Opłata za przekroczenie naliczana będzie jedynie w przypadku jednoczesnego wystąpienia przekroczenia mocy umownej na podliczniku Wykonawcy i liczniku głównym Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym.

Opłata za ww. przekroczenie mocy umownej naliczona będzie na podstawie ceny za przesył (dystrybucję) obowiązującą w danym okresie rozliczeniowym u dystrybutora energii elektrycznej.

- Odczyty podlicznika (zużycie energii elektrycznej oraz przekroczenia mocy umownej) i sporządzenia stosownych protokołów będą dokonywane w systemie miesięcznym, na koniec każdego miesiąca, w obecności przedstawicieli Administratora i Wykonawcy oraz niezwłocznie przekazane Zamawiającemu. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy podczas odczytu licznika, zostanie to odnotowane w protokole odczytu licznika.

- Za zużytą do wykonania przedmiotu umowy:

- energię cieplną Wykonawca zostanie obciążony odpowiednio przez Administratora lub Administratora systemu ciepłowniczego na warunkach ustalonych w  umowie (odsprzedaży).

- pozostałe media i usługi komunalne (w tym m.in.: woda wraz z odprowadzaniem ścieków, kabiny sanitarne itp.) Wykonawca zostanie obciążony przez Administratora na warunkach ustalonych w umowie odsprzedaży.

- Zamawiający dokona potrąceń z dowolnej należności Wykonawcy, wyliczonych zgodnie z ust. 3-6, należności Zamawiającego za zużytą przez Wykonawcę energię elektryczną.

Odstąpienie od Umowy

§28

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków przewidzianych przez ustawy: Prawo zamówień publicznych (art. 456) i Kodeks cywilny oraz wskazanych w niniejszej Umowie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy nie rozpoczął wykonywania przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jego pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca opóźnia z własnej winy wykonywanie przedmiotu Umowy w terminach określonych w umowie i zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym i opóźnienie to trwa dłużej niż 40 dni kalendarzowych,

- Wykonawca opóźnia z własnej winy usuwanie wad i opóźnienie to trwa dłużej niż 30 dni kalendarzowych,

- Wykonawca uchyla się od obowiązku stałego kontaktowania się z Zamawiającym i nastąpiło to minimum 2 razy pomimo pisemnego powiadomienia,

- Wykonawca nie realizuje Umowy przy udziale osób skierowanych do realizacji zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą Umową i kontynuuje pomimo upomnienia,

- Wykonawca realizuje Umowę przy pomocy podwykonawców na których zatrudnienie nie otrzymał zgody Zamawiającego lub niezgłoszonych Zamawiającemu i nie zmienił sposobu wykonania robót pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu,

- Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z zawartą Umową, dokumentacją projektową lub sztuką budowlaną lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienił sposobu wykonania robót pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu,

- za stwierdzoną trzykrotnie nieobecność kierownika budowy lub kierowników robót podczas kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Rady budowy oraz innych spotkań organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania,

- w razie konieczności 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

- Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy,

- naruszenia przez Wykonawcę obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych,

- Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

- Jeżeli do realizacji zamówienia konieczne jest współdziałanie Wykonawcy, a Wykonawca nie współpracuje z Zamawiającym bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na podjęcie współpracy z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy,

- Wysokość kar umownych naliczonych w trakcie realizacji Umowy wyniesie 20% wartości wynagrodzenia umownego za całość udzielonego zamówienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z powodu zawinionego podjęcia przez Wykonawcę (osobę fizyczną) działań określonych w załączniku do decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.07.2017 r. (jako niedopuszczalne). Prawo to obejmuje również działania osób, z pomocą których osoba fizyczna świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej będzie wykonywała swoje zobowiązanie, jak również osoby, którym wykonanie zobowiązania powierzyła. Decyzja nr 145/MON stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

- dostarczenia przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (ZNWU) niezgodnego lub fałszywego.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie i powinno być złożone w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od Umowy.

- W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych prac związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy oraz do zapłaty wynagrodzenia za tę część prac, która została wykonana do dnia odstąpienia od Umowy.

- W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania inwentaryzacji wykonanych prac oraz do zapłaty wynagrodzenia za tę część prac, która została wykonana do dnia odstąpienia od Umowy pomniejszonego o kwotę kar umownych oraz odebranych ukończonych elementów dokumentacji.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 4, strony w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od Umowy, sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia.

- Odstąpienie od Umowy wywiera skutek jedynie na przyszłość i nie niweczy uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do prac zrealizowanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia.

Podwykonawstwo

§29

- Wykonanie prac będących przedmiotem Umowy przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców może odbywać się wyłącznie za wiedzą Zamawiającego i tylko w zakresie części robót nie wskazanych przez Zamawiającego do osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

- Powierzenie podwykonawcom części zamówienia wymaga uwzględnienia w aneksie do Umowy.

- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Kwota wynagrodzenia podwykonawcy – powinien odpowiadać swą wartością wynagrodzeniu Wykonawcy za ten sam zakres robót wynikający z oferty, przy czy w przypadku gdy kwota Podwykonawcy będzie wyższa to Zamawiający odpowiada solidarnie wyłącznie do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za ten sam zakres robót.

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy/om do realizacji część zamówienia związanego z dostępem do informacji niejawnych, to przed podpisaniem Umowy z Zamawiającym jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczenia informacji, które umożliwią Zamawiającemu stwierdzenie, czy Podwykonawca/y posiada/ją niezbędne kwalifikacje i uprawnienia wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych do których będzie miał dostęp – Podwykonawca/y musi spełniać takie same wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych jak Wykonawca.

- Wykonawca i Podwykonawcy są zobowiązani do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub, z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

- W przypadku zamierzenia zatrudnienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z nim umowę o podwykonawstwo, przed przystąpieniem podwykonawcy do wykonania robót budowlanych, dotyczy umów zawartych z Podwykonawcami wskazanymi w ofercie jak również Podwykonawców wprowadzanych w trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowy przedmiot robót budowlanych zostanie określony w Umowie o podwykonawstwo lub w formie załącznika do umowy, stanowiącego jej integralną część.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu – za pośrednictwem kancelarii Zamawiającego, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną (na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy) oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, przed jej zawarciem, 
a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy.

- Projekt takiej Umowy, której przedmiotem są roboty budowlane wraz ze szczegółowym przedmiotem robót budowlanych powierzonych podwykonawcy, Wykonawca doręcza Zamawiającemu jako zgłoszenie podwykonawcy przed przystąpieniem do wykonywania tych robót przez Podwykonawcę. Zgłoszenie podwykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień wpływu projektu do Kancelarii RZI.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

- wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem zdolności technicznych i zawodowych odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej zdolnościom technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające zdolności techniczne i zawodowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej Umowy,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo,

- wartość ostatniej części wynagrodzenia dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy może wynosić nie więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie całości zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

- kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane  postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Zamawiający zgłasza Wykonawcy i Podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania robót przez podwykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia. Zgłoszenie sprzeciwu wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

- Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 12 sprzeciw do wobec wykonywania robót przez podwykonawcę, w szczególności w następujących przypadkach:

- niespełniania przez projekt Umowy wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust.10, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 10 lit. e,

- niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 8,

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę;

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy przez Zamawiającego,

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

- Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.

- Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jednakże nie później niż przed dniem skierowaniem Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

- Zamawiający w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia poświadczonej za zgodność kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do ww. Umowy niespełniającej wymagań określonych w SWZ, niniejszej Umowie lub przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy faktury. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni kalendarzowych, oznacza akceptację Umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania pisemnie Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia.

- Dla zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 21 Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Powierzenie przez Wykonawcę realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej Umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą Umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

- W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą Umową.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

- W przypadku powierzenia wykonania części prac Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie tych prac.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, których rozliczenie nastąpi w formie faktur częściowych, jest zapłata wynagrodzenia Podwykonawcom i przedstawienie oświadczeń Podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr ….) „o uregulowaniu należności przez Wykonawcę za roboty wykonane przez Podwykonawcę do dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę” oraz wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury końcowej tytułem należnego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie oświadczeń wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych „o uregulowaniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszelkich należności wynikających z Umowy o Podwykonawstwo” oraz wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców „o uregulowaniu należności przez Wykonawcę za roboty wykonane przez Podwykonawcę do dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę”, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Kwota zapłaty nie może być wyższa niż wartość tej części zamówienia określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Bezpośrednia zapłata, dokonana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania od Zamawiającego, Wykonawca zgłosi pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 34, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy PZP lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Przepisy ust. 37 i 38 stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru Podwykonawców zawierającego aktualny stan rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego rejestru, o którym mowa w ust. 42 na każde jego pisemna żądanie  w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy zgłoszenia takiego żądania.

Wymagania Zamawiającego dotyczące pracowników

zatrudnionych na umowę o pracę

§30

- Zamawiający wymaga aby czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych w zakresie prac:

- wykonanie systemów zabezpieczenia technicznego

- prace murowe

wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późniejszymi zmianami), o ile nie są wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących robotami i wykonujących usługi geodezyjne.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że   objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje  sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 24 ust. 1 lit p niniejszej Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy.

Waloryzacja

§ 31

- Stosownie do postanowień art. 439 ust. 1 PZP, Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia, to jest zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, określone w ust. 2-20.

- Każda ze stron uprawniona jest do żądania zmiany (podwyższenia/obniżenia) wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 21 Umowy, jeżeli wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), zwany dalej „Wskaźnikiem waloryzacji” za kwartał poprzedzający kwartał złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia wzrośnie lub spadnie o 3% (dotyczy Elementu III, tj. robót budowlanych)

- w stosunku do wskaźnika z kwartału, w którym została zawarta Umowa - w przypadku pierwszej waloryzacji:

- w stosunku do wskaźnika z kwartału, w którym nastąpiła ostatnia waloryzacja - w przypadku każdej kolejnej waloryzacji

- W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa ust. 2 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 2 stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot.

- Wykonawca uprawniony jest do złożenia pierwszego wniosku o waloryzację po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie pierwszych 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy po upływie w/w okresu.

Wykonawca uprawniony jest, o ile zaistnieją przesłanki, do wystąpienia z każdym następnym wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia nie częściej niż po upływie pełnych 6 miesięcy od daty ostatniej zmiany Umowy w wyniku waloryzacji przeprowadzonej na niniejszych zasadach, poprzedzającej wystąpienie z wnioskiem.

W przypadku zawarcia Umowy po upływie 180 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. W takim przypadku pierwsza waloryzacja może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia otwarcia oferty.

- Zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia za zakres wykonany, tj. odebrany protokołem odbioru częściowego przed datą złożenia wniosku. Zmiana Umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie wynagrodzenia za zakres rzeczowy nie wykonany, tj. nie odebrany  protokołem odbioru częściowego na dzień złożenia wniosku, z zastrzeżeniem postanowień jak w pkt poniżej. Zamawiający  w ciągu 14 dni  kalendarzowych od otrzymania wniosku sporządzi protokół odbioru częściowego ustalający zakres faktycznie wykonanych robót.

- W sytuacji, gdy doszło do zwłoki w realizacji robót budowlanych, waloryzacja nie będzie obejmować wynagrodzenia za zakres rzeczowy nie wykonany, tj. nie odebrany właściwym protokołem odbioru na dzień złożenia wniosku o waloryzację, który zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF) realizacji robót, powinien być wykonany do dnia złożenia wniosku.

- Waloryzacja nie obejmuje wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne w całym okresie realizacji Umowy.

- Waloryzacja nie obejmuje wynagrodzenia Wykonawcy za składniki lub zakres rzeczowy, na poczet którego Wykonawcy udzielono zaliczki.

- Strona zainteresowana waloryzacją wynagrodzenia przedkłada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia. Wniosek winien zawierać:

- informację o wysokości wskaźników (wraz z potwierdzającym okoliczności wydrukami z publikatora GUS)

- informację o zakresie rzeczowym i wartości robót podlegających waloryzacji w odniesieniu do harmonogramu (HRF), formularzy cenowych i kosztorysów ofertowych,

- wykazanie/uzasadnienie wpływu zmian cen materiałów i kosztów na koszt wykonania zamówienia wraz z przedłożeniem stosownych dokumentów potwierdzających taki wpływ.

- Maksymalna wartość jednorazowej zmiany wynagrodzenia, ale też wartość wszystkich zmian w całym okresie obowiązywania Umowy, w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, nie może wynieść więcej niż 5% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 21 Umowy w wysokości z dnia zawarcia Umowy. Zamawiający zastrzega jednak, że wypłata wynagrodzenia wynikającego z Umowy oraz waloryzacji w ramach posiadanych środków budżetowych zrealizowana zostanie do wysokości środków finansowych przydzielonych w zakresie inwestycji i wynikających z wartości szacunkowej/kosztorysowej zadania ujętego w Planie Inwestycji Budowlanych. Pozostała należność może zostać uregulowana na podstawie osobnego porozumienia stron.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem Umowy są roboty budowlane lub usługi objęte podwykonawstwem,

- okres obowiązywania Umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu aneksu, a następnie aneksu do Umowy dotyczącego zmiany wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na zasadach określonych w § 32 Umowy.

- Termin na rozpatrzenie wniosku przez Zamawiającego wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia wniosku do siedziby Zamawiającego do kancelarii jawnej. Zamawiający zastrzega przedłużenie tego terminu w sytuacji braku środków finansowych o czas niezbędny na ich otrzymanie.

- W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy oraz posiadania na ten cel środków finansowych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu (HRF) i przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji. Po sprawdzeniu poprawności zaktualizowanego harmonogramu (HRF) przez Zamawiającego, zostanie zawarty stosowny aneks, o którym mowa w ust. 20, zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę waloryzacji.

- Waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia wskazanej w ust. 10 powyżej.

- Wykonawca nie może złożyć wniosku o waloryzację w terminie późniejszym niż 3 miesiące przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy.

- Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w kosztorysie ofertowym lub ostatnim wniosku o waloryzację.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w przypadku obniżenia cen, w oparciu o poziom zmian cen materiałów lub kosztów wskazany w ust. 2, w przypadku zaistnienia ww. przesłanek, na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie. W powyższej sytuacji na wniosek Zamawiającego Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji kosztów oraz do wskazania kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie.

- Wysokość waloryzacji oblicza się według następującego schematu:

wskaźnik GUS w %   x   wartość robót podlegających waloryzacji.

- Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Na dzień zawarcia aneksu do Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia aktualizacji tabeli z formularzy cenowych oraz części szczegółowych kosztorysów dla zakresu objętego waloryzacją.

Wprowadzenie zmian do umowy

§32

- Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej umowy zgodnie z treścią art. 455 ustawy Pzp.

- Zmiany w umowie niezależnie od wartości tej zmiany mogą być  wprowadzone  jeżeli zostały przewidziane w ogłoszeniu lub SWZ, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

a) określają rodzaj i zakres zmian,

b) określają warunki wprowadzenia zmian,

c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian:

- Zmiany osobowe, zmiany w zakresie przepisów prawnych, norm resortowych, które nie są zmianami istotnymi, i dotyczą:

a) 	wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy oraz zmian w aktach wykonawczych, normach resortowych związanych z przedmiotem zamówienia, jak również nieujęcie, nieuwzględnienie przez projektanta rozwiązań z tymi przepisami związanych;

b) 	wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w innych sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

c) 	wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających określone na dzień składania ofert warunki i posiadające uprawienia postawione przez Zamawiającego w SWZ;

d)  wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w § 4 ust. 1-7;

e) 	zmiany podwykonawcy robót pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie nowego Podwykonawcy;

f) 	wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku Zamawiającego;

g) 	poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą, bezpieczniejszą niż określona w SWZ;

h)	aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów, zastosowaniu niewłaściwych przepisów;

i) 	wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wymagających zgody projektanta;

- Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

- zmiana obowiązującej stawki podatku VAT po podpisaniu Umowy,

- zmiany limitu finansowego w danym roku budżetowym na zgłoszenie Wykonawcy, gdy przyspiesza realizację robót lub Zamawiającego,

- wprowadzenia zamówień dodatkowych o których mowa w § 11 Umowy

- w przypadku zaniechania realizacji części Umowy/zmniejszenia zakresu umownego powodującego zmniejszenie wynagrodzenia

- Zmiany terminów umownych w realizacji zamówienia:

- zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, takich jak wystąpienia opóźnienia w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń;

- z powodu nieuzyskania, nie z winy Wykonawcy, niezbędnych uzgodnień dokumentacji;

- z powodu zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych                           z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po zawarciu Umowy i które stosuje się do przedmiotu Umowy, co spowoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów;

- z powodu treści decyzji administracyjnych uzyskanych w trakcie realizacji Umowy związanych z przedmiotem zamówienia lub z powodu nieuzyskania przez Wykonawcę niezbędnych decyzji, postanowień, opinii i warunków technicznych w terminie przewidzianym w obowiązujących przepisach administracyjnych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, która nie była możliwa do przewidzenia na etapie przygotowania specyfikacji do zamówienia;

- jeżeli inwentaryzacja stanu istniejącego lub ewentualna ekspertyza wykaże potrzebę zmiany rozwiązań projektowych, innych niż przewidziano w SWZ;

- jeżeli wykonanie przedmiotu Umowy wymaga pozyskania prawa do dysponowania  działkami na cele budowlane, będącymi w obszarze inwestycji, a nie będącymi we władaniu Zamawiającego;

- ograniczenia lub zwiększenia limitów środków finansowych przekazanych przez MON w trakcie realizacji rzeczowo-finansowej zamówienia oraz zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego;

- w przypadku wystąpienia zdarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą Stron niniejszej Umowy, które pojawi się po podpisaniu Umowy i spowoduje niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

- zwiększenia lub zmiany zakresu robót potwierdzonego protokołem konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne, jeżeli roboty te mają wpływ na termin wykonania niniejszej umowy;

- zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych, związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po zawarciu umowy i które stosuje się do przedmiotu zamówienia;

- wystąpienia warunków uniemożliwiających prowadzenie robót lub powodujących, że prowadzenie robót jest niezgodne z przyjętą technologią ich wykonania;

- wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, uniemożliwiających planową realizację robót;

- opóźnienia powstałego na skutek nałożenia na Wykonawcę, w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, konieczności pozyskania zezwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii, ekspertyz itp., warunkujących wykonanie przedmiotu Umowy;

- wykrycia zinwentaryzowanych instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy                       w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy;

- odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych, szczątków ludzkich oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym                   lub/i historycznym;

- zmian warunków gruntowo-wodnych lub nośności gruntu itp.;

- niesprzyjających warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zewnętrznych, tj.:

- długotrwałych, obfitych opadów deszczu, śniegu lub gradu (łączna suma opadów powyżej średniej, przekraczającej ilość, podawaną przez Instytut Meteorologii dla danego terenu, pokrywa śniegu powyżej 20 cm), trwających dłużej niż 7 dni kalendarzowych,

- długotrwałych, ekstremalnych upałów (powyżej 28 ºC), trwających dłużej niż                    7 dni kalendarzowych,

- niskich temperatur czy mrozów (zakres temperatur w zależności od technologii wykonania), trwających dłużej niż 7 dni kalendarzowych;

- działania osób trzecich lub sił wyższych, w tym: klęsk żywiołowych tj.: powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, huragan, tornado, osuwiska ziemi; strajków generalnych, lokalnych, za które żadna ze Stron nie odpowiada i mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 3 termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- Stosownie do treści art. 436 pkt 4b ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy umowa będzie trwała powyżej 12 miesięcy w następujących przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

- Ciężar wykazania stopnia (zakresu) wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia  spoczywa na wykonawcy

- W przypadku okoliczności o której mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a wartość netto  wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w wyniku tej zmiany wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona w oparciu o wysokość stawki VAT, obowiązującej po zmianie przepisów

- W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b  wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie  podwyższeniu o sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.

- W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. c wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyższeniu o sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony Umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na Umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

- W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. d - wynagrodzenie Wykonawcy podwyższeniu o sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w momencie wejścia w życie zmiany.

- W przypadku zamówień realizowanych wspólnie przez kilku Wykonawców lub realizowanych przy pomocy Podwykonawców postanowienia ust. 4.2) - 4.5) stosuje się odpowiednio.

- W przypadkach określonych w  ust. 3 pkt 4 lit. b, c i d Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego dokumenty w formie pisemnej wykazujące stopień (zakres) wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia. Wynagrodzenie w zmienionej wysokości przysługiwać będzie Wykonawcy po weryfikacji przez Zamawiającego dowodów przedstawionych przez Wykonawcę, potwierdzających zmianę kosztów wykonania zamówienia, zgodnie z art. 436 pkt. 4 lit. b Ustawy PZP.

- Zmiana wynagrodzenia po zaakceptowaniu wyjaśnień Wykonawcy przez Zamawiającego będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b-d w zakresie w jakim zmiany te miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

Ochrona danych osobowych

§33

- Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym paragrafie.

- Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.

- Zamawiający będzie przetwarzał dane zwykłe pracowników Wykonawcy realizujących Umowę w postaci:

        - imion i nazwisk;

        - serii i numeru dokumentu tożsamości;

        - numeru rejestracyjnego pojazdu;

- Zamawiający zobowiązuje się:

- przetwarzać udostępnione mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą;

- dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;

- zabezpieczać udostępnione dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;

- do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.

- Zamawiający zapewnia, iż osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania tajemnicy lub podlegają jej zachowaniu na podstawie ustawowego obowiązku.

- Charakter przewarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz systemów monitoringu wizyjnego.

- Zamawiający może udostępnić dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania Usługobiorcom (jednostkom i instytucjom wojskowym) jedynie w celu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca oświadcza, iż będzie wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr ….) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska i będzie przekazywał RZI Bydgoszcz w celu realizacji niniejszej Umowy.

- Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl w zakładce pozostałe/RODO.

Postanowienia końcowe

§34

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy wskazane w nagłówku niniejszej Umowy.

- W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona

§35

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§36

Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Niniejsze znajduje zastosowanie także w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

§37

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Językiem umowy jest język polski.

§38

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią.

§39

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Integralną część Umowy stanowią załączniki do Umowy:

- Załącznik nr 1 – 	Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych

- Załącznik nr 2 –  	Wymogi dotyczące opracowania dokumentacji budowlanej;

- Załącznik nr 3 – 	Zasady sporządzania operatu technicznego;

- Załącznik nr 4 – 	Zestawienie poniesionych nakładów finansowych oraz uzyskanych

efektów rzeczowo – finansowych zgodnie z wytycznymi Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz z dnia 15.05.2018 r.                      w sprawie sporządzania elaboratów rozliczeniowych RZI Bydgoszcz;

- Załącznik nr 5 – 	Harmonogram rzeczowo-finansowy;

- Załącznik nr 6 – 	Decyzja Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami;

- Załącznik nr 7 – 	Formularz cenowy;

- Załącznik nr 8 – 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 9– 	Arkusz efektów gospodarczych

- Załącznik nr 10 – 	Wzór oświadczenia gwarancyjnego

- Załącznik nr 11 –   Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO

- Załącznik nr 12 –   Protokół zdawczo – odbiorczy

- Załącznik nr 13 –   Oświadczenie od podwykonawców

- Załącznik nr 14    – 	Regulamin Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i   Kartograficznej

- Załącznik nr 15   –    Procedury pracy komisji odbiorowych zadań inwestycyjnych Rejonowego

Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy

- Załącznik nr 16 –  Procedura dochodzenia roszczeń wobec jednostki projektowej w przypadku 	stwierdzenia wad lub błędów dokumentacji projektowej w Rejonowym 	Zarządzie Infrastruktury w Bydgoszczy,

- Załącznik nr 17 – 	Zasady dotyczące zagospodarowania drewna powstałego w ramach zadań

inwestycyjno-remontowych oraz bieżącego utrzymania terenów zielonych

- Załącznik nr 18 – 	Deklaracja zgodności

- Załącznik nr 19 – 	Wzór raportu miesięcznego

- Załącznik nr 20 – 	Regulamin Organizowania i Przeprowadzania Narad Uzgodnieniowych 	w RZI w Bydgoszczy

- Załącznik nr 21 – 	Wytyczne dotyczące wykonania inwentaryzacji schematycznej obiektu

- Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

---------------------------	-------------------------------

W Y K O N A W C A 	Z A M A W I A J Ą C Y