Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wzór umowy

UMOWA NR …/2023

w ramach zadania – ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jelcz-Laskowice 
w 2023r.”

zawarta w dniu 	2023 r. pomiędzy:

Gminą Jelcz-Laskowice z siedzibą ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice,

NIP 912 17 15 777,

reprezentowaną przez:

Bogdana Szczęśniaka - Burmistrza Jelcza-Laskowic,

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy – Elżbiety Harań-Klimek,

zwanych w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a
……………………………………. z siedzibą ul. ……………………….., ………………………….,

NIP……………………...

reprezentowaną przez:

……………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jelcz-Laskowice w 2023 r.”.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe z dnia ………… r., oferta Wykonawcy.

- Zakres prac obejmuje:

  - Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest (płyty faliste azbestowo–cementowe, rury,  inne wyroby zawierające azbest)
 z nieruchomości należących do osób fizycznych, w szacunkowej ilości 1,717 Mg.

  - Transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest (płyty faliste azbestowo–cementowe, rury, inne wyroby zawierające azbest) z nieruchomości należących do osób fizycznych, w szacunkowej ilości 24,149 Mg.

Wszystkie nieruchomości znajdują się na terenie gminy Jelcz-Laskowice.

- Wskazane w ust. 3 ilości mogą ulec zmianie, na skutek dokonania faktycznego pomiaru powierzchni oraz masy usuwanych wyrobów, podczas realizacji zamówienia. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że liczba nieruchomości i szacowana ilość odpadów może ulec zmianie w trakcie wykonywania umowy.

- Wykonawca opracuje szczegółowy plan prac usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego 
i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 ze zm.), Rozporządzeniem 
z dnia 14 października 2005r.  w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 779), w tym m.in. zgłosi zamiar przeprowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 
7 dni przed rozpoczęciem prac.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest 
(np. potwierdzenie nadania zgłoszenia) sukcesywnie po dokonaniu zgłoszenia wraz z listą osób obejmującą zgłoszenie.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona przegląd obiektów pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków, nietoperzy) oraz odpowiedniego zaplanowania prac budowlanych, w celu uniknięcia nieumyślnego ich zniszczenia.

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy wykaz nieruchomości wraz z adresami, szacunkowymi ilościami przeznaczonymi do demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- W terminie 7 dni od dnia otrzymania wykazu, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca ustali przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia prac z właścicielami poszczególnych nieruchomości objętych wykazem, a o ustalonych terminach (data i godzina) powiadomi niezwłocznie Zamawiającego przedstawiając harmonogram prac, nie później niż w ciągu następnego dnia  po dokonaniu ostatnich uzgodnień z właścicielami nieruchomości. Przed rozpoczęciem prac Zamawiający musi zatwierdzić harmonogram.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem prac, 
o którym mowa w ust. 10. Wszelkie zmiany terminów określonych w harmonogramie Wykonawca powinien niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu z pisemnym uzasadnieniem przyczyn.

- Wykonawca ma obowiązek poinformować co najmniej na 7 dni przed wejściem na teren posesji jej właściciela i Zamawiającego o terminie wykonania usługi.

- Wykonawca dokonuje ważenia wyrobów zawierających azbest z udziałem właściciela nieruchomości oraz Zamawiającego i z tej czynności sporządza protokoły, zawierające 
co najmniej: imię i nazwisko właściciela, adres nieruchomości, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg i m2, potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi.

- Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Zgodnie 
z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 02.06.2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 802) waga przeznaczona m.in. do określania wynagrodzenia musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Natomiast ust. 11 ww. załącznika wskazuje, że wskazania wagi muszą być dokładne, jednoznaczne i niewprowadzające w błąd, a urządzenie wskazujące musi umożliwiać łatwy odczyt wskazań w normalnych warunkach użytkowania wagi.

- Protokół odbioru winien być spisany dla każdej nieruchomości osobno, podpisany przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku zastrzeżeń protokoły nie zostaną podpisane i tym samym zaprotokołowane masy odpadów 
nie zostaną uwzględnione w rozliczeniu.

- W przypadku nieobecności Zamawiającego przy odbiorze prac protokół nie zostanie podpisany.

- Wykonawca zapewnia deponowanie odpadów na czynnym składowisku w województwie dolnośląskim uprawnionym do przyjęcia niebezpiecznych odpadów zawierających azbest.

- Wykonawca zapewnia sprzęt oraz personel posiadający wiedzę, przeszkolenie i odpowiednie badania lekarskie konieczne do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością 
w terminie wykonania umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, szkód wyrządzonych Zamawiającemu oraz ewentualnego naruszenia praw osób trzecich – powstałych w trakcie i w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz 
z tytułu nienależytego jej wykonania.

- Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP, zapewnienia właściwej organizacji i zabezpieczenia miejsca robót oraz miejsca przechowywania materiałów zawierających azbest.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz nieszczęśliwe wypadki dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę OC oraz wpis do Bazy Danych Odpadowych (skrót: BDO).

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia prac związanych 
z wytwarzaniem odpadów azbestowo-cementowych, prowadzi w tym zakresie wszelką dokumentację prawną oraz posiada decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności 
w zakresie zbierania i transportu odpadów.

- Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania przedmiotu umowy i nie będzie posługiwał się podwykonawcami.

§ 2

Zakończenie prac w każdym z budynków będzie udokumentowane:

- Pozytywnym, bezusterkowym protokołem odbioru robót podpisanym przez właściciela nieruchomości, Wykonawcę oraz przedstawiciela Zamawiającego – po zakończeniu prac 
na danej posesji/budynku, potwierdzający ilość wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest (w Mg i m2).

- Kopią karty przekazania odpadu, o której mowa w art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach.

- Pisemnym oświadczeniem o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu 
z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, 
o którym mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 z 2004 r., poz. 649, ze zm.).

- Kartą przekazania odpadów na składowisko odpadów określającą ilość przekazanych odpadów (w Mg).

- Dokumentacją fotograficzną świadczonej usługi.

§ 3

- Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data jej podpisania.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy obejmujący usunięcie wyrobów azbestowych i przekazanie ich na składowisko odpadów, w terminie do dnia 30.09.2023 r.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają cenę jednostkową:

- demontaż, transport i unieszkodliwienie -  ………….. brutto / 1 Mg

- zbiórka, transport i unieszkodliwienie - ……………. brutto / 1 Mg

- Całkowita wartość usługi nie może przekroczyć …… zł brutto (słownie: dwudziestu czterech tysięcy złotych brutto).

- Strony postanowiły, że wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie końcowej wagi odpadów ustalonej na podstawie dokumentów PZ ze składowiska odpadów niebezpiecznych. Waga nie może przekroczyć sumy masy tych odpadów z podpisanych protokołów odbioru.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonane prace przelewem w ciągu 30 dni na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, licząc od dnia jej otrzymania.

- Zapłata zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

§ 5

- Za przekroczenie terminu realizacji umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

- Jeśli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie, przez Zamawiającego, odszkodowania przenoszącego karę umowną.

- Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 6

- Nadzór nad przebiegiem prac określonych w niniejszej umowie ze strony Zamawiającego pełnić będzie:

Małgorzata Juraszek, e-mail:um.srodowisko@jelcz-laskowice.pl, tel. 71 381 71 59.

- Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za realizację umowy i koordynację prac, 
w tym bieżące informowanie o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac jest:

Pan/Pani……………………………, tel………………., e-mail……………………………….

§ 7

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

- gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 3 dni od planowanego terminu rozpoczęcia prac lub jej 
nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami,

- gdy Wykonawca narusza przepisy BHP, ppoż. i warunki techniczne wykonania usługi,

- złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wykonawcę.

- W razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku o którym mowa powyżej , Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

Ewentualne spory, które mogą wynikać na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca i dwa Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA