ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY GKiB. ………

z dnia ………….. r.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:**

**BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Wykaz załączników:**

**Załącznik nr 1** - Harmonogram prac w ramach utrzymania Bulwaru Zamkowego w Sztumie

**Załącznik nr 2** - Harmonogram prac w ramach utrzymania terenów zielonych należących do Miasta i Gminy Sztum

**Załącznik nr** **3**  - Wykaz terenów zielonych objętych zamówieniem na terenie Miasta i Gminy Sztum

**Załącznik nr 4 -** Wykaz dróg gminnych objętych zamówieniem

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Utrzymanie terenów zielonych należących do Miasta i Gminy Sztum**

1. **Bieżące utrzymanie Bulwaru Zamkowego w Sztumie**
2. Poprzez Bulwar Zamkowy rozumie się teren wokół Jeziora Zajezierskiego obejmujący teren Bulwaru Zamkowego, ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego, teren rekreacyjny na Wzgórzu Jaszczurczym, a także tereny bezpośrednio sąsiadujące z Bulwarem Zamkowym, stanowiące własność Miasta i Gminy Sztum.

Koszenie terenów zielonych znajdujących się na terenie przewidzianym do utrzymania z częstotliwością określoną w Załączniku nr 1 przy zachowaniu dwutygodniowego odstępu czasowego między kolejnymi koszeniami wraz z pozostawieniem pokosu. Wytyczne terenów do pielęgnacji:

1. Bulwar (od strony miasta) -wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej na długości od mostku koło torów kolejowych poprzez plażę, teren k. Fosy i teren k.Zamku do mostku przy ul. Fiszera, kosić należy cały pas zieleni oraz tereny przyległe z częstotliwością 2 razy w miesiącu wraz z pozostawieniem pokosu.
2. Bulwar (druga strona jeziora) -pozostały teren wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej należy kosić tylko 2 m od granicy chodnika wraz z pozostawieniem pokosu.
3. Cały teren Jaszczurowego Wzgórza należy kosić 2 razy w miesiącu w okresie od maja do końca sierpnia, natomiast w pozostałych miesiącach 1 raz w miesiącu wraz z pozostawieniem pokosu
4. Cały teren Fosy należy kosić 2 razy w miesiącu wraz z pozostawieniem pokosu. Należy również stosować opryski, aby zapobiec zarastaniu alejek chwastami i niepożądaną roślinnością, konieczne jest ich systematyczne opryskiwanie odpowiednimi środkami chwastobójczymi. Tereny zielone wokół fosy wymagają również regularnego przycinania krzewów oraz traw łącznie z przyległą skarpą wzdłuż DK55.
5. Teren skarpy Podkowa – teren ten należy kosić 2 razy w roku roku tzn. podczas intensywnego okresu wegetacji oraz przed okresem jesiennym

2. Wymaga się, aby powierzchnie płaskie koszone były za pomocą kosiarek samobieżnych. Skarpy oraz miejsca trudno dostępne dla kosiarek samobieżnych mogą być koszone podkaszarkami bądź kosami spalinowymi zgodnie z harmonogramem. Koszenie trawników odbywać się będzie wraz z podkoszeniem przy elementach małej architektury, skupiskach krzewów, rabatach, młodych drzewach w sposób nie powodujący uszkodzeń. Wykonawca ma obowiązek uprzątnąć, zmieść trawę rozrzuconą podczas koszenia na tereny przyległe do koszonych trawników. Wysokość koszenia musi być jednakowa na całej powierzchni, gwarantująca estetyczny wygląd trawnika po skoszeniu. Skoszoną trawę należy pozostawić, aby uległa naturalnemu procesowi rozkładu. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego należy zebrać i zagospodarować pokos. Teren przewidziany do utrzymania zieleni, ok. 70 tyś. m2. Częstotliwość koszenia całego terenu: około 14 koszeń w trakcie trwania umowy,

3. Wiosenne wygrabianie liści: zakres zadania obejmuje dokładne wygrabienie i wymiecenie liści w okresie wiosennym z trawników, rabat i krzewów wraz z uprzątnięciem ewentualnych innych odpadów i ich wywiezieniem. Zamawiający zastrzega, że przy stosowaniu dmuchawy do uprzątania liści Wykonawcy nie wolno wydmuchiwać liści i odpadów na tereny przyległe (chodniki, trawniki, jezdnie). Wykonawca ma obowiązek uprzątnąć, zmieść liście i odpady rozdmuchane podczas sprzątania na tereny przyległe.

1. Jesienne wygrabianie liści: zakres zadania obejmuje bieżące, dokładne wygrabianie i zamiatanie liści w okresie jesiennym z alejek, ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodników zgodnie z harmonogramem. Wygrabianie liści z trawników wzdłuż alejek i chodników tylko 2 m w głąb pasa zieleni zgodnie z harmonogramem, na pozostałym terenie pozostawić liście. Zagospodarowane odpady należy uprzątnąć oraz zagospodarować. Zamawiający zastrzega, że przy stosowaniu dmuchawy do uprzątania liści, Wykonawcy nie wolno wydmuchiwać liści i odpadów na tereny przyległe (chodniki, trawniki, jezdnie). Wykonawca ma obowiązek uprzątnąć, zmieść liście i odpady rozdmuchane podczas sprzątania na tereny przyległe.
2. Cięcie żywopłotów oraz krzewów ozdobnych: zakres prac obejmuje wykonywanie cięć formujących żywopłotów oraz krzewów na terenie Bulwaru Zamkowego oraz terenach wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z dostosowaniem cięć do gatunku i wieku krzewów. Zakres zadania obejmuje również usuwanie ewentualnych podrostów drzew i krzewów innych gatunków wyrastających w obrębie żywopłotów, zebranie odpadów wzdłuż żywopłotów, wygrabieniem po skończonej pracy, zebraniem i wywiezieniem urobku.
3. Bieżąca pielęgnacja rabat polegająca na: usuwaniu chwastów, grabieniu resztek zielonych, uzupełnianiu ściółki w postaci kory drzewnej, systematycznym przycinaniu rosnących kwiatów, traw i krzewów, usuwanie zeschniętych roślin, bylin, bieżące przycinanie i formowanie krzewów oraz nawożenie. Prowadzenie bieżącego monitoringu rabat i niedopuszczenie do ich zarastania.
4. Bieżące utrzymanie żwirowych i szutrowych alejek, tak aby nie dopuścić do ich zarastania.. Należy również stosować opryski aby zapobiec zarastaniu alejek chwastami i niepożądaną roślinnością. Konieczne jest ich systematyczne opryskiwanie odpowiednimi środkami chwastobójczymi Nawierzchnię alejek należy uzupełniać na bieżąco poprzez ich wypełnianie materiałem, z której jest zbudowana, aby nie dopuszczać do powstania dołów czy nierówności na całym terenie Bulwaru wraz Jaszczurczym Wzgórzem.
5. Systematyczne usuwanie odrostów przy drzewach, przycinanie gałęzi drzew, usuwanie konarów drzew utrudniających poruszanie się po bulwarze, usuwanie złomów oraz wiatrołomów.
6. Systematyczne utrzymanie w czystości brzegów Jeziora Zajezierskiego oraz Barlewickiego - 1m w głąb linii brzegowej (na wysokości hali targowej, dojścia do parku miejskiego i parku miejskiego). Zakres prac obejmuje zbieranie zanieczyszczeń (np. porozrzucanych wzdłuż brzegów jeziora, pod mostkami i dookoła mostków papierów, butelek, puszek po napojach, potłuczonego szkła, odchodów zwierzęcych, resztek jedzenia, opakowań foliowych, kapsli, niedopałków papierosów, połamanych konarów drzew, drobnych gałązek, itp.). Prace będą wykonywane w miarę potrzeb, na zlecenie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Sprzątanie w celu przygotowania terenów do imprez plenerowych: zakres prac obejmuje dokładne wygrabienie liści, skoszenie trawy, usuwanie zeschniętych roślin i bylin zbieranie rozrzuconych odpadów, na terenach objętych imprezami. Szacowana ilość imprez w ciągu roku: do 3 imprez.

**Uwaga: wykonanie usługi w ramach zadania może dotyczyć również sobót i niedziel.**

1. Sprzątanie po burzach/nawałnicach i zdarzeniach chuligańskich: zakres prac obejmuje, zbieranie rozrzuconych odpadów, połamanych konarów drzew, usunięcie wiatrołomów, przycinanie połamanych krzewów, naprawianie połamanych zabezpieczeń młodych drzew, usunięcie z trawników gałęzi, zagrabienie pozostałości po w.w zdarzeniu, wyrównanie ewentualnych nierówności oraz posianie trawy w miejscu uszkodzenia.
2. Monitorowanie stanu młodych nasadzeń drzew. Usuwanie oraz wymiana zniszczonych palików przy nasadzeniach oraz określenie stanu starszych nasadzeń czy zachodzi potrzeba opalikowania. Uzupełnienie opalikowania w razie ich kradzieży
3. Opryskiwanie alejek i chodników w całym obszarze objętym zamówieniem środkami chemicznymi zapobiegającymi wzrost chwastów dwuliściennych.
4. **Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Sztum**
5. Koszenie terenów zielonych znajdujących się na terenie przewidzianym do utrzymania z częstotliwością określoną w Załączniku nr 2 przy zachowaniu dwutygodniowego odstępu czasowego między kolejnymi koszeniami. Wymaga się, aby powierzchnie płaskie koszone były za pomocą kosiarek samobieżnych. Skarpy oraz miejsca trudno dostępne dla kosiarek samobieżnych mogą być koszone podkaszarkami bądź kosami spalinowymi. Skoszoną trawę należy pozostawić, aby uległa naturalnemu procesowi rozkładu. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego należy zebrać i zagospodarować pokos. Teren przewidziany do utrzymania zieleni, ok. 130 tyś. m2
6. Koszenie niżej wskazanych obszarów na terenie miasta Sztum odbywać się ma nie częściej niż 2 razy w roku. W razie zwiększonej potrzeby na wyraźne wskazanie Zamawiającego.
7. Park przy PKP (dz. nr. 397 ob. 2)
8. Dawne boisko za sądem (dz. nr. 537/3 ob. 2, 537/4 ob. 2)
9. Skwerek przy Rondzie Powiśla dz. nr. 534/2 ob. 2 (skarpa zgodnie z harmonogramem a teren 2 razy w roku)
10. Teren przy ul. Nowowiejskiego - przy wieży ciśnień dz. nr. 481/1 ob. 2, 482/2 ob. 2483/2 ob. 2 (1 m od chodnika bądź ulicy zgodnie z harmonogramem, reszta 2 razy w roku)
11. Teren przy mostku PKP – ścieżka pieszo rowerowa (skarpa) dz. nr. 417/19
12. Teren przy ul.Wiejskiej (przy rowie) dz. nr. 177/2 ob. 1
13. Teren przy ul. Władysława IV przy Bulwarze (obok plebanii) dz. nr. 609 ob. 2, 610 ob. 2
14. Wiosenne wygrabianie liści: zakres zadania obejmuje dokładne wygrabienie i wymiecenie liści w okresie wiosennym z trawników, rabat i krzewów wraz z uprzątnięciem ewentualnych innych odpadów i ich wywiezieniem. Zamawiający zastrzega, że przy stosowaniu dmuchawy do uprzątania liści Wykonawcy nie wolno wydmuchiwać liści i odpadów na tereny przyległe (chodniki, trawniki, jezdnie). Wykonawca ma obowiązek uprzątnąć, zmieść liście i odpady rozdmuchane podczas sprzątania na tereny przyległe.
15. Jesienne wygrabianie liści: zakres zadania obejmuje bieżące, dokładne wygrabianie i zamiatanie liści w okresie jesiennym z alejek oraz chodników zgodnie z harmonogramem. Wygrabianie liści z trawników wzdłuż alejek i chodników tylko 2 m w głąb pasa zieleni zgodnie z harmonogramem, na pozostałym terenie pozostawić liście. Zagospodarowane odpady należy uprzątnąć oraz zagospodarować. Zamawiający zastrzega, że przy stosowaniu dmuchawy do uprzątania liści, Wykonawcy nie wolno wydmuchiwać liści i odpadów na tereny przyległe (chodniki, trawniki, jezdnie). Wykonawca ma obowiązek uprzątnąć, zmieść liście i odpady rozdmuchane podczas sprzątania na tereny przyległe.
16. Cięcie żywopłotów: zakres prac obejmuje wykonywanie cięć formujących żywopłotów oraz krzewów na terenie miasta i gminy Sztum, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z dostosowaniem cięć do gatunku i wieku krzewów. Zakres zadania obejmuje również usuwanie ewentualnych podrostów drzew i krzewów innych gatunków wyrastających w obrębie żywopłotów, zebranie odpadów wzdłuż żywopłotów, wygrabieniem po skończonej pracy, zebraniem i wywiezieniem urobku.
17. Bieżąca pielęgnacja rabat polegająca na: usuwaniu chwastów, grabieniu resztek zielonych, uzupełnianiu ściółki w postaci kory drzewnej, systematycznym przycinaniu rosnących kwiatów, traw i krzewów, usuwanie zeschniętych roślin, bylin, bieżące przycinanie i formowanie krzewów oraz nawożenie. Prowadzenie bieżącego monitoringu rabat i niedopuszczenie do ich zarastania.
18. Bieżące utrzymanie żwirowych i szutrowych alejek, tak aby nie dopuścić do ich zarastania. Nawierzchnię alejek należy uzupełniać na bieżąco poprzez ich wypełnianie materiałem z której jest zbudowana aby nie dopuszczać do powstania dołów czy nierówności.
19. Systematyczne usuwanie odrostów przy drzewach, przycinanie gałęzi drzew, usuwanie konarów drzew utrudniających poruszanie się po parku, usuwanie złomów oraz wiatrołomów.
20. Sprzątanie w celu przygotowania terenów do imprez plenerowych: zakres prac obejmuje omiatanie placów, alejek, zbieranie rozrzuconych odpadów, mycie rzeźb, opróżnianie koszy na odpady na terenach objętych imprezami. Szacowana ilość imprez w ciągu roku: do 5 imprez.

**Uwaga: wykonanie usługi w ramach zadania może dotyczyć również sobót i niedziel.**

1. Sprzątanie po burzach/nawałnicach i zdarzeniach chuligańskich: zakres prac obejmuje, zbieranie rozrzuconych odpadów, połamanych konarów drzew, usunięcie wiatrołomów, przycinanie połamanych krzewów, naprawianie połamanych zabezpieczeń młodych drzew, usunięcie z trawników gałęzi, zagrabienie pozostałości po ww. zdarzeniu, wyrównanie ewentualnych nierówności oraz posianie trawy w miejscu uszkodzenia.
2. Koszenie terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych powinno odbywać się kosiarkami mechanicznymi. W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności pobocza i wjazdy. W drugiej kolejności powinny być koszone skarpy i przeciwskarpy rowów. Ewentualne zabrudzenia jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, opasek przyjezdniowych pokosem musi być usunięte niezwłocznie, najpóźniej na koniec dnia pracy przy pomocy mioteł lub odkurzaczy. Ze względu na specyfikę prac przy wykonaniu koszenia pasa drogowego, wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia koszenia. Wykaz dróg objętych zamówieniem określa załącznik nr. 4.
3. Opryskiwanie alejek i chodników w całym obszarze objętym zamówieniem środkami chemicznymi zapobiegającymi wzrost chwastów dwuliściennych.
4. **Park Miejski**
5. Bieżące oczyszczanie terenu amfiteatru w Parku Miejskim (dot. sceny oraz widowni).
6. Koszenie terenów zielonych odbywać się będzie nie częściej niż 4 razy podczas trwania umowy tylko przed ważnymi wydarzeniami wraz z zebraniem pokosu w terminach: 1.06.2025, 21.06.2025, 04.07.2025 i 5-7.09.2025.
7. Koszenie terenów zielonych ma się odbywać przed datą wydarzenia wskazaną powyżej, ale nie wcześniej niż 5 dni przed ich terminem. W innych, niezaplanowanych przypadkach koszenie odbywać się będzie na wskazanie Zamawiającego.
8. Do prac na terenie Parku Miejskiego należy również systematyczne usuwanie odrostów przy drzewach, przycinanie gałęzi drzew, usuwanie konarów drzew utrudniających poruszanie się po parku, usuwanie złomów oraz wiatrołomów. Sprzątanie po burzach/nawałnicach i zdarzeniach chuligańskich: zakres prac obejmuje omiatanie placów, alejek, zbieranie rozrzuconych odpadów, połamanych konarów drzew, opróżnianie koszy, ustawianie przewróconych koszy, przycinanie połamanych krzewów, naprawianie połamanych zabezpieczeń młodych drzew oraz posianie trawy w miejscu uszkodzenia.
9. **Koszenie i utrzymanie porządku miejsca postojowego w Białej Górze, działka nr 414/1, obręb Benowo oraz terenu wokół niego.**
10. Wykonawca zobowiązany jest do okaszania korony wału oraz strony odwodnej wału, na odległość 4 m od powstałego miejsca postojowego – 3 razy w roku, tj. na początku czerwca i sierpnia oraz drugiej połowie września.
11. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego utrzymania porządku i czystości na koronie oraz skarpach wału w odległości 25-30 m wokół powstałego miejsca postojowego.
12. Opryskiwanie terenu zielonego środkami chemicznymi zapobiegającymi wzrost chwastów dwuliściennych.
13. **Teren Plaży miejskiej**
14. Koszenie terenów zielonych znajdujących się na terenie plaży miejskiej oraz w jej obrębie z częstotliwością określoną w Załączniku nr 2 przy zachowaniu dwutygodniowego odstępu czasowego między kolejnymi koszeniami . Teren zieleni przewidziany do utrzymania:
15. 446 teren plaży, pas zieleni, miejsce na grę w siatkówkę plażową,
16. 441 z przeznaczeniem na parking samochodowy,
17. 442/1 pas zieleni naokoło budynku gospodarczego,
18. część działki 442/2, z budynkiem gospodarczo – sanitarnym przeznaczonym na przebieralnie, natryski oraz toalety z pasem zieleni
19. część działki 431 jako część Bulwaru z pomostem do cumowania sprzętu wodnego,
20. część działki nr 444/13 z przeznaczeniem na drogę dojazdową do plaży oraz parkingu wraz z pasem zieleni.
21. Wymaga się, aby powierzchnie płaskie koszone były za pomocą kosiarek samobieżnych. Skarpy oraz miejsca trudno dostępne dla kosiarek samobieżnych mogą być koszone podkaszarkami bądź kosami spalinowymi. Skoszoną trawę należy pozostawić, aby uległa naturalnemu procesowi rozkładu. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego należy zebrać i zagospodarować pokos.
22. Wiosenne wygrabianie liści: zakres zadania obejmuje dokładne wygrabienie i wymiecenie liści w okresie wiosennym z trawników, rabat i krzewów wraz z uprzątnięciem ewentualnych innych odpadów i ich wywiezieniem. Zamawiający zastrzega, że przy stosowaniu dmuchawy do uprzątania liści Wykonawcy nie wolno wydmuchiwać liści i odpadów na tereny przyległe (chodniki, trawniki, jezdnie). Wykonawca ma obowiązek uprzątnąć, zmieść liście i odpady rozdmuchane podczas sprzątania na tereny przyległe.
23. Bieżąca pielęgnacja rabat polegająca na: usuwaniu chwastów, grabieniu resztek zielonych, uzupełnianiu ściółki w postaci kory drzewnej, systematycznym przycinaniu rosnących kwiatów, traw i krzewów, usuwanie zeschniętych roślin, bylin, bieżące przycinanie i formowanie krzewów oraz nawożenie. Prowadzenie bieżącego monitoringu rabat i niedopuszczenie do ich zarastania.
24. Systematyczne usuwanie odrostów przy drzewach, przycinanie gałęzi drzew, usuwanie konarów drzew utrudniających poruszanie się, usuwanie złomów oraz wiatrołomów.
25. Sprzątanie po burzach/nawałnicach i zdarzeniach chuligańskich: zakres prac obejmuje, zbieranie rozrzuconych odpadów, połamanych konarów drzew, usunięcie wiatrołomów, przycinanie połamanych krzewów, naprawianie połamanych zabezpieczeń młodych drzew, usunięcie z trawników gałęzi, zagrabienie pozostałości po ww. zdarzeniu, wyrównanie ewentualnych nierówności oraz posianie trawy w miejscu uszkodzenia.
26. Opryskiwanie alejek i chodników w całym obszarze objętym zamówieniem środkami chemicznymi zapobiegającymi wzrost chwastów dwuliściennych.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Wymagania/wytyczne odnośnie utrzymania wszystkich terenów zieleni Miasta i Gminy Sztum**

**Warunki ogólne:**

1. Prace powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, zasadami sztuki ogrodniczej i wiedzą techniczną, a także zgodnie z harmonogramem prac i wskazówkami Zamawiającego, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki zaistniałe na terenie przez niego utrzymywanym, a wynikające z niedopełnienia obowiązków.
3. Zamawiający przewiduje możliwość organizacji miejskich uroczystości i imprez na terenie objętym przedmiotem zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany bez dodatkowego wynagrodzenia, a w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, współpracować przy ich organizacji w celu przygotowania terenu, w tym sprzątnąć teren po zakończeniu imprezy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników i sprzętu w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację w czasie prowadzonych prac.
5. Wykonawca winien zagwarantować odpowiedni sprzęt i narzędzia, gwarantujące prawidłowe jakościowo i terminowe wykonywanie prac. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
6. Jeżeli do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest zakupienie materiałów, np. nawozu, kory, piasku, kruszywa itp, to wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia.
7. Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć uprawnionego pracownika (wraz z podaniem numeru telefonu) do kontaktów ze Strażą Miejską i z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Sztum, który przyjmować będzie zgłoszenia o zaistniałych zdarzeniach na terenie objętym utrzymaniem oraz natychmiastowo będzie zabezpieczał miejsca zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. **Pilne prace interwencyjne winny być wykonane przez Wykonawcę niezwłocznie, także w godzinach popołudniowych w dni robocze oraz ustawowo wolne od pracy.**
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić codzienną mobilną służbę patrolową składającą się z 1 osoby, która będzie monitorowała stan terenów zielonych.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu przypadków niszczenia zieleni, jak również fakty dewastacji drzew, krzewów, rabat, trawników oraz kwietników.
10. Wywóz odpadów oraz powstałych nieczystości i odpadów odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.
11. Wykonawca musi prowadzić karty ewidencji i przekazywania odpadów i przedstawiać je na żądania Zamawiającego.
12. Usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z terenów zieleni należy prowadzić w sposób ręczny, tak aby nie niszczyć trawników oraz krzewów, bylin, drzew i innej roślinności.
13. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

- jedna osobę kierującą pracami, posiadającą doświadczenie w kształtowaniu terenów zieleni

- co najmniej dziesięcioma pracownikami realizującymi prace związanie z utrzymaniem pielęgnacji terenów zielonych.

14. Wykonawca musi wykazać zdolność techniczną z zakresu bieżącego utrzymania zieleni w postaci:

- min. 2 dmuchawy do liści

- min. 2 kosy spalinowe

- min. 2 kosiarki bijakowe

- min. 2 kosiarki rotacyjną

- min. 1 kosiarkę do rowów i poboczy

- min. 1 traktorek-boczny kosiarka

- min. 2 traktorki kosiarka

- min. 2 ciągniki z przyczepami