Kamienna Góra, 26.11.2024 r.

ID.272.2.29.2024

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**I. Zamawiający:**

**Powiat Kamiennogórski**

ul. Wł. Broniewskiego 15

58-400 Kamienna Góra

NIP: 614-14-74-708

Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora>

email: powiat@kamienna-gora.pl

Numer telefonu: 75 64 50 100

Numer faksu: 75 64 50 111

1. Nazwa zamówienia:

***Remont uszkodzonych w wyniku powodzi poboczy zlokalizowanych przy DP nr 3463D na odc. Lipienica – Lubawka oraz DP nr 3462D na odc. Olszyny – Jawiszów.***

**II. Opis Przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest remont uszkodzonych w wyniku powodzi poboczy zlokalizowanych przy drogach powiatowych na ternie Powiatu Kamiennogórskiego. W zakres zadania wchodzi uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym lub mieszanką mineralno-asfaltową w miejscach wypłukanych przez nurt wody powodziowej oraz ścinka zawyżonych poboczy.

Celem robót jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz poprawa warunków odwodnieniowych korpusu drogi.

**Zakres robót:**

a) szacunkowa ilość poboczy do uzupełnienia – 200 m3,

a) szacunkowa ilość poboczy do ścinki – 100 m2,

**Zamawiający zastrzega możliwość zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) powyższego zakresu robót w zależności od dostępnych środków.** Dokładna lokalizacja ubytków zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.

**Ostateczna wartość robót oraz płatność należna Wykonawcy zostanie określona po zakończeniu robót, na podstawie rzeczywiście wykonanych robót potwierdzonych w protokole odbioru końcowego, liczona jako iloczyn ilości wykonanych robót i cen jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.**

**Zaniżenia i ubytki w poboczach** należy uzupełnić frezowiną, destruktem bitumicznym lub mieszanką mineralno-asfaltową po wykonaniu korytowania. Wykonawca jest odpowiedzialny
za zagospodarowanie odkładu zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach. Materiał do wbudowania musi spełnić wymagania dotyczące uziarnienia 0/31,5 oraz w swoim składzie nie może zawierać nawet śladowych ilości smoły. Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy wyprofilować, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału uzupełniającego, której grubość
po zagęszczeniu umożliwi nawiązanie się z poziomem górnej warstwy ścieralnej przy wymaganym spadku poprzecznym. Średnia głębokość ubytków w poboczach wynosi 10-15 cm. Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać 8% spadek poprzeczny, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek. Uzupełnienie poboczy wykonać na szerokości 0,5m.

**Ścinanie poboczy** może być wykonywane mechanicznie lub ręcznie, albo mechanicznie i ręcznie,
za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym. Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zachowując 8% spadku poprzecznego. Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za zagospodarowanie odkładu zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach. Grunt pozostały
w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć i oznakować teren wykonywania robót na drodze. Pojazd wykonujący prace powinien być oznakowany zgodnie z przepisami zapewniając bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności podczas realizacji zamówienia w tym zwrócenia szczególnej uwagi na istniejące uzbrojenie w pasie drogi tj. np.: studnie kanalizacji sanitarnej, uzbrojenie sieci wodociągowe itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie istniejącego uzbrojenia w pasie drogi.

**III. Termin realizacji zamówienia i warunki płatności:**

1. Termin realizacji robót: w ciągu 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
2. Płatność: podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót. Termin płatności faktury – do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej Faktury VAT.

**IV. Warunki udziału w postępowaniu:**

1. Zapewnienie Kierownika robót w posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Do oferty należy załączyć decyzję o nadaniu uprawień oraz aktualne zaświadczenie o przynależności
do Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
w okolicznościach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 5077).

**V. Kryterium oceny ofert:**

1. Cena oferty – kryterium oznacza najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę
za wykonanie przedmiotu zamówienia.

**VI. Opis sposobu obliczania ceny oferty:**

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia **Formularza Ofertowego.**

1. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji
do Formularza Ofertowego.
2. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia, zwana dalej „ceną brutto oferty” lub także „ceną”.
3. Cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09.05.2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług(Dz.U. z 2023 r., poz. 168).
4. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym
z kosztem zakupu, transportu materiałów na plac budowy oraz utylizacją odpadów.
5. Wykonawca określi cenę do dwóch miejsc po przecinku(tj. setnych części złotego) zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

**VII. Zawartość oferty:**

1. Wypełniony formularz Ofertowy – załącznik nr 1.
2. Decyzja o nadaniu uprawień Kierownikowi robót oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanej.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu w przypadku, gdy nie wynika ono z wpisu do KRS lub wpisu do CEiDG (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia).

**VIII. Tryb, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

1. Ofertę w formie elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić
na Platformie zamawiającego pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/sp\_kamiennagora](https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora%20%20do%20dnia%2015.04.2024)

do dnia 29.11.2024 do godz. 12:00

1. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie zakupowej Zamawiającego.
2. Po upływie terminu składania ofert dodanie oferty lub inne czynności zmierzające do złożenia oferty nie będą możliwe.
3. Otwarcie ofert jest niejawne.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.11.2024 r. o godz. 12:10
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o:
6. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej, których oferty zostały otwarte,
7. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

**VIII. Pozostałe informacje:**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego, jak również może zakończyć prowadzone postępowanie bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.
2. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowane na stronie prowadzonego postepowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora>.
3. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny do dokonania zmian w ofercie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, bądź uzupełnienia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.
5. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
6. Osoba upoważniona do kontaktu: Iwona Maciejowska, tel. kontaktowy (75) 64 50 120.

**IX. Ochrona danych osobowych:**

1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że:
2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiat Kamiennogórski
z/s ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra;
3. z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@kamienna- gora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022.1710 t.j.), dalej „ustawa pzp”;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
10. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
11. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
12. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
13. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
14. Nie przysługuje Pani/Panu:
15. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
16. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
17. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

**X. Załączniki:**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy