Grodziczno, dnia 25.03.2025 r.

Nasz znak: IP.271.1.4.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania: Przebudowa drogi gminnej nr 183026N Montowo-Białobłoty-Zwiniarz.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz.1320 ze zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1

Prosimy o informację, czy w ramach przebudowy drogi gminnej nr 183026N Montowo – Białobłoty – Zwiniarz należy wynieść i zastabilizować granicę pasa drogowego. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie liczby punktów granic pasa drogowego do zastabilizowania.

ODPOWIEDŹ NA PYT.1

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 183026N Montowo – Białobłoty – Zwiniarz nie ma potrzeby wyniesienia i zastabilizowania granicy pasa drogowego

PYTANIE 2

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, decyzje administracyjne i zezwolenia niezbędne do wykonania zamówienia i będą one aktualne na czas trwania inwestycji.

ODPOWIEDŹ NA PYT.2

Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, decyzje administracyjne i zezwolenia niezbędne do wykonania zamówienia i będą one aktualne na czas trwania inwestycji.

PYTANIE 3

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje regulacji istniejących urządzeń sieci podziemnych, a jeżeli przewiduj to prosimy o podanie ilości, wskazanie lokalizacji i określenie typu urządzeń istniejących sieci podziemnych (studnia, zawór, zasuwa, wpust itd.).

ODPOWIEDŹ NA PYT.3

Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje regulacji istniejących urządzeń sieci podziemnych.

PYTANIE 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.

ODPOWIEDŹ NA PYT.4

Zamawiający potwierdza, że dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.

PYTANIE 5

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje przebudowy, demontażu czy zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego i sieci napowietrznych w ramach przedmiotu zamówienia, a jeżeli przewiduje to prosimy o określenie zakresu robót i przekazanie dokumentacji projektowej

ODPOWIEDŹ NA PYT.5

Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje przebudowy, demontażu czy zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego i sieci napowietrznych w ramach przedmiotu zamówienia

PYTANIE 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania poboczy.

ODPOWIEDŹ NA PYT.6

Specyfikacja techniczna dotycząca wykonania poboczy została dołączona.

PYTANIE 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie specyfikacji technicznej dotyczącej rozebrania krawężników betonowych

ODPOWIEDŹ NA PYT.7

Specyfikacja techniczna dotycząca rozebrania krawężników betonowych została dołączona.

PYTANIE 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie specyfikacji technicznej dotyczącej rozebrania nawierzchni z kostki betonowej

ODPOWIEDŹ NA PYT.8

Specyfikacja techniczna dotycząca  rozebrania nawierzchni z kostki betonowej została dołączona.

PYTANIE 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie specyfikacji technicznej dotyczącej rozebrania obrzeży

ODPOWIEDŹ NA PYT.9

Specyfikacja techniczna dotycząca  rozebrania obrzeży została dołączona.

PYTANIE 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie specyfikacji technicznej dotyczącej ustawienia krawężników betonowych

ODPOWIEDŹ NA PYT.10

Specyfikacja techniczna dotycząca  ustawienia krawężników betonowych została dołączona.

PYTANIE 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie specyfikacji technicznej dotyczącej ustawienia obrzeży

ODPOWIEDŹ NA PYT.11

Specyfikacja techniczna dotycząca  ustawienia obrzeży została dołączona.

PYTANIE 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania nawierzchni z kostki betonowej

ODPOWIEDŹ NA PYT.12

Specyfikacja techniczna dotycząca  wykonania nawierzchni z kostki betonowej została dołączona.

PYTANIE 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania utwardzenia materacami gabionowymi

ODPOWIEDŹ NA PYT.13

Umocnienia przy przepustach należy wykonać fakultatywnie z materaców gabionowych lub narzutu kamiennego (kostki) na zaprawie cementowej

PYTANIE 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie przekroju projektowanego utwardzenia materacami gabionowymi

ODPOWIEDŹ NA PYT.14

Umocnienia przy przepustach należy wykonać fakultatywnie z materaców gabionowych lub narzutu kamiennego (kostki) na zaprawie cementowej

PYTANIE 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie lokalizacji wykonania projektowanego utwardzenia materacami gabionowym

ODPOWIEDŹ NA PYT.15

Umocnienia przy przepustach wykonać fakultatywnie z materaców gabionowych lub narzutu kamiennego (kostki) na zaprawie cementowej

PYTANIE 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację czy w ramach pozycji 79 d. 11 załączonego przedmiaru robót należy przewidzieć zakup nowych krawężników betonowych

ODPOWIEDŹ NA PYT.16

W ramach pozycji 79 d. 11 załączonego przedmiaru należy przewidzieć zakup nowych krawężników.

PYTANIE 17

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację czy w ramach pozycji 80 d. 11 załączonego przedmiaru robót należy przewidzieć zakup nowej kostki betonowej.

ODPOWIEDŹ NA PYT.17

W ramach pozycji 80 d.11 załączonego przedmiaru należy przewidzieć zakup nowej kostki betonowej.

PYTANIE 18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację czy w ramach pozycji 81 d. 11 załączonego przedmiaru robót należy przewidzieć zakup nowych obrzeży betonowych

ODPOWIEDŹ NA PYT.18

W ramach pozycji 81 d.11 załączonego przedmiaru należy przewidzieć możliwość zakupu nowych obrzeży.

PYTANIE 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie lokalizacji wykonania zjazdów na posesje z kostki betonowej

ODPOWIEDŹ NA PYT.19

Lokalizacje zjazdów na posesje z kostki betonowej uwzględnione są w PZT.

PYTANIE 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że należy zastosować separator substancji ropopochodnych. Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów separatora oraz przekazanie dokumentacji projektowej

ODPOWIEDŹ NA PYT.20

Zamawiający potwierdza, że separator substancji ropopochodnych należy wykonać zgodnie ze wskazaniami w dokumentacji

PYTANIE 21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że należy zastosować osadnik piasku. Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów osadnika oraz przekazanie dokumentacji projektowej

ODPOWIEDŹ NA PYT.21

Zamawiający potwierdza, że należy zastosować osadnik wskazany w dokumentacji branżowej.

PYTANIE 22

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie profili projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

ODPOWIEDŹ NA PYT.22

Należy stosować wysokości studni z branżowego PZT

PYTANIE 23

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie projektu stałej organizacji ruchu

ODPOWIEDŹ NA PYT.23

Projekt stałej organizacji ruchu został dołączony do odpowiedzi z dnia 20.03.2025 r.

PYTANIE 24

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że pobocza należy wykonać z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 C50/30

ODPOWIEDŹ NA PYT.24

Pobocza należy wykonać z kruszywa 0/31,5.

Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego wykonania poboczy we wskazanych miejscach z destruktu asfaltowego. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie przez wykonawcę spełnienia warunków paragrafu 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

PYTANIE 25

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm

ODPOWIEDŹ NA PYT.25

Zmawiający dopuszcza zmianę kruszywa 0/63 na 0/31,5

PYTANIE 26

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w części jezdni bez wymiany podbudowy należy wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W o grubości 8 cm zgodnie z pozycjami 6d.2 i 7d.2 załączonego przedmiaru robót

ODPOWIEDŹ NA PYT.26

Zamawiający potwierdza, że w części jezdni bez wymiany podbudowy należy wykonać warstwę wiążącą o grubości 8cm (kosztorys uwzględnia te grubości).

PYTANIE 27

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w części jezdni bez wymiany podbudowy należy wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 8 cm zgodnie z pozycjami 9d.2 i 10 d.2 załączonego przedmiaru robót

ODPOWIEDŹ NA PYT.27

Zamawiający wskazuje, że w części jezdni bez wymiany podbudowy należy wykonać warstwę ścieralną o grubości 4cm  (kosztorys uwzględnia te grubości). Załączono poprawiony przedmiar robót drogowych w odpowiedzi z dnia 20.03.2025 r.

PYTANIE 28

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w części jezdni z wymianą podbudowy należy wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm zgodnie z pozycją 23d.3 załączonego przedmiaru robót

ODPOWIEDŹ NA PYT.28

Zamawiający wskazuje, że w części jezdni z wymianą podbudowy należy wykonać warstwę wiążącą 8cm (kosztorys uwzględnia te grubości). Załączono poprawiony przedmiar robót drogowych w odpowiedzi z dnia 20.03.2025 r.

PYTANIE 29

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w części jezdni z wymianą podbudowy należy wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 8 cm zgodnie z pozycjami 25d.3 i 26d.3 załączonego przedmiaru robót

ODPOWIEDŹ NA PYT.29

Zamawiający wskazuje, że w części jezdni z wymianą podbudowy należy wykonać warstwę ścieralną 4cm (kosztorys uwzględnia te grubości). Załączono poprawiony przedmiar robót drogowych w odpowiedzi z dnia 20.03.2025 r.

PYTANIE 30

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że na poszerzeniach należy wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm zgodnie z pozycją 34d.4 załączonego przedmiaru robót

ODPOWIEDŹ NA PYT.30

Zamawiający wskazuje, że na poszerzeniach należy wykonać warstwę wiążącą 8cm (kosztorys uwzględnia te grubości). Załączono poprawiony przedmiar robót drogowych w odpowiedzi z dnia 20.03.2025 r.

PYTANIE 31

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że na poszerzeniach należy wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 8 cm zgodnie z pozycjami 36d.4 i 37d.4 załączonego przedmiaru robót

ODPOWIEDŹ NA PYT.31

Zamawiający wskazuje, że na poszerzeniach należy wykonać warstwę ścieralną 4cm (kosztorys uwzględnia te grubości). Załączono poprawiony przedmiar robót drogowych w odpowiedzi z dnia 20.03.2025 r.

PYTANIE 32

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że projektowane zjazdy należy wykonać zgodnie z załączonym PZT

ODPOWIEDŹ NA PYT.32

Zamawiający potwierdza, że zjazdy należy wykonać zgodnie z załączonym PZT (dodatkowe zjazdy na grunty rolne ujęte w kosztorysie Zamawiający wskaże w trakcie budowy)

PYTANIE 33

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie czterech faktur:

1. faktura na kwotę nie wyższą niż 70 302,00 zł brutto

2. faktura o wartości 35% kwoty umownej brutto

3. faktura o wartości 35% kwoty umownej brutto

4. faktura końcowa

ODPOWIEDŹ NA PYT.33

Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie maksymalnie czterech faktur.

PYTANIE 34

Proszę o wyjaśnienie poniższych rozbieżności pomiędzy projektem technicznym a przedmiarem branży sanitarnej.

Długość sieci kanalizacji deszczowej w projekcie:

- Rura PVC 200 Sn 8 - 142,0 mb

- Rura PVC 250 Sn 8 - 145,0 mb

- Rura PVC 315 Sn 8 - 50,0 mb

- Rura PVC 350 Sn 8 - 252,0 mb

- Rura PVC 500 Sn 8 - 27,0 mb

Długość sieci kanalizacji deszczowej w przedmiarze:

- Rura PVC 200 Sn 8 - 141,0 mb

- Rura PVC 250 Sn 8 - 33,0 mb

- Rura PVC 315 Sn 8 - 53,0 mb

- Rura PVC 400 Sn 8 - 108,0 mb

- Rura PVC 500 Sn 8 - 281,0 mb

ODPOWIEDŹ NA PYT.34

Do wyceny należy przyjąć długości wskazane w dokumentacji projektowej, tj.

- Rura PVC 200 Sn 8 - 142,0 mb

- Rura PVC 250 Sn 8 - 145,0 mb

- Rura PVC 315 Sn 8 - 50,0 mb

- Rura PVC 350 Sn 8 - 252,0 mb

- Rura PVC 500 Sn 8 - 27,0 mb

PYTANIE 35

Proszę też o potwierdzenie czy średnica rury PVC350 opisana w projekcie jest właściwą projektowaną średnicą ponieważ nie jest to standardowa ogólnodostępna średnica tego typu rury. Proszę też o załączenie przekrojów podłużnych kanalizacji oraz rozwiązanie włączenia kanalizacji do istniejącego zbiornika

ODPOWIEDŹ NA PYT.35

Zamawiający potwierdza, że ze względu na trudną dostępność przewodu Dn 350 do wyceny należy przyjąć dn 400. Należy stosować wysokości studni z branżowego PZT.

Włączenie przelewu ze zbiornika należy wykonać poprzez wymianę istniejącej studni Dn 1.200 na nową betonową Dn 1.200

Włączenie odpływu należy zrealizować poprzez wbudowanie studni na istniejącym kolektorze odpływowym do zbiornika.

PYTANIE 36

Proszę o potwierdzenie, że w przedmiarze poz. 46 d.6 "materace gabionowe" ma być wyceniona w m3

ODPOWIEDŹ NA PYT.36

Zamawiający potwierdza, że „materace gabionowe” należy wycenić w m3.