PROJEKT UMOWY Nr RRG. ..../ 2021

zawarta w dniu ......................2021r. w Santoku

pomiędzy Gminą Santok z siedzibą przy ul. Gorzowskiej 59, 66-431 Santok,                                    NIP: 5991012158, Regon: 210966906; reprezentowanym przez:

1) Pawła Pisarka – Wójta Gminy Santok,

2) Kontrasygnaty udziela Andrzej Szymczak – Skarbnik Gminy Santok,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

......................................................................................................................................................,

z siedzibą w .................................................................................................................................,

NIP: ......................................., REGON: ......................................., KRS / wpis do ewid.:.......................................................................................................................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:

1. ......................................................................................................................................................

zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2019), o następującej treści:

§ 1

[Cel umowy]

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn. „Likwidacja nielegalnego wysypiska odpadów w m. Gralewo – dz. nr 331/15 obręb 0003 Gralewo                           gm. Santok”. Działka, na której znajduje się dzikie wysypisko stanowi własność Gminy Santok.

- Pod pojęciem „likwidacja dzikich wysypisk” rozumie się czynności związane                              z usunięciem ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca zdeponowanych odpadów oraz ich wywóz, celem ich zagospodarowania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

§ 2

[Przedmiot umowy]

- Zakres rzeczowy zleconych prac obejmuje:

- zebranie i odbiór odpadów z wyznaczonego terenu, zgromadzonych w hałdach lub skupiskach, jak również odpadów luźno rozrzuconych. W zależności od przyjętej technologii konieczny będzie ręczny bądź mechaniczny załadunek odpadów na środki transportowe,

- kontrolne zważenie odpadów przed ich przekazaniem na składowisko,

- transport i przekazanie odpadów do właściwego miejsca ich unieszkodliwienia, odzysku lub przetworzenia zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,

- uporządkowanie nieruchomości,

- oznaczenie uporządkowanego terenu tabliczką „zakaz wyrzucania śmieci”, zamontowaną na słupku.

- Przedmiot zamówienia stanowią odpady o kodach odpadów zgodnych                                       z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r., poz. 10), w szacunkowej ilości:

- odpady w postaci nadpalonych opon, zaklasyfikowane w podgrupie odpadów                             o numerze 16 81 – Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych -                 kod 16 81 02 – Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 - około 25 Mg;

- zużyte opony rolnicze i ciężarowe – kod 16 01 03 – około 15 Mg;

- inne odpady nieulegające biodegradacji – kod 20 02 03 – około 10 Mg.

- Podane ilości odpadów w § 2 pkt 2 określone zostały w sposób szacunkowy, ilości te w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu nie więcej niż                            o 50% w stosunku do ilości wskazanych powyżej. Zamawiający zastrzega, iż zapłaci za rzeczywistą ilość usuniętych odpadów.

- Wykonanie czynności, o których mowa w §2 pkt 1 Strony potwierdzą                            w protokole odbioru prac.

- Odebrane z „dzikiego” wysypiska odpady należy przekazać do instalacji spełniającej wszelkie wymogi i gotowość przyjęcia odpadów, z którą Wykonawca ma podpisaną stosowną umowę.

§ 3

[Termin wykonywania przedmiotu umowy]

- Realizacja niniejszej umowy, tj. wszystkich czynności, o których mowa w §2 pkt 1, będzie prowadzona od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2021 roku.

- Uzgodniony termin wykonywania prac, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony i będzie aktualizowany na bieżąco i indywidualnie w przypadku:

1) działania siły wyższej, uzasadniającej brak możliwości wykonania prac w umówionym terminie,

2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac.

- W przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca ma obowiązek dokonać korekty terminu wykonywania prac w oparciu o:

1) czas niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,

2) czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

§ 4

[Obowiązki Wykonawcy]

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z jej zapisami, a także obowiązującymi przepisami oraz zasadami przyjętymi w danej dziedzinie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania usługi, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie prac, a których nie można było przewidzieć na podstawie m.in. oględzin terenu.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania w sposób nie powodujący uszkodzeń infrastruktury naziemnej oraz mienia osób trzecich, a w przypadku powstania jakiejkolwiek szkody, zobowiązuje się do jej naprawienia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty robót przygotowawczych – zabezpieczenie placu prac, ustawienie obiektów, urządzeń i sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca winien posiadać wpis do rejestru Bazy danych o produktach                                        i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, prowadzonej przez Ministerstwo Klimatu                         i Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

§5

[Obowiązki Zamawiającego]

- Zamawiający w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczególności do terminowego odbioru prac i zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.) przekazując Wykonawcy odpady jest zobowiązany wystawić Kartę Przekazania Odpadu indywidualnie dla każdego rodzaju odpadów.

§6

[Oświadczenia]

- Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia, zasoby kadrowe              i techniczne niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności, że posiada wszelkie wymagane tymi przepisami pozwolenia, zezwolenia, decyzje i przeszkolenia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią zapytania ofertowego, jego postanowieniami, a w związku z powyższym, ze względu na specyfikę projektu i niemożność Zamawiającego precyzyjnego określenia poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, opisanego w § 2 pkt 2, Wykonawca wyraża zgodę i nie wnosi sprzeciwu co do charakteru usługi.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej terenu prac, zapoznał się ze stanem faktycznym terenu objętego przedmiotem zamówienia na miejscu oraz zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne dla wykonania zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń co do zakresu prac.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni, specjalistyczny sprzęt, przy użyciu którego będzie wykonywana niniejsza umowa, dopuszczony do ruchu i dostosowany                       do wykonywania czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do przedstawienia stosownych dokumentów na każde pisemne żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada obowiązującą umowę                                                         z zarządzającym / administratorem składowiska odpadów, zlokalizowanego najbliżej                          w stosunku do miejsca wytworzenia, na którym dopuszczone jest składowanie odpadów objętych przedmiotem niniejszej umowy, tj. ………………………………………..

- Wykonawca oświadcza, że transport odpadów zostanie wykonany przez podmiot posiadający aktualne zezwolenia na transport lub wpis do stosownego rejestru podmiotów prowadzonego zgodnie z ustawą o odpadach.

- Wykonawca oświadcza, że sprawdził zakres swoich obowiązków związanych                        z wykonywaniem umowy i prawidłowo skalkulował swoją ofertę.

- Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Zamawiający oświadcza, że nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach usługi pn. „Likwidacja nielegalnego wysypiska odpadów w m. Gralewo – dz. nr 331/15 obręb 0003 Gralewo gm. Santok” lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie zamówienia lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

- Wykonawca oświadcza, że nie oferował ani nie dawał żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach usługi pn. „Likwidacja nielegalnego wysypiska odpadów w m. Gralewo – dz. nr 331/15 obręb 0003 Gralewo gm. Santok” lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie zamówienia lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

§ 7

[Podwykonawstwo]

- Wykonawca oświadcza, że następujące prace zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy posiadającego odpowiednie zezwolenie w zakresie obioru i transportu odpadów:

.......................................................................................................................................................

- Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia, jakość i terminowość prac podwykonawcy, jego przedstawicieli                   i pracowników, a także ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utratę urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie objętym realizacją umowy) i straty wynikłe z realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę.

- Przed zawarciem umowy z podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu umów, które będą zawierane z podwykonawcami wraz z zakresem prac podlegających zleceniu, a także dokumentów potwierdzających uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów. Zamawiający ma 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy                         z podwykonawcą na zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń.

- Wykonawca ma obowiązek terminowego regulowania płatności na rzecz podwykonawców za wykonane roboty, objęte niniejszą umową.

- Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury VAT dla Zamawiającego:

- oświadczeń, potwierdzających dokonanie stosownej zapłaty na rzecz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców za roboty wykazane w protokole odbioru;

- oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzających że na dzień wystawienia faktury VAT dla Zamawiającego, otrzymali od Wykonawcy/Podwykonawcy całość wynagrodzenia należnego z tytułu zawartych z Wykonawcą/ Podwykonawcą umów i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy/Podwykonawcy oraz Zamawiającego za roboty wykazane w protokole odbioru,

- oświadczenia Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w pkt 1 - 2, powinny zawierać opis robót i zestawienie kwot należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do oświadczeń tych winny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie osób, które je złożyły, do reprezentowania podmiotów, w których imieniu zostały te oświadczenia złożone.

§8

[Kontrola]

- Zamawiający ma prawo do kontroli realizacji przedmiotu zamówienia przez wyznaczonych przedstawicieli.

- Wykonawca ma obowiązek poddać się kontroli dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji umowy.

- Wyniki kontroli mogą być podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy                    w przypadku niewykonywania jej postanowień.

§ 9

[Wynagrodzenie]

- Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, tj. wszystkich czynności wymienionych        w §2 pkt 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości ......................... zł brutto (słownie:.................................) z uwzględnieniem § 6 ust. 8 oraz § 2 ust. 3. Kwota powyższa zawiera podatek VAT wg aktualnie obowiązujących stawek.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne wykonane czynności wg następujących cen jednostkowych podanych w ofercie, stanowiącej integralną część niniejszej umowy, z tytułu zabrania, przetransportowania i przekazania do unieszkodliwienia 1 Mg danego rodzaju odpadów oraz montażu tabliczek zakazujących wyrzucania odpadów:

- kod 16 81 02 – Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 - ……..zł / Mg

- kod 16 01 03 - Zużyte opony rolnicze i ciężarowe - ……… zł / Mg

- kod 20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji - …….. zł / Mg

- montaż tabliczek - ………………………………………………/sztukę.

- Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy związane z wykonywaniem niniejszej umowy i Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych zawartych w umowie przez cały okres, na który została zawarta i nie może żądać zwiększenia swojego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem §2 pkt 3.

- Podstawą zapłaty będzie przekazanie Zamawiającemu poniżej wykazanych dokumentów:

- potwierdzenie przekazania odpadów na składowisko, na podstawie kart przekazania odpadu,

- spisany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą protokół z komisyjnego odbioru odpadu bez żadnych zastrzeżeń.

- Płatność zostanie zrealizowana na podstawie kompletu złożonej przez Wykonawcę dokumentacji i prawidłowo wystawionej faktury VAT za rzeczywiście wykonaną usługę.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury:

…………………………………………………………………………………………………...

- Wskazany na fakturze rachunek płatności należy do Wykonawcy i został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej oraz znajduje się on w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnik VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT tzw. „białej liście.”

- Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z umowy będą dokonywane za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

- Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Faktura powinna określać okres rozliczeniowy.

§ 10

[Kary umowne]

- Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy będą miały zastosowanie kary umowne.

- Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niewykonanie w terminie usługi z zakresu likwidacji nielegalnego wysypiska                      w stosunku do ustalonego terminu na realizację prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1,4% wynagrodzenia brutto należnego za likwidację danego „dzikiego” wysypiska za każdy dzień przekroczenia terminu, nie mniej niż 50zł/dzień;

- za nieusunięcie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1,4% wynagrodzenia brutto należnego za likwidację danego wyznaczonego przez Strony na ich usunięcie, nie mniej niż 50 zł/dzień;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 6.000,00 zł;

- Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należność z tytułu kar umownych, o których mowa powyżej, bez konieczności wzywania Wykonawcy do ich zapłaty. Potrącenie może nastąpić każdorazowo z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Kary umowne należne z kilku tytułów podlegają sumowaniu, jednak ich suma nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego określonego w §9 ust. 1.

- Rozliczenie kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania wynikającego na zasadach kodeksu cywilnego.

§ 11

[Rozwiązanie umowy]

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli w formie pisemnej,    w sytuacji gdy Wykonawca:

1) nie wykonał, lub wykonał nienależycie, chociażby jeden z obowiązków wynikających                    z umowy lub z przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1,

2) przerwał wykonywanie przedmiotu umowy na okres co najmniej 14 dni i nie podjął jej wykonywania lub jest w zwłoce z wykonaniem swoich obowiązków chyba, że zaszła przeszkoda w postaci siły wyższej lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, w szczególności intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu lub śniegu, lub zaszła inna przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie robót, niezależna od Wykonawcy, której wykonując umowę z najwyższą starannością nie mógł przewidzieć ani jej zapobiec; warunkiem uznania przerwy za usprawiedliwioną jest wykazanie Zamawiającemu przeszkody przez Wykonawcę w sposób należyty.

- W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za faktycznie wykonane prace w okresie obowiązywania umowy.

- Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.

§ 12

[Osoby wskazane do kontaktów]

- Zamawiający ustanawia do kontaktu z Wykonawcą w zakresie realizacji umowy: Panią Joannę Forster - Delikowską, e-mail: j.forster-delikowska@santok.pl;                              telefon kontaktowy: 95 728-75-17.

- Wykonawca ustanawia do kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy: Pana/Panią ………………, e-mail:…………, telefon kontaktowy: …………………………...

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie powoduje konieczności zmiany umowy i następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie umowy.

- Zmiany danych teleadresowych stron wymagają niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy i nie stanowią zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma wysłane na adres lub numer faksu wskazany w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone.

- Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w przypadku:

  - doręczenia osobistego;

  - wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;

  - wysłania Zamawiającemu faksem na nr 95 728-75-11 lub e-mailem na adres:                j.forster-delikowska@santok.pl;

  - wysłania Wykonawcy faksem na nr ......................... lub e-mailem na adres...............................

- Istotne zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie umowy oraz pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

- Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.

- Zmiana umowy w zakresie terminu realizacji zadania z przyczyn określonych                        w §3 ust. 2 dokonywana jest poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia w formie pisemnej.

§ 13

[Postanowienia końcowe]

- W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, Ustawę o odpadach i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

- Ewentualne spory wynikające z umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia sprawy rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§14

Ochrona danych osobowych

- Każda ze stron niniejszej umowy oświadcza, że pełni funkcję Administratora danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej "RODO", w odniesieniu do danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy. W związku z realizacją Przedmiotu umowy każda ze stron niniejszej umowy może gromadzić, wykorzystywać, przesyłać, przechowywać, utrwalać albo w inny sposób przetwarzać dane osobowe, dostarczane przez drugą Stronę, niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy, które można powiązać z konkretnymi osobami, w tym w szczególności dane osobowe pracowników, podwykonawców, dostawców obu Stron w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca zatrudnienia, stanowiska służbowego, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Każda ze stron umowy oświadcza ponadto, że:

- dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy będą przetwarzane 
w celu realizacji Przedmiotu niniejszej umowy oraz zgodnie z wymogami prawa;

- dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy, będą przechowywane przez czas, określony przepisami prawa, związanymi z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy oraz w celach archiwizacyjnych, a po tym czasie zostaną zniszczone albo zwrócone drugiej stronie Umowy;

- wykonuje we własnym zakresie względem osób, których dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy obowiązki informacyjne, wynikające z art. 13 i 14 RODO.

- Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez stronę umowy danych osobowych osób, o których mowa w ust. 2, oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.santok.pl

- Wykonawca w związku z wykonywaniem umowy zobowiązuje się do:

- zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła,

- wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy oraz wynikającymi z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej,

- nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, której informacja lub źródło informacji dotyczy.

§ 15

Postanowienia końcowe

Integralną część Umowy stanowią następujące dokumenty:

- Zapytanie ofertowe  z dn. …...02.2021r., RRG.271.6.2021.ZO.JFD;

- Oferta Wykonawcy z dnia ……………..2021r.

Z A M A W I A J Ą C Y 			                    W Y K O N A W C A

………………………………………..                               ……………………………………..