|  |
| --- |
| 1. **Opis przedmiotu zamówienia**
2. Postanowienia ogólne

Przedmiotem zamówienia jest zadanie: **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej w ramach zadania pn. „Remont ul. J. Słowackiego w Siechnicach”.**1. Zakres usługi nadzoru inwestorskiego
2. Usługa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest to usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej zgodnie z zawartą umową oraz przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane.
3. Celem świadczenia usługi jest zapewnienie kontroli prawidłowości realizacji umowy na roboty budowlane z warunkami technicznymi i technologicznymi, dokumentacją projektową, przepisami i warunkami określonymi w tych pozwoleniach oraz uzgodnieniach branżowych oraz kontroli dotrzymania terminów realizacji robót budowlanych i zapewnienie należytej jakości prac i dostaw.
4. Wykonawca wykonywał będzie obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową i przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz zarządzał zadaniem inwestycyjnym.
5. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru został szczegółowo opisany w umowie.
6. Zakres robót budowlanych nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski:

Obraz zawierający mapa, tekst, Plan, diagram  Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.Inwestycja będzie realizowana na działce nr 763/117 (wcześniej działka nr 763/106) obręb Siechnice. W ramach inwestycji planuje się wykonanie wszystkich robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych, a w szczególności: 1. remont istniejącej jezdni na odcinku o długości ok. 210 m i szerokości 4,5 m polegający na wykonaniu pełnej konstrukcji jezdni zgodnie z projektem, w tym: dwóch warstw z betonu asfaltowego o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i 4cm (warstwa ścieralna), podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, wzmocnienia podłozą poprzez wykonanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm;
2. wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa o szerokości 0,75 m;
3. wykonanie pełnej konstrukcji zjazdów do posesji prywatnych zgodnie z projektem, w tym: dwóch warstw z betonu asfaltowego o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i 4cm (warstwa ścieralna), podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, wzmocnienia podłozą poprzez wykonanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm;
4. wykonanie drenażu francuskiego odprowadzającego wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku 120 mb;
5. regulacja wysokościowa istniejących studni, zasuw, zaworów i słupów oświetleniowych;
6. uzupełnienie i rekultywacja terenu zielonego w obrębie pasa drogowego;
7. dowiązanie się do wykonanej w ubiegłym roku nawierzchni bitumicznej na ul. A. Mickiewicza.

Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o dokumentacje projektowe opracowane przez firmę NOVA-PROJECT SP. Z O.O., ul. Parkowa 25/70B, 51-616 Wrocław, w skład których wchodzą niżej wymienione opracowania dla ul. J. Słowackiego i A. Mickiewicza w Siechnicach: * dokumentacja projektowa remontu ul. J. Słowackiego w Siechnicach: dla odcinka od skrzyżowania z ul. Cypriana Norwida do skrzyżowania z ul. J. Słowackiego (na wysokości działki 581/2) – zakres zaznaczony na mapce kolorem czerwonym:
1. Projekt wykonawczy branży drogowej
2. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych
4. Opinie , uzgodnienia i decyzje, w tym:
* zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu (Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem robot)
* zaświadczenie nr 36/2023 z dnia 06.02.2023 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę
* dokumentacja projektowa remontu ul. A. Mickiewicza w Siechnicach: dla odcinka od skrzyżowania z ul. J. Słowackiego (na wysokości działki 581/2) do połączenia z wykonaną w ubiegłym roku nawierzchnią bitumiczną na ul. A. Mickiewicza – zakres zaznaczony na mapce kolorem niebieskim:
1. Projekt wykonawczy branży drogowej
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych
3. Opinie, uzgodnienia i decyzje, w tym:
* zaświadczenie nr 31/2023 z dnia 06.02.2023 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę
* Przedmiar dla całego zakresu zamówienia (UWAGA: przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia)
1. Dostępność:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.1. Załączniki:
2. Dokumentacja projektowa wymieniona w pkt.3.
3. Zarządzenie Nr 73/2024 z dnia 10.04.2024r.
4. Wzór protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
5. Wzór karty zatwierdzenia materiałowego/technologii wykonania robót/urządzeń,
6. Wzór protokołu częściowego odbioru robót budowlano – montażowych lub elementów,
7. Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe,
8. Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego
9. Procedura – Dokumentacja powykonawcza
10. Wzór OFERTA
11. Wzór upoważnienia
12. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 |

 Opracowała: Ewelina Biały