|  |
| --- |
| 1. **Opis przedmiotu zamówienia** 2. Postanowienia ogólne   Przedmiotem zamówienia jest zadanie: **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej w ramach zadania pn. „Remont ul. J. Słowackiego w Siechnicach”.**   1. Zakres usługi nadzoru inwestorskiego 2. Usługa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest to usługa polegająca na pełnieniu obowiązków  inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej zgodnie z zawartą umową oraz przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane. 3. Celem świadczenia usługi jest zapewnienie kontroli prawidłowości realizacji umowy na roboty  budowlane z warunkami technicznymi i technologicznymi, dokumentacją projektową, przepisami i warunkami określonymi w tych pozwoleniach oraz uzgodnieniach branżowych oraz kontroli  dotrzymania terminów realizacji robót budowlanych i zapewnienie należytej jakości prac i dostaw. 4. Wykonawca wykonywał będzie obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową i przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz zarządzał zadaniem inwestycyjnym. 5. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru został szczegółowo opisany w umowie. 6. Zakres robót budowlanych nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski:   Obraz zawierający mapa, tekst, Plan, diagram  Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.Inwestycja będzie realizowana na działce nr 763/117 (wcześniej działka nr 763/106) obręb Siechnice.  W ramach inwestycji planuje się wykonanie wszystkich robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych, a w szczególności:   1. remont istniejącej jezdni na odcinku o długości ok. 210 m i szerokości 4,5 m polegający na wykonaniu pełnej konstrukcji jezdni zgodnie z projektem, w tym: dwóch warstw z betonu asfaltowego o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i 4cm (warstwa ścieralna), podbudowy  z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, wzmocnienia podłozą poprzez wykonanie gruntu  stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm; 2. wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa o szerokości 0,75 m; 3. wykonanie pełnej konstrukcji zjazdów do posesji prywatnych zgodnie z projektem, w tym: dwóch warstw z betonu asfaltowego o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i 4cm (warstwa ścieralna), podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, wzmocnienia podłozą poprzez wykonanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm; 4. wykonanie drenażu francuskiego odprowadzającego wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku 120 mb; 5. regulacja wysokościowa istniejących studni, zasuw, zaworów i słupów oświetleniowych; 6. uzupełnienie i rekultywacja terenu zielonego w obrębie pasa drogowego; 7. dowiązanie się do wykonanej w ubiegłym roku nawierzchni bitumicznej na ul. A. Mickiewicza.   Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o dokumentacje projektowe opracowane przez firmę NOVA-PROJECT SP. Z O.O., ul. Parkowa 25/70B, 51-616 Wrocław, w skład których wchodzą niżej wymienione opracowania dla ul. J. Słowackiego i A. Mickiewicza w Siechnicach:   * dokumentacja projektowa remontu ul. J. Słowackiego w Siechnicach: dla odcinka od skrzyżowania z ul. Cypriana Norwida do skrzyżowania z ul. J. Słowackiego (na wysokości działki 581/2) – zakres zaznaczony na mapce kolorem czerwonym:  1. Projekt wykonawczy branży drogowej 2. Projekt tymczasowej organizacji ruchu 3. Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych 4. Opinie , uzgodnienia i decyzje, w tym:  * zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu (Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem robot) * zaświadczenie nr 36/2023 z dnia 06.02.2023 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę * dokumentacja projektowa remontu ul. A. Mickiewicza w Siechnicach: dla odcinka od skrzyżowania z ul. J. Słowackiego (na wysokości działki 581/2) do połączenia z wykonaną w ubiegłym roku nawierzchnią bitumiczną na ul. A. Mickiewicza – zakres zaznaczony na mapce kolorem niebieskim:  1. Projekt wykonawczy branży drogowej 2. Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych 3. Opinie, uzgodnienia i decyzje, w tym:  * zaświadczenie nr 31/2023 z dnia 06.02.2023 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę * Przedmiar dla całego zakresu zamówienia (UWAGA: przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia)  1. Dostępność:   Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.   1. Załączniki: 2. Dokumentacja projektowa wymieniona w pkt.3. 3. Zarządzenie Nr 73/2024 z dnia 10.04.2024r. 4. Wzór protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 5. Wzór karty zatwierdzenia materiałowego/technologii wykonania robót/urządzeń, 6. Wzór protokołu częściowego odbioru robót budowlano – montażowych lub elementów, 7. Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe, 8. Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego 9. Procedura – Dokumentacja powykonawcza 10. Wzór OFERTA 11. Wzór upoważnienia 12. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, |

Opracowała: Ewelina Biały