# UMOWA Nr . . . ./2025

Utrzymanie bieżące dróg

– bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych

w latach 2025 – 2028

zawarta w dniu . . . . . . . . . . 2025 r. w Częstochowie pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Częstochowa – Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie,

ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa, reprezentowany przez:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .

a,

WYKONAWCA:

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]

ul. . . . . . . . . . . ., . . . - . . . . . . . . . . . . . . .,

NIP: ...-..-..-..., REGON: . . . . . . ., PESEL/KRS: . . . . . . . ., reprezentowany przez:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .

Po zakończeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z roku 2024 Dz. U. poz. 1320 – zwana dalej „Ustawą-Pzp”), została zawarta umowa (zwana dalej „umową”) o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług polegających na bieżącym utrzymaniu cieków wodnych na terenie Miasta Częstochowa, będących w administracji Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie („usługi”).

- Zakres rzeczowy usług obejmuje w szczególności:

- dokonywanie wraz z Zamawiającym przeglądów cieków wodnych;

- czyszczenie i odmulanie cieków wodnych;

- koszenie porostów na skarpach i w dnie cieków wodnych;

- konserwację klap zwrotnych;

- konserwacje i remonty cieków wodnych, w tym usuwanie awarii;

- konserwację i remonty wylotów do odbiorników.

- Szczegóły przedmiotu umowy zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że:

- osoby, które będą wykonywać umowę w jego imieniu posiadają doświadczenie i umiejętności oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe pozwalające na należyte jej wykonanie;

- posiada wszelkie niezbędne zezwolenia i zaświadczenia, niezbędne i wymagane przez prawo do wykonywania usług;

- nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające, czy wyłączające możliwość zawarcia czy wykonania umowy;

- posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., której poświadczoną kopię przedkłada Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać to ubezpieczenie w czasie trwania umowy i przedkładać Zamawiającemu kopie nowych polis po przedłużeniu lub zawarciu nowej umowy ubezpieczenia.

- jestem / nie jestem czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT, prowadząc działalność gospodarczą posługuję się numerem identyfikacji podatkowej;

- rachunek bankowy, wskazany w § 7 ust. 5 umowy, jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z niniejszej umowy, służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez mnie / nas działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Rachunek jest zgłoszony do . . . . . . . Urzędu Skarbowego w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, nie zarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

- Integralnymi częściami umowy są (w kolejności ważności ich interpretacji):

- niniejsza umowa;

- wyjaśnienia Zamawiającego do SWZ (jeżeli wystąpią);

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 2. WYKONANIE UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru usług, a także zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługi z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP i przepisami przeciwpożarowymi oraz prawidłowo zabezpieczyć i oznakować miejsce prowadzenia prac.

- Wykonawca zobowiązany jest również, w ramach wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych usług (tj. bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia), w szczególności do:

- utrzymania porządku w miejscu prowadzenia prac oraz natychmiastowe posprzątanie miejsc, w których te prace były prowadzone. W przypadku nie zachowania czystości i porządku lub nie uporządkowania miejsca wykonywania pracy niezwłocznie po jego zakończeniu, Zamawiający może we własnym zakresie wykonać te czynności, obciążając kosztami ich wykonania Wykonawcę (przepis art. 480 k.c. nie ma wówczas zastosowania);

- należytego zabezpieczenia miejsca prac w trakcie ich prowadzenia, w tym należyte ich oznakowanie, aby wyeliminować ryzyko wyrządzenia szkody osobom trzecim;

- podjęcia w czasie wykonywania usług wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska na terenie prowadzonych czynności i w jego otoczeniu;

- utrzymywania terenu prowadzonych usług w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- składowania i zabezpieczenia wszelkich urządzeń pomocniczych tj.: sprzętu i materiału, a zbędne usuwać z terenu prowadzonych usług;

- w przypadku otrzymania informacji o zaistniałej awarii natychmiastowego zabezpieczenia miejsca mającego wpływ na bezpieczeństwo ludzi lub mienia;

- natychmiastowego sprzątania miejsc, w których były prowadzone usługi z pozostałości po nich;

- powiadomienia Zamawiającego przed każdorazowym przystąpieniem do wykonywania usług o ich miejscu, czasie i zakresie, oprócz sytuacji wskazanej w § 3 ust. 3 umowy.

- Za wszelkie ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada Wykonawca.

- Usługi do wykonania zlecane będą każdorazowo pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail. Dopuszcza się również zlecenia usługi ustnie lub telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązany jest i zapewnia możliwość telefonicznego przyjmowania zgłoszeń o awariach przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, pod numerem telefonu: . . . . . . . . . . . . Powyższy telefon ma być czynny również w czasie nieobecności w pracy osoby odpowiedzialnej (telefon należy wówczas przekazać osobie go zastępującej).

- Usługi, o których Wykonawca nie zawiadomi Zamawiającego przed rozpoczęciem ich wykonywania, nie będą odbierane i rozliczane (nie dotyczy to prac, do których wykonania trzeba przystąpić bezzwłocznie z uwagi na konieczność jak najszybszego usunięcia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu ludzi lub mienia, kiedy dopuszcza się zawiadomienie Zamawiającego w trakcie usuwania uszkodzeń bądź bezpośrednio po zakończeniu prac).

- W przypadku, gdy wystąpią usługi, których nie można rozliczyć zgodnie z § 7 ust. 1 umowy, usługi te będą zlecane Wykonawcy po przedstawieniu przez niego i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji cenowej na daną usługę. Przy tym, kalkulacja sporządzana będzie w oparciu (tj. zaproponowane wynagrodzenie nie może być wyższe) o następujące parametry:

- ceny czynników cenotwórczych (R, M, S, Kp, Z) przyjęte będą z oferty Wykonawcy, a w brakującym zakresie ceny czynników przyjęte będą, jako nie wyższe niż średnie ceny z zeszytów SEKOCENBUD aktualnych na moment sporządzania kalkulacji;

- nakłady rzeczowe określone będą na normach zawartych w KNR-ach.

- Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu, Policji lub Straży Miejskiej każdego stwierdzonego przypadku niszczenia majątku Zamawiającego lub Gminy Częstochowa.

- Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić sobie na czas prowadzenia usług zasilenie w energię elektryczną i inne media oraz zorganizować zaplecze socjalne dla pracowników oraz teren pod składowanie materiałów.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, osób wykonujących czynności, wskazane w pkt. 3.2) SWZ (zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy-Pzp).

- W terminie 7 dni, od daty przystąpienia do wykonania pierwszej zleconej usługi, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 3.2) SWZ. W oświadczeniu należy podać imię i nazwisko pracownika, jego stanowisko pracy oraz rodzaj i termin obowiązywania zawartej umowy o pracę. W przypadku każdej zmiany pracownika Wykonawca zobowiązany jest do złożenia uzupełniającego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Brak złożenia wymaganego oświadczenia upoważnia Zamawiającego do wstrzymania wykonania czynności, wskazanych w pkt. 3.2) SWZ, z winy Wykonawcy. Powyższy obowiązek dotyczy również pracowników zatrudnionych przez podwykonawców.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 (trzy) dni kalendarzowych, przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 10 umowy. W szczególności Wykonawca może zostać zobowiązany do przedstawienia: poświadczonych za zgodność z oryginałem zanonimizowanej (poza danymi opisanymi w § 2 ust. 11 umowy) kopii umowy o pracę danego pracownika zawartej z Wykonawcą lub ze wskazanym podwykonawcą; oświadczenia zatrudnionego pracownika; kopii zgłoszenia danego pracownika do ubezpieczeń społecznych.

- Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, powoływał się na zdolności innych podmiotów (art. 118 ust. 1 Ustawy-Pzp), to zobowiązany jest zapewnić rzeczywiste uczestnictwo tych podmiotów w świadczeniu danych usług.

- W zakresie spełnienia obowiązku z § 2 ust. 13 umowy Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego dokumentowania i wykazania realnego uczestnictwa podmiotu trzeciego w świadczeniu usług. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 (trzy) dni kalendarzowych, przedstawić Zamawiającemu dowody (w postaci m.in. dokumentów, wyjaśnień, wydruków, zapisów video) potwierdzające rzeczywisty udział danego podmiotu trzeciego przy świadczeniu usługi, tj. realizację przez ten podmiot usług, do realizacji których zdolności tego podmiotu były wymagane. Brak przedstawienia przez Wykonawcę wymaganych dowodów lub nieudowodnienie rzeczywistego udziału podmiotu trzeciego przy realizacji usług upoważnia Zamawiającego do wstrzymania, z winy Wykonawcy, wykonania usług, które ten podmiot trzeci powinien wykonywać, naliczenia kar umownych lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest pisemnie odpowiadać na pisma Zamawiającego w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od otrzymania danego zapytania, chyba, że wyznaczony będzie inny termin na udzielenie danej odpowiedzi. W tym samym terminie Wykonawca zobowiązany jest również wykonywać polecenia Zamawiającego związane z wykonywaniem umowy.

§ 3. CZAS TRWANIA UMOWY I TERMINY REALIZACJI USŁUG

- Strony zawierają umowę na czas określony na okres 36 (trzydzieści sześć) miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia . . . . . . . . . . . . . . . 2025 r., tj. do dnia . . . . . . . . . . . . . . . 2028 r.

- Usługi planowane Wykonawca zrealizuje zgodnie z wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem usług.

- W przypadku awarii, które stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 72 (siedemdziesiąt dwa) godzin od otrzymania zlecenia. Jednocześnie Wykonawca powinien natychmiast, lecz nie później niż w ciągu 2 (dwa) godziny od powiadomienia, takie miejsce oznakować, zabezpieczyć lub wygrodzić. (O tym, czy dana awaria może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu decyduje każdorazowo Zamawiający).

- Inne usługi utrzymaniowe należy wykonać w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia ich zlecenia, chyba że pisemnie zostanie ustalony inny termin ich wykonania.

§ 4. MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi przy użyciu narzędzi i materiałów własnych.

- Materiały użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, być zgodne z innymi przepisami prawa i normami oraz aprobatami technicznymi.

- Wykonawca kompletował będzie na bieżąco dokumenty potwierdzające spełnianie przez materiały użyte do realizacji umowy wymogów określonych w tej umowie oraz przez prawo, w szczególności atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, protokoły badań technicznych. Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie Zamawiającemu przy odbiorze danej usługi. Nie wykonanie tego zobowiązania stanowi podstawę do odmowy dokonania odbioru.

- Materiały zdemontowane lub zniszczone w trakcie realizowanych prac, w tym pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Wykonawcy i zostaną przez niego wykorzystane lub usunięte na jego własny koszt. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 779, ze. zm.).

§ 5. PODWYKONAWCY

- Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części przedmiotu umowy z innymi podmiotami posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia oraz pod warunkiem, że w złożonej ofercie Wykonawca wskazał ten zakres usług, którego dotyczyć ma dane podzlecenie. Wykonawca nie ma prawa zlecenia podwykonawcy części usług, które zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zamierzał wykonywać samodzielnie.

- Zgłaszając danego podwykonawcę Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w momencie rozpoczęcia świadczenia usług przez tego podwykonawcę, przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy (art. 462 ust. 5 Ustawy-Pzp).

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy-Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 462 ust. 7 Ustawy-Pzp).

- W przypadku powierzenia wykonania części usług podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji wykonania tych części umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za należyte ich wykonanie. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

§ 6. ODBIORY USŁUG

- Odbiory poszczególnych usług dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w ciągu 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia do odbioru. Przy czym, Wykonawca będzie zgłaszał do odbioru wykonane usługi nie rzadziej niż raz na miesiąc kalendarzowy.

- Dokonanie odbioru dokumentował będzie protokół odbioru podpisany przynajmniej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usług:

- wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek części zgłoszonych usług – usługi nie zostaną odebrane do czasu ich usunięcia lub ponownego wykonania całej usługi (uważa się wówczas, że dany przedmiot umowy nie został wykonany w terminie);

- wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia – Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych, chyba, że strony ustalą inny termin w protokole odbioru;

- wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia.

§ 7. WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

- Podstawę ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane usługi stanowią stawki jednostkowe określone w załączniku nr 1 do umowy.

- Wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy (w tym koszty wykonania obowiązków wskazanych w § 2 ust. 2 umowy oraz koszty pośrednie, takie jak np.: koszty transportu, magazynowania materiałów, energii, utylizacji odpadów) pokrywa Wykonawca we własnym zakresie. Wykonawca oświadcza, że zostały one skalkulowane przez niego w stawkach jednostkowych, na podstawie, których ustalane jest wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane usługi.

- W przypadku, gdy wystąpią usługi, których nie można rozliczyć w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1 do umowy, usługi te będą rozliczane na podstawie indywidualnych kalkulacji, o których mowa w § 2 ust. 7 umowy.

- Poszczególne usługi po ich prawidłowym wykonaniu, będą rozliczane fakturami, wystawionymi w oparciu o protokoły odbioru, o których mowa w § 6 ust. 2 umowy. Dopuszcza się wystawienie jednej faktury na wynagrodzenia za usługi, których wykonanie stwierdzone jest kilkoma protokołami odbioru. Wykonawca załącza do faktury zestawienie wykonanych prac, zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiającego protokołami odbiorów.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawianej faktury VAT (na fakturze musi być podana min. nazwa zadania, numer umowy) wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy o nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Brak przedłożenia przez Wykonawcę, wraz z fakturą VAT za dany okres rozliczeniowy, wszystkich dokumentów wymaganych umową skutkuję, iż termin płatności wynagrodzenia z danej faktury VAT nie biegnie i Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu zapłaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikającej.

- Każda prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać dane:

Nabywca:

Gmina Miasto Częstochowa

ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

NIP: 573-274-58-83

Odbiorca:

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa

Faktury należy składać: w formie papierowej w Kancelarii Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie przy ul. Legionów 52, pokój nr 18 lub zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

- Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego wynikająca z umowy w okresie jej trwania wynosi . . . . . . . . . . . . . . . . PLN (słownie: . . . . . . . . . . . . .) brutto (wartość ta wynika z załącznika 
nr 1.A. do SWZ). Oprócz upływu terminu, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w momencie wyczerpania limitu wynagrodzenia określonego w zdaniu poprzednim chyba, 
że strony zwiększą ten limit w drodze aneksu do umowy zawartego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Kwota łącznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy w okresie jej trwania nie może 
być wyższa niż kwota wskazana w § 7 ust. 10 umowy i wynosi . . . . . . . . . . . . . PLN (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .), przy czym limit wynagrodzenia na poszczególne lata obowiązywania umowy wynosi odpowiednio:

- rok 2025 – . . . . . . . . . . . . . . . brutto,

- rok 2026 – . . . . . . . . . . . . . . . brutto,

- rok 2027 – . . . . . . . . . . . . . . . brutto.

- rok 2028 – . . . . . . . . . . . . . . . brutto.

- W przypadku konieczności wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej należy postępować zgodnie z postanowieniami art. 29a ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z roku 2021 Dz.U. poz. 685, ze zm.), w szczególności uzgodnienie warunków korekty VAT in minus pomiędzy stronami powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie przez Zamawiającego faktury korygującej w miesiącu kalendarzowym jej wystawienia przez Wykonawcę. Wystawienie faktury korygującej powinno być poprzedzone uzgodnieniem między stronami warunków korekty.

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma pokrycie w budżecie MZD na 2025 – 2028 rok w zadaniu: Utrzymanie bieżące dróg – bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych w latach 2025 - 2028 – dział 600 rozdział 60015 § 4270 oraz w Uchwale nr 111.XII.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2025 – 2047 r. 
w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF pn. Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej 
i cieków wodnych wraz z późniejszymi zmianami. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał jej we własnym zakresie, 
bez konieczności informowania o tym Wykonawcy.

- Wykonawca nie będzie wnosił do Zamawiającego żadnych roszczeń w razie zmniejszenia lub zwiększenia zakresu wykonanych usług (wartości zamówienia). W szczególności Wykonawca w takiej sytuacji nie może odmówić realizacji robót lub odmówić zawarcia aneksu do umowy. Ilości wskazane jako szacunkowa ilość usług nie są wartościami gwarantowanymi Wykonawcy do wykonania. Stosownie do postanowień art. 433 pkt 4) Ustawy-Pzp gwarantowana minimalna wartość świadczenia przysługującego Wykonawcy wynosi 30% (trzydzieści procent) Maksymalnej wartości nominalnego zobowiązania Zamawiającego brutto.

- Wynagrodzenie i inne należności przysługujące Wykonawcy z umowy nie mogą być przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie.

§ 8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania („zabezpieczenie”) w wysokości 2% (dwa procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 8 umowy.

- Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w formie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana będzie w sposób pozwalający zachować ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji umowy oraz okres rękojmi i gwarancji.

- Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych, innych roszczeń odszkodowawczych powstałych w okresie rękojmi czy pokrycia kosztów prac wykonanych przez inne podmioty za Wykonawcę.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% (siedemdziesiąt procent) zabezpieczenia w ciągu 30 (trzydzieści) dni od dnia wygaśnięcia umowy.

- Pozostałe 30% (trzydzieści procent) zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowiązywania rękojmi za wady, dla pokrycia ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi i zostanie zwrócone nie później niż w piętnastym dniu po upływie ostatniego okresu rękojmi za wady udzielonego na wykonane usługi.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zapisy takiej gwarancji muszą przewidywać bezwarunkowy obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego kwot stanowiących zaspokojenie roszczeń wskazanych w § 8 ust. 5 umowy. Oprócz stosownego ograniczenia kwotowego dopuszcza się jedynie zapisy o charakterze formalnym (tj. zapisy, które nie pozwalają merytorycznie kwestionować zasadności zgłoszonych roszczeń Zamawiającego lub nie nakazują ich szczegółowego wykazania przez Zamawiającego). Projekt gwarancji przed jej złożeniem powinien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy okres objęty ubezpieczeniem jest dłuższy niż 5 lat, a Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, zastosowanie mają postanowienia art. 452 ust. 8 – 10 Ustawy Pzp.

§ 9. RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w wykonanych usługach, polegające na niezgodności wykonanych usług lub naprawionych obiektów z umową. Okres rękojmi wynosi 36 (trzydzieści sześć) miesiące od dnia podpisania danego protokołu odbioru usług (rękojmia za wady). Rękojmia za wady obejmuje również materiały użyte do wykonania umowy.

- W przypadku ujawnienia się wad w wykonanych usługach, Zamawiający według własnego uznania może żądać usunięcia wad lub złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo o odstąpieniu od umowy.

- W przypadku zażądania przez Zamawiającego usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wad, chyba że strony na piśmie ustalą inny termin jej usunięcia. W sytuacji, gdy wady stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 72 godzin od daty ich zgłoszenia. Przy czym, Wykonawca powinien natychmiast, lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od powiadomienia, takie miejsce zabezpieczyć i wygrodzić. O charakterze wady decyduje Zamawiający, który przy zgłoszeniu danej wady jest zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy wada ta stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów.

- W przypadku nieusunięcia wady w terminie wskazanym w § 9 ust. 3 umowy, niezależnie od uprawnień z art. 560 § 1 kodeksu cywilnego, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis art. 480 k.c. nie ma zastosowania.

- Niezależnie od uprawnień z rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane usługi (w tym materiały użyte do ich wykonania oraz urządzenia), na okres wskazany w § 9 ust. 1 umowy (jest to okres tożsamy z okresem udzielonej rękojmi) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru danej usługi, na warunkach określonych poniżej (niniejsza umowa i zawarte w ofercie oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowi dokument gwarancyjny).

- Wykonawca zapewnia, że wyczyszczone w ramach umowy separatory lub osadniki, będą przez cały okres gwarancji, w ramach normalnej ich eksploatacji, w pełni przydatne do korzystania, jako element kanalizacji deszczowej.

- Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć wady lub naprawić uszkodzenia w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wady lub uszkodzenia, chyba że strony na piśmie ustalą inny termin jej usunięcia. W sytuacji, gdy wady stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 72 godzin od daty ich zgłoszenia. Przy czym, Wykonawca powinien natychmiast, lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od powiadomienia, takie miejsce zabezpieczyć i wygrodzić. O charakterze wady decyduje Zamawiający, który przy zgłoszeniu danej wady jest zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy wada ta stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów.

- W przypadku nie usunięcia wady lub niewykonania naprawy powstałych uszkodzeń, w terminie wskazanym w § 9 ust. 7 umowy, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis art. 480 k.c. nie ma zastosowania.

- Wykonawca ma obowiązek wykonywania, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, przeglądów bieżących i okresowych eksploatowanych separatorów przez cały okres trwania gwarancji, przeprowadzanych na pisemne wezwanie Zamawiającego. Każdorazowo w trakcie przeglądów gwarancyjnych zostaną sporządzone protokoły, które będą zawierały opis dokonanych czynności i wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzeń oraz terminy ich usunięcia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty związane z tymi czynnościami zostały uwzględnione w wynagrodzeniu za wykonanie umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru danych usług, pisemne gwarancje udzielone przez producentów materiałów użytych do ich wykonania, o ile zostały one udzielone.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie kodeksu cywilnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, a w szczególności na zasadzie art. 429 k.c.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu (w szczególności wobec osób trzecich) powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prowadzonych usług z chwilą jego przejęcia (do jego przejęcia nie jest wymagane podpisanie osobnego protokołu przejęcia terenu).

- Wszelkie skargi osób trzecich dotyczące wykonywanych usług lub z nimi związane będą kierowane do Wykonawcy celem ich załatwienia. O sposobie załatwienia danej skargi Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego.

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa (w szczególności wskazanymi w kodeksie cywilnym), jak również wtedy:

- gdy nastąpi rozwiązanie lub likwidacja Wykonawcy;

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do ich rozpoczęcia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie;

- gdy Wykonawca przerwał realizację usług bez obiektywnej i niezależnej od siebie przyczyny i przerwa ta jest dłuższa niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych;

- usługi wykonywane przez Wykonawcę lub zastosowane do ich wykonania materiały nie odpowiadają jakości, do jakiej zobowiązał się umową lub też usługi są wykonywane w sposób nienależyty – niezgodny z umową lub przepisami prawa;

- Wykonawca realizuje usługi z naruszeniem postanowień § 2 ust. 13 umowy, a pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu, Wykonawca nie usunął wskazanych naruszeń;

- Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację części zamówienia z naruszeniem któregokolwiek obowiązku z § 5 umowy;

- w sytuacjach wskazanych w art. 456 ust. 1 Ustawy-Pzp.

- Odstąpienie z przyczyn wskazanych w § 11 ust. 1 umowy powinno nastąpić nie później niż w terminie 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przyczyny, która je uzasadnia.

- W każdym przypadku, odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12. KARY UMOWNE

- Niezależnie od tego, czy Zamawiający poniósł szkodę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu usług w ustalonym umową lub uzgodnionym przez strony terminie, w wysokości 2% (dwa procent) wynagrodzenia brutto za wykonanie danej usługi za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zwłokę w zabezpieczeniu miejsc w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 3 oraz § 9 ust. 3 i 7 umowy, w wysokości 400,00 PLN (czterysta złotych) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w zabezpieczeniu danego miejsca;

- za zwłokę w usunięciu awarii, o których mowa w § 3 ust. 3 oraz § 9 ust. 3 i 7 umowy (tj. awarie stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów), w wysokości 200,00 PLN (dwieście złotych) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu danej awarii;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas któregokolwiek z odbiorów, w ustalonym terminie, w wysokości 1% (jeden procent) wynagrodzenia brutto za wykonanie danej usługi za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w ustalonym umową terminie, w wysokości 0,01% (jedna setna procenta) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 8 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za wykonywanie usług przez podwykonawcę w części nie wskazanej przez Wykonawcę do wykonywania przez podwykonawcę karę umowną w wysokości 0,1% (jedna setna procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 8 umowy, za każdy przypadek wykonywania takich usług;

- za wykonywanie usług przez podwykonawcę, który nie złożył w terminie wymaganego oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy (art. 462 ust. 5 Ustawy-Pzp), karę umowną w wysokości 0,1% (jedna setna procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 8 umowy, za każdy przypadek wykonywania takich usług;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego przewidzianego w umowie lub przepisach prawa, jeżeli przyczyny leżą po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 8 umowy;

- W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca lub jego podwykonawcy nie wykonują obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  czynności wskazanych w pkt. 3.2 SWZ w wysokości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych), za każdy ujawniony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę;

- za wykonywanie usług z naruszeniem postanowień § 2 ust. 13 umowy – karę umowną w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych procenta) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 8 umowy, za każdy stwierdzony pojedynczy przypadek wykonywania takich usług – obowiązek zapłaty kary umownej jest niezależny od uprawnienia Zamawiającego do wstrzymania wykonania danej usługi lub odstąpienia od umowy;

- za brak dostarczenia Zamawiającemu w terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 12 umowy, w wysokości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek niedostarczenia we wskazanym terminie dokumentów dotyczących jednego pracownika;

- za brak terminowego udzielenie odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego lub brak zastosowania się do poleceń Zamawiającego (§ 2 ust. 15 umowy) w wysokości 1.000.00 PLN (jeden tysiąc złotych) za każde pojedyncze zdarzenie.

- W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,02% (dwie setne procenta) wynagrodzenia brutto niezapłaconego w terminie danemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie tego wynagrodzenia, lecz nie mniej niż 20,00 PLN (dwadzieścia złotych), tj. minimalna wysokość pojedynczej kary umownej wynosi 20,00 PLN;

- W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy – Pzp w wysokości 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) z każdy taki przypadek.

- Łączna, maksymalna wysokość kar umownych z tytułów wskazanych w § 12 ust. 1 umowy nie może przekroczyć 30% (trzydzieści procent) kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 8 umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 8 umowy. Nie dotyczy to odstąpienia od umowy z przyczyn przewidzianych w prawie zamówień publicznych.

- W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Tak samo, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w sytuacji, za którą nie zastrzeżono kary umownej.

- Należne Zamawiającemu kary umowne może on potrącać z wierzytelnościami z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy, o ile spełnione są przesłanki przewidziane prawem (przyjmuje się, że kara umowna jest wymagalna w momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu). Gdy potrącenie nie jest możliwe kary umowne płatne są w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do ich zapłaty.

§ 13. KORESPONDENCJA

- Wszelka korespondencja między stronami dotycząca umowy i jej wykonania, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 umowy, będzie kierowana na adresy wskazane w nagłówku umowy. W przypadku zmiany adresu, strona, której to dotyczy, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę na piśmie. Od chwili otrzymania zawiadomienia, korespondencja wysyłana jest na zmieniony adres.

- Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania i uwagi dotyczące realizacji usług, w tym rozliczania wynagrodzenia, mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adresy:

- adres e-mail dla Zamawiającego: mzd@mzd.czest.pl;

- adres e-mail dla Wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . .,

na co strony wyrażają zgodę. Przy tym przyjmuje się, iż oświadczenia zostały skutecznie złożone drugiej stronie w momencie wysłania e-mail ze skrzynki nadawczej.

§ 14. OSOBY UPOWAŻNIONE

- Osobą upoważnioną do dokonywania wszelkich czynności związanych z wykonaniem umowy ze strony Zamawiającego będzie: . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Osobą upoważnioną do dokonywania wszelkich czynności związanych z wykonaniem umowy ze strony Wykonawcy będzie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Osobą odpowiedzialną za realizację obowiązku z § 2 ust. 5 umowy (tj. telefonicznego odbierania zgłoszeń o awariach) będzie: . . . . . . . . . . . . . . . . . W przypadku jego / jej nieobecności zastępować będzie go / ją: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 15. ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy-Pzp.

- W zakresie zastosowania art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy-Pzp przewiduje się możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie:

- należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

- wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług;

- zastosowania klauzuli waloryzacyjnej opisanej w § 16 umowy;

- wprowadzenia zmian w realizacji usług spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym.

- terminu realizacji poszczególnych usług w przypadku:

- wystąpienia Siły Wyższej (§ 17 umowy);

- wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych dla danej pory roku uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z przyjętymi normami;

- wprowadzenia zmian w realizacji usług spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym;

- wstrzymania wykonania usług lub nakazania ich zmiany przez uprawniony organ administracji publicznej;

- konieczność wykonania usług dodatkowych lub uzupełniających;

przy tym, termin może zostać przedłużony nie więcej niż o czas trwania okoliczności uzasadniających jego zmianę.

- sposobu realizacji poszczególnych czynności w przypadku:

- wystąpienia Siły Wyższej (§ 17 umowy);

- zmiany warunków technicznych i standardów ustalonych przez uprawnione organy;

- wprowadzenia zmian w realizacji usług spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym;

- wstrzymania wykonania usług lub nakazania ich zmiany przez uprawniony organ administracji publicznej;

- łącznej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 11 umowy, w przypadku korekt finansowych wynikających ze zmian planu wydatków i dochodów Zamawiającego lub Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Częstochowy lub zmiany uchwały budżetowej Gminy Częstochowy, czy też pozyskanie dodatkowych środków finansowych;

- zmiany osób z personelu Wykonawcy wymaganym w SWZ, przy czym proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ. Jeżeli zastępowana osoba została imiennie wskazana w ofercie Wykonawcy proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w stopniu nie mniejszym niż osoba zastępowana (tj. osoba zastępująca musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze, niż kwalifikacje i doświadczenie osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy).

- Jeżeli w toku realizacji usług wystąpi konieczność wykonania usług dodatkowych (art. 455 ust. 1 pkt 3) Ustawy-Pzp), co zostanie potwierdzone protokołem konieczności, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te usługi na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone w drodze zawarcia stosownego aneksu do umowy. Wycena usług dodatkowych nastąpi zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 8 umowy.

- Stosownie do treści art. 439 ust. 1 Ustawy-Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wynagrodzenia brutto w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy następujących założeniach:

- zmiana wynagrodzenia (zwiększenie lub zmniejszenie) nastąpi o kwartalny wskaźnik wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej „wskaźnik GUS”) za kwartał poprzedzający kwartał, w którym nastąpi zmiana wynagrodzenia;

- datą odniesienia jest kwartał poprzedzający kwartał, w którym zawarto niniejszą umowę;

- minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS, w wyniku którego wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmienione wynosi 9,6% (dziewięć i sześć dziesiątych procenta), w stosunku do wskaźnika GUS za kwartał poprzedzający kwartał, w którym zawarto niniejszą umowę;

- pierwsza zmiana wynagrodzenia nastąpi po upływie 12 (dwanaście) miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i będzie dotyczyć wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za usługi wykonane po upływie tego terminu, tj. po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

- zmiana wynagrodzenia będzie wyliczana osobno dla każdego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy po upływie okresu wskazanego w § 15 ust. 4 pkt 4) umowy, w stosunku do którego to wynagrodzenia zaistnieje zmiana wskaźnika GUS wskazana w § 15 ust. 4 pkt 3) umowy;

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynosi łącznie 5% (pięć procent) wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 7 ust. 8 umowy;

- wskaźniki GUS publikowane są pod linkiem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/# .

- Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowień § 15 ust. 4 umowy, nie wymaga każdorazowo zmiany umowy. Stosowna zmiana zostanie dokonana w momencie przekroczenia łącznej kwoty, wskazanej w § 7 ust. 9 umowy.

- W przypadku, gdy zmieniona kwota wynagrodzenia dotyczy robót realizowanych przez podwykonawcę (na podstawie umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy), to Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy (art. 439 ust. 5 Ustawy-Pzp).

§ 16. KLAUZULA WALORYZACYJNA

- Stosownie do treści art. 436 pkt 4) lit. b) tiret 2, 3 i 4 ustawy-Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto za prawidłowe wykonanie umowy w przypadku:

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany określone powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 16 ust. 1 pkt 1) umowy Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę części wynagrodzenia należnego za okres po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmienia umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającymi wysokość płacy minimalnej albo minimalnej stawki godzinowej. Wykonawca powyższe zastrzeżenie Zamawiającego przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę części wynagrodzenia należnego za okres po wejściu w życie przepisów zmieniających zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmieniających wysokość stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmienia umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian wskazanych w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 16 ust. 1 pkt 3) umowy odpowiednie zastosowanie ma § 16 ust. 3 umowy.

- Zmiany, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy, obejmują wyłącznie wynagrodzenie za usługi, które w dniu wejścia w życie aneksu do umowy jeszcze nie wykonano.

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy, na zmianę wynagrodzenia brutto należy wyłącznie do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego i uznania wniosku Wykonawcy za bezzasadny

§ 17. SIŁA WYŻSZA

- Żadna ze stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, spowodowane przez okoliczności traktowane jako siła wyższa. Przez „Siłę Wyższą” rozumie się zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojna, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 (siedem) dni, powiadomi drugą stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Jednocześnie strony zobowiązane są, jeżeli jest to praktycznie uzasadnione, podjąć alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy.

- Po ustaniu Siły Wyższej, strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z umowy.

§ 18. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- Wszelkie spory powstałe w trakcie i w związku z wykonaniem umowy strony starały się będą rozstrzygać ugodowo.

- W przypadku, gdy rozwiązanie ugodowe nie będzie możliwe lub nie nastąpi w rozsądnym czasie, spory powstałe w związku z umową rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Częstochowie.

§ 19. POUFNOŚĆ INFORMACJI

- Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- nie ujawniania w jakiejkolwiek formie czy postaci informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w toku realizacji umowy jakiejkolwiek osobie trzeciej;

- udostępnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczących Zamawiającego tylko w zakresie niezbędnej wiedzy, dla potrzeb wykonania umowy;

- do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zachowanie poufności przez pracowników lub podwykonawców.

## Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych i trwa także po wykonaniu umowy.

## § 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

- Nieważność któregokolwiek z postanowień umowy, w całości lub w części, nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień umowy. W takim wypadku strony zastąpią postanowienia nieważne postanowieniami ważnymi, które odpowiadają w największym możliwym stopniu ich woli.

- Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego. Wykonawca ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Umowę sporządzono w języku polskim, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

- ZAMAWIAJĄCY:                                               WYKONAWCA:

[pieczęć Zamawiającego]                                                                 	                                              [pieczęć Wykonawcy]

[podpisy i pieczęć osób upoważnionych]                                                                                    		 [podpisy i pieczęć osób upoważnionych]