**Załącznik nr 2**

Znak sprawy 3/IR/ZAP/V/2025

**OPIS** **PRZEDMIOTU** **ZAMÓWIENIA**

*SZCZEGÓŁOWY* *ZAKRES* *PRAC:*

1. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
	1. przygotowanie koncepcji trasy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na mapie zasadniczej - do akceptacji Inwestora;
	2. wystąpienie do Inwestora BWiK z wnioskiem o wydanie warunków technicznych budowy sieci wod - kan;
	3. pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych inwestycji oraz wypisów i wyrysów;
	4. opracowanie projektu budowlanego dla podstawowego zakresu robót, zgodnie
	z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2024 r. poz. 725
	z dn. 21.03.2024 r.) Prawo Budowlane aktualnymi na dzień przekazania projektu budowlanego Zamawiającemu, zawierającego:
* projekt zagospodarowania terenu,
* projekt architektoniczno-budowlany (w tym również opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego)
* projekt techniczny,
* opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w tym również:
	+ - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
		- inwentaryzacja zieleni oraz opinii dendrologicznej, w przypadku konieczności usunięcia drzew/krzewów – jeśli będzie wymagana;
		- karta informacyjna do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - jeśli będzie wymagana;
		- opinia geotechniczna – jeśli będzie wymagana.
* komplet dokumentów/projektów dostarczyć/przekazać w wersji papierowej
oraz wersji elektronicznej.
	1. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
	2. opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
	3. sprawowanie nadzoru autorskiego.
1. Przedmiot zamówienia należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności:
	1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn.zm.),
	2. Ustawy z dnia 13 września 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094
	z późn.zm.),
	3. Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688 z późn.zm.),
	4. Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2024 r. poz. 1151 z późn.zm.),
	5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.),
	6. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),
	7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458),
	8. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),
	9. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).
2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.
3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa aktualnymi na dzień przekazania jej Zamawiającemu oraz kompletna pod względem celu, któremu ma służyć tj. uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub w przypadku braku takiej konieczności – dokonaniu skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby spełniała ona wszelkie wymogi Regulaminu Spółki oraz Prawo zamówień publicznych. Tam, gdzie w dokumentacji zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy należy dodać zapis, że dopuszcza
się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności,
w szczególności poprzez wskazanie parametrów granicznych wskazujących na spełnianie warunku równoważności.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania wyjaśnień lub odpowiedzi
na ewentualne zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, w terminie 2 dni od dnia powzięcia informacji o konieczności udzielenia odpowiedzi lub wyjaśnień.
6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszego zamówienia zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.