*Załącznik nr 4 do postępowania ID..272.2.23.2024*

Kamienna Góra, dnia 13.11.2024 r.

**Opis przedmiotu zamówienia**

Powiat Kamiennogórski z/s przy ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra, zaprasza do złożenia oferty na zadanie dotyczące:

1. wycince 47 sztuk drzew, rosnących w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu kamiennogórskiegozgodnie z tabelą zamieszczoną w złączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia(zaleca się obejrzenie drzew w terenie w celu uniknięcia niejasności podczas wykonywania prac);
2. wykonaniu frezowania pni;
3. uporządkowaniu terenu po przeprowadzonych pracach: wywiezienie gałęzi, zrębków, zasypanie dziur mieszanką z kruszywa o uziarnieniu 0 - 0,31mm;
4. **Wykonawca obowiązany jest:**
5. wykonywać usługę z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad bhp w trakcie wykonywania prac z uwagi na trudne warunki terenowe i drogowe;
6. wykonywać usługę przy użyciu urządzeń i sprzętu niezbędnego do należytego wykonania prac, tj.:

2.1. wymogi osobowe:

- dysponować co najmniej dwoma osobami z uprawnieniami operatora pilarki,

- dysponować co najmniej dwoma osobami z aktualnymi uprawnieniami do kierowania ruchem na

drogach,

- dysponować co najmniej jedną osobą z uprawnieniami operatora podnośnika koszowego,

- dysponować co najmniej jedną osobą z uprawnieniami prawo jazdy kat. C

- dysponować co najmniej jedną osobą z uprawnieniami operatora HDS;

2.2. wymogi sprzętowe:

- dysponowanie pilarkami spalinowymi minimum 3 sztuki;

- dysponowanie podnośnikiem koszowym – 1 szt.;

- dysponowaniem samochodem ciężarowym z dźwigiem HDS – 1 szt.;

- dysponowanie frezarką do pni – 1 szt.;

1. zwiezienia drewna na bazę przy ul. Towarowej 43 w Kamiennej Górze, celem dokonania pomiarów;
2. przygotować operat brakarski wyciętego drewna;
3. do nabycia od Zamawiającego drewna pochodzącego z wycinki Cena sprzedaży drewna ustalona zostanie na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna opałowego obliczonej według średniej ceny rynkowej drewna opałowego przez Nadleśnictwo Kamienna Góra w roku 2024 r.);
4. posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną min. 150.000,00 złotych
5. posiadać Zatwierdzony przez Starostę Kamiennogórskiego projekt zmiany czasowej organizacji ruchu**;**
6. zapewnić gotowość sprzętu tj.podnośnika, wywrotki z HDS oraz pracowników na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 h, w czasie trwania umowy;
7. w przypadku pracy przy liniach energetycznych uzgodnienia bezpiecznych warunków pracy z zakładem energetycznym a w razie konieczności wystąpić o czasowe wyłączenie prądu na swój koszt.
8. **Wykonawca w trakcie realizacji usługi odpowiada za:**
9. właściwe przygotowanie i zabezpieczenie organizacyjno – techniczne terenu na czas wykonywania usługi, w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ruchu pieszych, obiektów budowlanych i infrastrukturalnych;
10. naprawę, odbudowę zniszczonych bądź uszkodzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia urządzeń i obiektów oraz doprowadzenie miejsca realizacji usługi do stanu poprzedniego;
11. zapewnienie odpowiedniej ilości osób posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz odpowiedniej ilości sprzętu, która pozwoli na sprawne, bezpieczne i terminowe wykonanie prac;
12. uporządkowanie terenu, w tym wywóz, utylizację lub zagospodarowanie gałęzi, konarów, pni, itp.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

1. **Zamawiający określa termin wykonania zadania:**

* Wycinka drzew do 31.12.2024r.
* Sfrezowanie pni z posprzątaniem terenu do 31.01.2025 r.

**DRZEWA DO WYCINKI 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lipienica | jesion wyniosły (drzewo nr 22)  lipa drobnolistna (drzewo nr 25)  lipa drobnolistna (drzewo nr 26) | 319  261  296 |
| Paprotki | Topola czarna x 13 | 227, 222, 225, 199, 133, 170, 66, 202, 143, 103, 221, 206, 168 |
| Klon zwyczajny | 86 |
| Jesion wyniosły x 3 | 135, 106, 93 |
| Brzoza brodawkowata | 133 |
| Wierzba krucha x 5 | 111, 95, 99, 67, 114 |
| Olsza czarna x 2 | 74, 90 |
| Kochanów | Jesion wyniosły (drzewo nr 2) | 215 |
| Pustelnik | Jesion wyniosły | 225 |
| Lubawka  ul. Szymrychowska | Klon zwyczajny x 2 | 173, 184 |
| Kochanów | Jesion wyniosły (większe drzewo) | 218 |
| Chełmsko Śląskie | Klon zwyczajny – 2 pnie | 181, 172 |
| Chełmsko Śląskie | Wierzba krucha – 2 pnie | 275, 351 |
| Lubawka  ul. Lipowa | Klon zwyczajny x 10 | 260, 237, 208, 230, 280, 267, 230, 293, 222, 240 |
| Kochanów | Jesion wyniosły | 233 |