- Wzór umowy

- UMOWA nr . . . ./2025

Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji zadania pod nazwą: „Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem Dk-46 w Częstochowie”.

zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . 2025 r. w Częstochowie pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Częstochowa – Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa, reprezentowany przez:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .

a

WYKONAWCA:

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]

ul. . . . . . . . . . . ., . . . - . . . . . . . . . . . . . . .,

NIP: ...-..-..-..., REGON: . . . . . . ., PESEL/KRS: . . . . . . . .,

reprezentowany przez:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .

Po zakończeniu postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z roku 2024 Dz. U. poz. 1320 – zwana dalej „Ustawą-Pzp”), została zawarta umowa (zwana dalej „umową”) o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie („usługi”) polegające na: „Świadczeniu usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji zadania pod nazwą: „Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem Dk-46 w Częstochowie”. Przy czym, powyższe zadanie inwestycyjne (zwane dalej „Inwestycją” lub „Zadaniem”) realizowane jest w formule „Zaprojektuj i Zbuduj”.

- Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wskazany został w Załącznik nr 1 do umowy – Zakres Usług.

- Wykonawca oświadcza, że:

- osoby, które będą wykonywać umowę w jego imieniu posiadają doświadczenie i umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe pozwalające na należyte jej wykonanie;

- posiada wszelkie niezbędne zezwolenia i zaświadczenia, niezbędne i wymagane przez prawo do wykonywania usług;

- nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające, czy wyłączające możliwość zawarcia czy wykonania umowy;

- posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., której poświadczoną kopię przedkłada Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać to ubezpieczenie w czasie trwania umowy i przedkładać Zamawiającemu kopie nowych polis po przedłużeniu lub zawarciu nowej umowy ubezpieczenia;

- jestem / nie jestem czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT, prowadząc działalność gospodarczą posługuję się numerem identyfikacji podatkowej;

- rachunek bankowy, wskazany w § 5 ust. 5 umowy, jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z niniejszej umowy, służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez mnie / nas działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (wskazać właściwy Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, nie zarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

- Zamawiający oświadcza, że otrzymał Promesę Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczącą dofinansowania realizacji robót budowlanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

- Integralnymi częściami umowy są (w kolejności ważności ich interpretacji):

- niniejsza umowa;

- zakres Usług – załącznik nr 1 do umowy;

- umowa na roboty budowlane nr 143/2024 z dnia 28 marca 2024 r. („Kontrakt”) – załącznik nr 2 do umowy;

- wyjaśnienia Zamawiającego do SWZ (jeżeli wystąpią);

- Opis Przedmiotu Zamówienia;

- pozostałe elementy SWZ;

- oferta Wykonawcy z dnia . . . . . . . . . 2025 r. wraz z załącznikami.

§ 2. Realizacja umowy

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi Kontraktu (w zakresie uprawnień przekazanych przez Zamawiającego) wynikające ze specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz określone w niniejszej umowie i Załączniku nr 1 do umowy – Zakres Usług. Wykonawca zobowiązany jest również wykonywać wszystkie czynności, jakie przypisano „Inżynierowi Kontraktu” w umowie nr 143/2024 z dnia 28 marca 2024 r. na wykonanie robót budowlanych dla projektu: „Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem Dk-46 w Częstochowie” (zwaną dalej „Kontraktem” lub „umową na roboty budowlane”). Kontrakt, który został zawarty przez Zamawiającego z wybranym wykonawcą robót budowalnych – BUDIMEX Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, stanowi Załącznik nr 2 do umowy.

- Usługi świadczone będą z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania, zaopiniowania i wstępnego zatwierdzania, opracowanej przez wykonawcę robót budowalnych na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji wykonawczej oraz ewentualnej dokumentacji na roboty zamienne, dodatkowe lub uzupełniające.

- Wykonawca wyznacza na stanowisko Inżyniera Kontraktu Pana/Panią . . . . . . . . . . . . . . . . ., który jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Wykonawcy niniejszą umową oraz Kontraktem. Wykonawca może ustanowić zastępcę Inżyniera Kontraktu (osoba ta będzie pełnić funkcję „Inżyniera Rezydenta”) na zasadach opisanych w § 7 ust. 6 umowy.

- Zamawiający wyznacza Kierownika Projektu w osobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., który jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszą umową, Kontraktem oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. Kierownik Projektu może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić pisemnie Wykonawcę z wyprzedzeniem 7-dniowym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 2 ust. 5 umowy. Nie wymaga to zmiany umowy, a jedynie Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o dokonanej zmianie.

- Inżynier Kontraktu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, będzie przygotowywał oraz zatwierdzał, wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego, niezbędne dane konieczne do sporządzenia przez Zamawiającego dokumentów wymaganych przez Program Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, a w szczególności będzie:

- zatwierdzał harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji oraz Plan Płatności w kwotach brutto;

- przygotowywał harmonogram składania wniosków o płatność;

- przygotowywał zestawienie planowanych wydatków w ramach Inwestycji mające na celu określenie zapotrzebowania na środki współfinansowania i / lub prognozy wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny;

- przygotowywał dokumenty niezbędne do przygotowania wniosków o płatności okresowe;

- przygotowywał dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku o płatność końcową;

- przygotowywał dokumenty niezbędne do przygotowania wszelkich sprawozdań (np. okresowych lub końcowego) z realizacji Inwestycji;

- przygotowywał, opiniował lub zatwierdzał inne dokumenty i informacje związane z realizacją Inwestycji, wynikające z regulaminu Programu Rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych lub żądań Instytucji uczestniczących w finansowaniu inwestycji.

  - Dokumenty zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu będą dostarczane do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej w wyznaczonych przez niego terminach, przy czym za wpływ uznaje się termin złożenia dokumentów w Kancelarii Zamawiającego. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w przedstawianych dokumentach Wykonawca ma obowiązek ich poprawy w terminie 7 (siedem) dni od dnia wskazania przez Zamawiającego nieścisłości.

  - Inżynier Kontraktu przygotowuje organizacyjnie oraz uczestniczy w kontrolach w zakresie prawidłowości realizacji Inwestycji, dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia.

  - Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Inwestycji oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o opóźnieniach lub innych zaistniałych nieprawidłowościach.

  - Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania działań promocyjno-informacyjnych w zakresie nadzorowanej Inwestycji (szczegóły wskazane są w pkt. 8 załącznika nr 1 – Zakres usług). Czynności te muszą być realizowane w uzgodnieniu i pod nadzorem Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta w Częstochowie oraz w uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiającego odpowiedzialnym za kontakt z mediami, który w szczególności powinien zaakceptować każdy publikowany materiał informacyjny.

§ 3. Termin realizacji umowy i prawo opcji

  - Strony ustalają że Wykonawca rozpocznie świadczenie usług w dniu zawarcia niniejszej umowy.

  - Usługi będą świadczone przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 6 umowy, do końca następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu w którym zakończono wykonanie umowy o roboty budowalne. Wstępnie szacowany termin zakończenia świadczenia usług to dzień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (data zostanie wpisana w dniu zawarcia niniejszej umowy z uwzględnieniem daty zakończenia wykonania umowy na roboty budowalne).

  - W zakresie czynności związanych z obsługą okresu gwarancyjnego i rękojmi za wady udzielonego na wykonane roboty budowlane, Wykonawca będzie świadczył usługi przez okres, na który wykonawca robót budowalnych udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane, tj. 120 (sto dwadzieścia) miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

  - Przy świadczeniu usług Strony zakładają, iż od dnia zawarcia umowy na roboty budowalne z dnia 28 marca 2024 r.:

- faza projektowa będzie trwać 18 miesięcy (nie jest to okres tożsamy z okresem świadczenia przez Wykonawcę usług w zakresie nadzoru nad pracami projektowymi);

- roboty budowlane będą trwać 27 miesięcy;

- odbiór zakończonych robót budowlanych będzie trwać 3 miesiące;

- rozliczenie Inwestycji i niniejszej umowy będzie trwać 1 miesiąc.

  - Na potrzeby realizacji niniejszej umowy za moment rozpoczęcia świadczenia usług nadzoru nad robotami budowlanymi uważa się następny dzień roboczy po dniu, w którym Zamawiający uzyskał pierwszą (może być jedyną) decyzję – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej („ZRID”), na podstawie której będą mogły być prowadzone roboty budowalne. Okoliczność ta zostanie potwierdzona pisemnie Wykonawcy przez Zamawiającego.

  - W ramach prawa opcji Zamawiający uprawniony jest do przedłużenia terminu świadczenia usług, celem zapewnienia nieprzerwanego nadzoru nad realizacją Inwestycji, z uwzględnieniem następujących zasad:

- maksymalny objęty prawem opcji okres świadczenia usług wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące kalendarzowe ponad zakładane . . . . . miesięcy (ilość zostanie wyliczona na dzień zawarcia niniejszej umowy z uwzględnieniem daty zakończenia wykonania umowy na roboty budowalne), przy czym Zamawiający uprawniony jest do wielokrotnego korzystania z prawa opcji, to jest do przedłużania okresu świadczenia usług więcej niż jeden raz (w zależności od swoich potrzeb), z tym że jednorazowo Zamawiający może przedłużyć okres świadczenia usługi o nie krócej niż 2 (dwa) miesiące kalendarzowe;

- w celu skorzystania z prawa opcji (§ 3 ust. 6 pkt 1) umowy) Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji najpóźniej na jeden miesiąc przed upływem podstawowego okresu świadczenia usług lub przed upływem terminu, do którego świadczenie usług zostało przedłużone na podstawie poprzedniego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. W oświadczeniu Zamawiający wskaże Wykonawcy, na jaki okres korzysta on z prawa opcji (o ile wydłuża czas świadczenia usług). Niezłożenie oświadczenia we wskazanym terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji dla danego zakresu;

- przedmiot usług w okresie objętym prawem opcji będzie tożsamy z przedmiotem usług wykonywanym w podstawowym zakresie zamówienia oraz będzie odpowiadał zakresowi obowiązków Wykonawcy wynikającemu z podstawnego zakresu zamówienia (usługi w tym okresie powinny być świadczona zgodnie z postanowieniami umowy oraz zgodnie z Zakresem Usług – załącznik nr 1 do Umowy);

- Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie, w tym finansowe, w przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji lub nie skorzysta z prawa opcji w pełnym przewidzianym zakresie.

  - W sytuacji, gdy po rozpoczęciu świadczenia usług w zakresie nadzoru nad robotami budowalnymi, zgodnie z § 3 ust. 5 umowy, wykonawca robót budowalnych będzie nadal opracowywał dokumentację projektową dla pozostałego zakresu Inwestycji (np. gdy pierwsza decyzja ZRID nie będzie obejmowała całej Inwestycji) albo będzie dokonywał zmian w już wcześniej przyjętej dokumentacji projektowej (np. gdy powstanie konieczność wykonania robót zamiennych), to Wykonawca zobowiązany jest nadal w pełni świadczyć usługi nadzoru nad pracami projektowymi i zapewnić udział wszystkich osób koniecznych do należytego nadzorowania tych prac.

§ 4. Wynagrodzenie Wykonawcy

  - Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonywanie wszystkich czynności będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi . . . . . . . . . . . . . . PLN netto (słownie: . . . . . . . . . . . . . .) plus podatek VAT . . . % – . . . . . . . . PLN (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .), co łącznie stanowi kwotę . . . . . . . . . . . . PLN brutto (słownie: . . . . . . . . . .) („wynagrodzenie brutto”).

  - Zgodnie ze złożoną ofertą kwota wynagrodzenia brutto została wyliczona przy jednostkowej cenie w wysokości . . . . . . . . . . . . . PLN (słownie: . . . . . . . . . .) netto za jeden pełny miesiąc kalendarzowy świadczenia usług (bez rozróżnienia okresów wskazanych w § 3 ust. 4 umowy). Ta sama cena jednostkowa będzie stanowić podstawę do wyliczenia wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za świadczenie usług zleconych w ramach prawa opcji.

  - Stawka wynagrodzenia określona w § 4 ust. 2 umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, do którego stosuje się art. 632 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Wykonawcy w ramach realizowanej Inwestycji dla danej fazy, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów.

  - Wynagrodzenie określone w Ofercie Wykonawcy nie podlega zmianie w trakcie realizacji Umowy z wyjątkiem sytuacji i na warunkach określonych w § 13 ust. 2 pkt 1), ust. 3 i ust. 4 umowy.

  - Koszt świadczenia usług przez Inżyniera Kontraktu w zakresie obsługi gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielone na wykonane roboty budowlane należy skalkulować w kwocie wynagrodzenia wypłacanego w stawce wskazanej w § 4 ust. 2 umowy. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów obsługi Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. Jednocześnie ewentualne wydłużenie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowalne nie może stanowić samodzielnej podstawy do zmiany wysokości umówionego wynagrodzenia.

  - Wynagrodzenie należne Wykonawcy wypłacane będzie co miesiąc w wysokości ceny wskazanej w § 4 ust. 2 umowy. Pierwsze wynagrodzenie jest należne Wykonawcy na koniec pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego świadczenia usług (za pierwszy niepełny miesiąc Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyliczone proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu kalendarzowym). Ostatnie wynagrodzenie (płatność końcowa), będące sumą wynagrodzeń należnych Wykonawcy za okres od miesiąca odebrania robót budowalnych (włącznie) do ostatniego miesiąca świadczenia usług, należne jest w momencie opisanym w § 5 ust. 3 umowy.

  - Zadanie sfinansowane zostanie w latach 2025 – 2028 z przedsięwzięcia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., przy planowanym przerobie środków w podziale na lata zgodnie z poniższym:

2025 rok – kwota . . . . . . . . . . . zł brutto, w tym:

dział …… rozdział ……… paragraf …………… w kwocie: . . . . . . . zł brutto – źródło finansowania:  . . . . . . . . . . . .

2026 rok – kwota . . . . . . . . . . . zł brutto, w tym:

dział …… rozdział ……… paragraf …………… w kwocie: . . . . . . . zł brutto – źródło finansowania:  . . . . . . . . . . . .

2027 rok – kwota . . . . . . . . . . . zł brutto, w tym:

dział …… rozdział ……… paragraf …………… w kwocie: . . . . . . . zł brutto – źródło finansowania:  . . . . . . . . . . . .

2028 rok – kwota . . . . . . . . . . . zł brutto, w tym:

dział …… rozdział ……… paragraf …………… w kwocie: . . . . . . . zł brutto – źródło finansowania:  . . . . . . . . . . . .

- Z uwagi, iż kwota wynagrodzenia brutto (wskazana w § 4 ust. 1 umowy) wyliczona jest na dzień zawarcia umowy, to w przypadku zmiany kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek zastosowania prawa opcji lub zmiany wynagrodzenia w trybie § 13 ust. 4 umowy Wykonawca zobowiązuje się, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń, zawrzeć aneks / aneksy do umowy, celem zmiany postanowień § 4 ust. 1 i 7 umowy.

- W przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia umowy, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, przed zrealizowaniem całej Inwestycji Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie do miesiąca kalendarzowego włącznie (za cały ten miesiąc bez proporcjonalnego pomniejszenia), w którym nastąpi opisane powyżej zdarzenie. W takim przypadku Wykonawca nie będzie wnosił do Zamawiającego żadnych roszczeń o zapłatę pozostałej części wynagrodzenia. Stosownie do postanowień art. 433 pkt 4) Ustawy-Pzp gwarantowana minimalna wartość świadczenia przysługującego Wykonawcy to 20% (dwadzieścia procent) kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 umowy na dzień zawarcia umowy.

- Wynagrodzenie i inne należności przysługujące Wykonawcy z umowy nie mogą być przedmiotem przelewu / cesji na osoby trzecie.

§ 5 Rozliczenie wynagrodzenia

  - Wszystkie usługi / czynności zrealizowane przez Wykonawcę muszą być przyjęte podpisanym przynajmniej przez Zamawiającego, do 5 (pięć) dni po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, protokołem odbioru potwierdzającym, że dane usługi zostały wykonane prawidłowo z punktu widzenia realizacji Inwestycji oraz zgodnie ze złożoną ofertą. W protokole, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 umowy, wskazana będzie kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy, za dany okres rozliczeniowy. Na podstawie podpisanego protokołu Wykonawca wystawi fakturę. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało w okresach miesięcznych (z zachowaniem postanowień § 4 ust. 6 oraz § 5 ust. 7 umowy), na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, potwierdzonych przez Kierownika Projektu.

  - Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru na kwotę wynagrodzenia wnioskowaną przez Wykonawcę, powiadamiając przy tym Wykonawcę, iż taka część kwoty jest nienależna (np. z uwagi na nienależyte wykonanie umowy, w tym nieobecność personelu kluczowego lub pomocniczego, sporządzenie nieprawidłowego danego raportu, niewykonania wymaganej ilości badań lub konieczność dodatkowego sprawdzenia czynności podejmowanych przez Wykonawcę). W takich przypadkach Zamawiający, odmawiając zapłaty nienależnej części wynagrodzenia albo wstrzymując wypłatę zakwestionowanej kwoty, może zażądać wyjaśnień, zmian lub informacji dodatkowych, które muszą zostać mu dostarczone w terminie do 21 (dwadzieścia jeden) dni od przekazania takiego żądania. W przypadku udzielenia prawidłowych wyjaśnień zakwestionowana kwota może zostać uwzględniona przez Zamawiającego do zapłaty w kolejnych protokołach odbioru. Natomiast w przypadku potwierdzenia, iż dana czynność została wykonana w sposób nieprawidłowy kwota pomniejszenia obniża wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy i nie zostanie już wypłacona Wykonawcy.

  - Płatność kwoty końcowej nastąpi pod warunkiem wywiązania się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań niniejszej Umowy. Płatność końcowa może być wykonana po złożeniu przez Wykonawcę kompletnego Raportu końcowego i po zatwierdzeniu tego dokumentu przez Zamawiającego, co potwierdzi ostatni protokół odbioru usługi.

  - Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury (na fakturze musi być podana m.in. nazwa zadania, numer umowy) wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

  - Zapłata należnego wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  - Każda prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać dane:

NABYWCA:

Gmina Miasto Częstochowa

ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

NIP: 573-274-58-83

ODBIORCA:

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa.

Faktury należy składać: w formie papierowej w Kancelarii Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie – ul. Legionów 52, pokój nr 18 lub zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity z roku 2020 Dz. U. poz. 1666, ze zm.).

      - Zamawiający wskaże Wykonawcy, jaki zakres wykonanych usług będzie rozliczany osobną lub osobnymi pozycjami na fakturze lub też osobnymi fakturami. Przy tym, z uwagi na ryczałtowy charakter należnego Wykonawcy wynagrodzenia wysokość wynagrodzenia za poszczególne zakresy usług nie jest uzależniony od stopnia zaawansowania zrealizowanych robót lub prac przez wykonawcę robót budowlanych.

      - W przypadku konieczności wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej należy postępować zgodnie z postanowieniami art. 29a ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z roku 2024 Dz.U. poz. 361), w szczególności uzgodnienie warunków korekty VAT in minus pomiędzy stronami powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie przez Zamawiającego faktury korygującej w miesiącu kalendarzowym jej wystawienia przez Wykonawcę. Wystawienie faktury korygującej powinno być poprzedzone uzgodnieniem między stronami warunków korekty.

§ 6. Personel Wykonawcy i podwykonawcy

      - Wykonawca nie może dokonywać zastępstwa osób wchodzących w skład personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie później niż 14 (czternaście) dni przed terminem proponowanego zastępstwa. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie najpóźniej do 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania wniosku. Zamawiający może na taką zmianę nie wyrazić zgody bez podania uzasadnienia.

      - W przypadkach: śmierci, choroby, wypadku którejkolwiek z osób personelu lub konieczności zastąpienia takiej osoby z innych niezależnych od Wykonawcy przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo. Zamawiający jest zobowiązany zająć stanowisko najpóźniej w terminie 7 (siedem) dni od otrzymania propozycji Wykonawcy.

      - Zamawiający może wystąpić z pisemnym uzasadnionym wnioskiem o zastąpienie którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Wniosek ten jest dla Wykonawcy wiążący.

      - W przypadku, gdy zachodzi konieczność zastąpienia którejkolwiek z osób personelu, proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ. Jeżeli za zastępowaną osobę Wykonawca otrzymał punkty w ramach oceny jego oferty, to nowo proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w stopniu nie mniejszym niż osoba zastępowana. Zmiany personelu Wykonawcy przeprowadza się zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 2 pkt 3 umowy, a w przypadku personelu nie wskazanego w SWZ konieczne jest jedynie poinformowanie Zamawiającego o dokonanej zmianie osoby.

      - W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł zapewnić nowej osoby o kwalifikacjach lub doświadczeniu spełniających wymagania SWZ lub umowy, Zamawiający, po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14-dniowego terminu na uzupełnienie swojego personelu, może odstąpić od umowy.

      - Wykonawca poniesie wszelkie ewentualne koszty związane z zastępstwem osób wchodzących w skład personelu. W przypadku, gdy członek personelu nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego zastępcy lub o podjęcie takich kroków, które zrekompensują tymczasową nieobecność członka personelu. Za każdy okres (również niezawiniony przez Wykonawcę) w trakcie nadzoru nad robotami budowalnymi, w którym członek personelu kluczowego lub pomocniczego był nieobecny i nie został prawidłowo zastąpiony, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości – kwota wynagrodzenia za dany miesiąc zostanie proporcjonalnie obniżona o 0,5% (pięć dziesiątych procenta) wynagrodzenia, wskazanego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy jeden dzień nieobecności jednej osoby z personelu kluczowego lub pomocniczego Wykonawcy.

      - Wykonawca nie może rekrutować personelu spośród pracowników Zamawiającego.

      - Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić właściwe analizy i uwzględnić w swoim działaniu zatrudnienie takiej liczby osób, aby zapewnić sprawną i terminową realizację zadań objętych Umową.

      - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, osób wykonujących czynności, wskazane w pkt. 3.2 SWZ (zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy-Pzp).

      - W terminie 7 dni, od daty rozpoczęcia świadczenia usług, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt 3.2 SWZ. W oświadczeniu należy podać imię i nazwisko pracownika, jego stanowisko pracy oraz rodzaj i termin obowiązywania zawartej umowy o pracę. W przypadku każdej zmiany pracownika Wykonawca zobowiązany jest do złożenia uzupełniającego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Brak złożenia wymaganego oświadczenia upoważnia Zamawiającego do wstrzymania wykonania czynności, wskazanych w pkt. 3.2 SWZ, z winy Wykonawcy. Powyższy obowiązek dotyczy również pracowników zatrudnionych przez podwykonawców.

      - Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 (trzy) dni kalendarzowych, przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 9 umowy. W szczególności Wykonawca może zostać zobowiązany do przedstawienia: poświadczonych za zgodność z oryginałem zanonimizowanej (poza danymi opisanymi w § 6 ust. 10 umowy) kopii umowy o pracę danego pracownika zawartej z Wykonawcą lub ze wskazanym podwykonawcą; oświadczenia zatrudnionego pracownika; kopii zgłoszenia danego pracownika do ubezpieczeń społecznych.

      - Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, powoływał się na zdolności innych podmiotów (art. 118 ust. 1 Ustawy-Pzp), to zobowiązany jest zapewnić rzeczywiste uczestnictwo tych podmiotów w świadczeniu danych usług.

      - W zakresie spełnienia obowiązku z § 6 ust. 12 umowy Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego dokumentowania i wykazania realnego uczestnictwa podmiotu trzeciego w świadczeniu usług. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 (trzy) dni kalendarzowych, przedstawić Zamawiającemu dowody (w postaci m.in. dokumentów, wyjaśnień, wydruków, zapisów video) potwierdzające rzeczywisty udział danego podmiotu trzeciego przy świadczeniu usługi, tj. realizację przez ten podmiot usług, do realizacji których zdolności tego podmiotu były wymagane. Brak przedstawienia przez Wykonawcę wymaganych dowodów lub nieudowodnienie rzeczywistego udziału podmiotu trzeciego przy realizacji usług upoważnia Zamawiającego do wstrzymania, z winy Wykonawcy, wykonania usług, które ten podmiot trzeci powinien wykonywać, naliczenia kar umownych lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

      - Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części przedmiotu umowy z innymi podmiotami posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia oraz pod warunkiem, że w złożonej ofercie Wykonawca wskazał ten zakres usług, którego dotyczyć ma dane podzlecenie.

      - Zgłaszając danego podwykonawcę Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w momencie rozpoczęcia świadczenia usług przez tego podwykonawcę, przedstawić oświadczenie Wykonawcy, że dany podwykonawca nie podlega wykluczeniu z realizacji inwestycji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający ma prawo dokonać weryfikacji prawdziwości takiego oświadczenia, w tym żądać przedstawienia odpowiednich dowodów.

      - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy-Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 462 ust. 7 Ustawy-Pzp).

      - W przypadku powierzenia wykonania części usług podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji wykonania tych części umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za należyte ich wykonanie. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

§ 7. Wymagania dodatkowe

- Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań, w szczególności zobowiązań finansowych, w imieniu Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest, jeżeli umowa nie przewiduje terminu szczególnego lub Zamawiający nie wskazał w poleceniu, do wykonania poleceń Zamawiającego w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od ich przekazania.

- Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty otrzymania zapytania do udzielenia pisemnej odpowiedzi na korespondencję Zamawiającego (lub przez niego przekazaną), instytucji kontrolnych, wykonawcy robót budowlanych oraz wszelkiej innej korespondencji osób trzecich skierowanych bezpośrednio do Wykonawcy. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, w przypadku spraw o szczególnej komplikacji, Zamawiający może wydłużyć termin na udzielenie odpowiedzi. Udzielając odpowiedzi Wykonawca zobowiązany jest wskazać pełną podstawę prawną prezentowanego stanowiska. W szczególności Wykonawca powinien wskazać odpowiednie zapisy Umowy, Kontraktu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowalnych jakichkolwiek roszczeń (m.in. roszczeń finansowych albo terminowych) lub poinformowania o zaistnieniu przeszkód uniemożliwiających prowadzenie inwestycji, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia opinii prawnej sporządzonej przez (wybranego przez Wykonawcę) adwokata, radcę prawnego lub prawnika z Unii Europejskiej wpisanego na listę prowadzoną przez daną okręgową radę adwokacką lub daną okręgową izbę radców prawnych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu opinię w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych, od dnia otrzymania żądania, chyba, że inny termin zostanie wskazany w zleceniu. Sporządzanie opinii prawnych następować będzie w ramach kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy (tj. bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia).

- Wykonawca zobowiązany jest, w okresie 6-ciu (sześć) lat od daty zakończenia inwestycji, w ramach umówionego wynagrodzenia, do udzielania pisemnych wyjaśnień na potrzeby prowadzanych kontroli prawidłowości realizacji inwestycji przeprowadzanych przez organy kontroli lub Bank Gospodarstwa Krajowego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na inwestycji stałą obecność Inżyniera Kontraktu. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę na ustanowienie zastępcy Inżyniera Kontraktu, który w czasie jego nieobecności będzie reprezentował go na budowie (osoba ta będzie pełnić funkcję „Inżyniera Rezydenta”). Inżynier Rezydent może wykonywać wyłącznie czynności, na które Zamawiający wyrazi uprzednią pisemną zgodę.

- Wykonawca zobowiązany jest, po zakończeniu robót budowlanych, przygotować rozliczenie finansowe robót budowlanych w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w wykonanej dokumentacji realizacyjnej i odbiorowej (rękojmia za wady). Okres rękojmi za wady jest rozszerzony i wynosi 5 (pięć) lat od daty odbioru inwestycji (tj. podpisania ostatniego protokołu odbioru usługi).

- W przypadku wystąpienia wad w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, których nie ujawniono w czasie ich przekazania Zamawiającemu, Zamawiający według własnego uznania może żądać usunięcia wad lub złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo odstąpieniu od umowy.

- W przypadku zażądania usunięcia wad w dokumentacji realizacyjnej lub odbiorowej Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o wadzie, chyba, że strony ustalą inny termin usunięcia wady na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest nanieść dokonane uzupełnienia i poprawki na wszystkich egzemplarzach dokumentacji dostarczonych Zamawiającemu.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków w zakresie usunięcia wad w terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi i kosztami poniesionymi z tego tytułu obciążyć Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyraża zgodę na usunięcie wad przez inny podmiot na jego koszt i ryzyko. Przepis art. 480 k.c. nie ma zastosowania.

§ 8. Zawieszenie realizacji usług

- Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonania Usług w takim czasie i w taki sposób, w jaki uznaje to za konieczne. Zawieszenie następuje z pierwszym dniem następnego miesiąca kalendarzowego na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 5 (pięć) dni przed terminem zawieszenia. W szczególności Zamawiający może zawiesić świadczenie usług w przypadku zawieszenia prac projektowych lub robót budowalnych albo innych przerw w realizacji Inwestycji. Zamawiający może zawieszać realizację usług wielokrotnie i na każdy okres czasu.

- Po wznowieniu wykonania Usług (o czym Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę przynajmniej na 10 (dziesięć) dni przed wznowieniem), pierwsze wynagrodzenie należne Wykonawcy jest wypłacana na koniec pełnego miesiąca kalendarzowego świadczenia wznowionych usług (za pierwszy niepełny miesiąc Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyliczone proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu kalendarzowym).

- Za czas zawieszenia realizacji usług Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Okres zawieszenia nie wlicza się do okresów, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 1) umowy.

§9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania („zabezpieczenie”) w wysokości 5% (pięć procent) wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 umowy na dzień zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w formie: . . . . . . . . . . . .

- Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana będzie w sposób pozwalający zachować ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji umowy, w tym okres świadczenia usług w zakresie obsługi okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości udzielonego przez wykonawcę robót budowlanych.

- Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych, innych roszczeń odszkodowawczych czy pokrycia kosztów usług lub prac wykonanych przez inne podmioty za Wykonawcę.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% (siedemdziesiąt procent) zabezpieczenia w ciągu 30 (trzydzieści) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przez co należy rozumieć dzień podpisania końcowego protokołu odbioru usług.

- Pozostałe 30% (trzydzieści procent) zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obsługi okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości udzielonego przez wykonawcę robót budowlanych i zostanie zwrócone nie później niż w piętnastym dniu po upływie tego okresu.

- W przypadku opóźnienia w realizacji usług lub przesunięcia terminu ich wykonania termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego w gotówce ulega odpowiedniemu przedłużeniu, z zachowaniem zasad określonych w § 9 ust. 6 i ust. 7 umowy. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odpowiednie przedłużenie terminu zabezpieczenia, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed upływem pierwotnego terminu obowiązywania zabezpieczenia.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zapisy takiej gwarancji muszą przewidywać bezwarunkowy obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego kwot stanowiących zaspokojenie roszczeń wskazanych w § 9 ust. 5 umowy. Oprócz stosownego ograniczenia kwotowego dopuszcza się jedynie zapisy o charakterze formalnym (tj. zapisy, które nie pozwalają merytorycznie kwestionować zasadności zgłoszonych roszczeń Zamawiającego lub nie nakazują ich szczegółowego wykazania przez Zamawiającego). Przed złożeniem zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć projekt gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiającemu celem jej akceptacji.

- W przypadku, gdy okres objęty ubezpieczeniem jest dłuższy niż 60 miesięcy, a Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie innej niż gotówka, zastosowanie mają postanowienia art. 452 ust. 8 – 10 Ustawy Pzp.

§10. Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa (w szczególności wskazanymi w kodeksie cywilnym), jak również w sytuacji gdy:

- nastąpi rozwiązanie lub likwidacja Wykonawcy;

- zostanie zajęty majątek Wykonawcy w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego;

- Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług w terminie 14 (czternaście) dni od dnia podpisania umowy;

- Wykonawca przerwał świadczenie usług z przyczyny od siebie zależnej i przerwa ta jest dłuższa niż 14 (czternaście) dni (dotyczy to również sytuacji braku świadczenia usług po skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji);

- Wykonawca podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez personel nie zaakceptowany przez Zamawiającego;

- Wykonawca nie zastosuje się w 14-dniowym terminie do żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu, wymagającego aby Wykonawca naprawił zaniedbanie, które ma poważny wpływ na właściwe i terminowe wykonanie Usług;

- Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez Kierownika Projektu;

- stwierdzone zostanie, iż Wykonawca zatrudnia personel z naruszeniem przepisów prawa, w tym prawa pracy;

- Wykonawca realizuje usługi z naruszeniem postanowień § 6 ust. 12 umowy, a pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu, Wykonawca nie usunął wskazanych naruszeń;

- wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniających wykonanie umowy;

- zajdzie okoliczność wskazana w § 6 ust. 5 umowy;

- unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienie na wykonanie robót budowlanych;

- rozwiązaniu lub wypowiedzeniu uległa umowa (Kontrakt) z wykonawcą robót budowlanych;

- w sytuacjach wskazanych w art. 456 ust. 1 Ustawy-Pzp.

- Odstąpienie z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 1) – 13) umowy powinno nastąpić nie później niż w terminie 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przyczyny, która je uzasadnia.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- W każdym przypadku, odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu tej części Umowy, która została prawidłowo wykonana. Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane Usługi, rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody.

- Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów.

- Kierownik Projektu poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy.

§ 11. Kary umowne

- Niezależnie od tego, czy Zamawiający poniósł szkodę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - za nieterminowe dokonanie odbioru robót zanikających i/lub poszczególnych elementów robót branżowych określonych w Kontrakcie z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za nieterminowe dokonanie odbioru końcowego robót lub z przyczyn zależnych od Wykonawcy –w wysokości 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za nieterminowe sporządzanie i/lub sprawdzenie dokumentów przez Inżyniera Kontraktu, dla których postanowienia Kontraktu z wykonawcą robót budowlanych oraz zakres czynności Inżyniera Kontraktu przewidują określone terminy – w wysokości 1.500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki sprawdzenia lub sporządzenia danego dokumentu;

  - za nieterminowe wykonanie pojedynczego badania – w wysokości 1.500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu takiego badania;

  - za nieterminowe przekazanie dokumentów wymienionych w § 2 ust. 7 umowy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym – w wysokości 500,00 PLN (pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu danego dokumentu;

  - za brak terminowego wykonania polecenia Zamawiającego (§ 7 ust. 2 umowy) – w wysokości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu danego polecenia;

  - za nieterminowe udzielenie odpowiedzi na korespondencję Zamawiającego, instytucji kontrolnych, wykonawcy robót budowlanych oraz osób trzecich – w wysokości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w udzieleniu danej odpowiedzi (z uwzględnieniem zapisów § 7 ust 3 umowy);

  - za nieterminowe przedłożenie Zamawiającemu żądanej opinii prawnej (§ 7 ust. 4 umowy) – w wysokości 500,00 PLN (pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu danej opinii;

  - za nie wzięcie udziału w Radzie Budowy, w Radzie Technicznej, w naradach i/lub spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych – w wysokości 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Inżyniera Kontraktu lub innego wymaganego członka Personelu Wykonawcy;

  - za nieobecność Inżyniera Kontraktu lub właściwego Inspektora Nadzoru na budowie lub innym wskazanym miejscu (wezwanym zgodnie z pkt 4.1.10 Zakresu Usług – Załącznika nr 1 do umowy) – w wysokości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność danej osoby;

  - za brak wykonania którejkolwiek z czynności wskazanej w pkt 8 Zakresu Usług – Załączniku nr 1 do umowy, w wysokości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) za każdą niewykonaną w żądanej częstotliwości pojedynczą czynność promocyjno-informacyjną;

  - za świadczenie przez Personel Wykonawcy usług na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego, o której mowa w pkt 4.1.7 Zakresu Usług – Załączniku nr 1 do umowy, w wysokości 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia przez daną osobę z Personelu Wykonawcy;

  - za podjęcie jakiegokolwiek zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy umowa przewiduje taką konieczność; podjęcie decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej uprawnienia Zamawiającego wobec wykonawcy robót budowlanych, w szczególności takie potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego postawę płatności dla wykonawcy robót budowlanych, które naraziło Zamawiającego na jej nienależyte przekazanie; przekroczenie obowiązujących przepisów prawa i Warunków Kontraktu – w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) za każdą taką czynność;

  - za brak dostarczenia Zamawiającemu w terminie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 11 umowy, w wysokości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek niedostarczenia we wskazanym terminie dokumentów dotyczących jednego pracownika;

  - za wykonywanie usług z naruszeniem postanowień § 6 ust. 12 umowy – karę umowną w wysokości 1% (jeden procent) wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 umowy w dniu zawarcia umowy, za każdy przypadek wykonywania takich usług – obowiązek zapłaty kary umownej jest niezależny od uprawnienia Zamawiającego do wstrzymania wykonania danej usługi lub odstąpienia od umowy;

  - za brak zorganizowania lub uczestniczenia lub niesporządzenie stosownego protokołu z przeglądu gwarancyjnego wykonanych robót budowlanych w wysokości 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) za każdy pojedynczy przypadek niewykonania danej czynności przez Wykonawcę;

  - w sytuacji, o której mowa w pkt 2.3.2 Zakresu Usług – Załączniku nr 1 do umowy;

  - w sytuacji, o której mowa w pkt 7.8 Zakresu Usług – Załączniku nr 1 do umowy;

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji przewidzianej w umowie lub przepisach prawa, jeżeli przyczyny leżą po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% (piętnaście procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

- Łączna, maksymalna wysokość kar umownych z tytułów wskazanych w § 11 ust. 1 umowy nie może przekroczyć 30% (trzydzieści procent) wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy w dacie zawarcia umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 umowy w dacie zawarcia umowy. Nie dotyczy to odstąpienia od umowy z przyczyn przewidzianych w prawie zamówień publicznych lub w umowie (w szczególności w przypadku sytuacji, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 12 – 14 umowy).

- W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Tak samo, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w sytuacji, za którą nie zastrzeżono karę umowną.

- Każda naliczona kara umowna płatna jest w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do jej zapłaty.

- Należne Zamawiającemu kary umowne może on potrącać z wierzytelnościami z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy, o ile spełnione są przesłanki przewidziane prawem. Zamawiający może również dochodzić zapłaty kary umownej z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12. Korespondencja.

- Wszelka korespondencja między stronami dotycząca umowy i jej wykonania, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 umowy, będzie kierowana na adresy wskazane w nagłówku umowy. W przypadku zmiany adresu, strona, której to dotyczy, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę na piśmie. Od chwili otrzymania zawiadomienia, korespondencja wysyłana jest na zmieniony adres.

- Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania i uwagi dotyczące realizacji usług, w tym rozliczania wynagrodzenia, mogą być wysyłane lub odbierane przez osoby upoważnione z wykorzystaniem następujących adresów poczty elektronicznej:

- adres e-mail dla Zamawiającego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

- adres e-mail dla Wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

na co strony wyrażają zgodę. Przy tym przyjmuje się, iż oświadczenia zostały skutecznie złożone drugiej stronie w momencie wysłania e-mail ze skrzynki nadawczej wskazanego adresu e-mail. Wysłanie wiadomości z adresu e-mail niewskazanego powyżej nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych lub faktycznych wobec Zamawiającego.

§ 13. Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy-Pzp.

- W zakresie zastosowania art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy-Pzp przewiduje się możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie:

- należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

- wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawki podatku od towarów i usług;

- zastosowania klauzuli waloryzacyjnej opisanej w § 14 umowy;

- wydłużenia terminu świadczenia usług z uwagi na wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych (ponad okres wydłużony na podstawie prawa opcji) – wówczas wynagrodzenie będzie podwyższone o kwotę wynagrodzenia brutto, wskazaną w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dodatkowy miesiąc świadczenia usług.

- terminu realizacji umowy w przypadku (ponad okres wydłużony na podstawie prawa opcji):

- wystąpienia siły wyższej (§ 15 umowy);

- wystąpienia uzasadnionych okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, zaistniałych w trakcie realizacji umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

- konieczności zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robot budowlanych lub faktyczne wydłużenie realizacji inwestycji, bądź ewentualnego rozwiązania tej umowy;

- przedłużenia procedury przetargowej wynikającej między innymi z postępowań odwoławczych;

- konieczność wykonania usług uzupełniających;

- zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie;

przy tym, termin może zostać przedłużony nie więcej niż o czas trwania okoliczności uzasadniających jego zmianę.

- zmiany osób z personelu Wykonawcy wymaganym w SWZ, przy czym proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ. Jeżeli za zastępowaną osobę Wykonawca otrzymał punkty w ramach oceny jego oferty, to nowo proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w stopniu nie mniejszym niż osoba zastępowana (tj. osoba zastępująca musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze, niż kwalifikacje i doświadczenie osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy).

- Jeżeli w toku realizacji usług wystąpi konieczność wykonania usług dodatkowych (art. 455 ust. 1 pkt 3) Ustawy-Pzp), co zostanie potwierdzone protokołem konieczności, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te usługi na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone w drodze zawarcia stosownego aneksu do umowy. Kwota wynagrodzenia netto nie może być wyższa niż 1% (jeden procent) kwoty wynagrodzenia netto należnego za nadzorowane roboty budowlane, lecz nie mniej niż 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) netto za roboty objęte jednym protokołem konieczności. Wynagrodzenie za usługi dodatkowe staje się wymagalne na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym odebrano i rozliczono nadzorowane dane roboty.

- Stosownie do treści art. 439 ust. 1 Ustawy-Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wynagrodzenia brutto w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy następujących założeniach:

- zmiana wynagrodzenia (zwiększenie lub zmniejszenie) nastąpi o kwartalny wskaźnik wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej „wskaźnik GUS”) za kwartał poprzedzający kwartał, w którym nastąpi zmiana wynagrodzenia;

- datą odniesienia jest początek kwartału, w którym zawarto niniejszą umowę;

- minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS (stanowiących sumę wskaźników za kwartał odniesienia i kolejne kwartały łącznie z ostatnim pełnym kwartałem poprzedzającym moment wyliczenia), w wyniku którego wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmienione wynosi 10,0% (dziesięć procent), tj. suma wskaźników kwartalnych musi być równa albo większa niż 10,0%;

- pierwsza zmiana wynagrodzenia nastąpi po upływie pełnych 6 (sześć) miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i będzie dotyczyć wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za usługi wykonane od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym upłynął okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

- zmiana wynagrodzenia będzie wyliczana osobno dla każdego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy po upływie okresu wskazanego w § 13 ust. 4 pkt 4) umowy, w stosunku do którego to wynagrodzenia zaistnieje zmiana wskaźnika GUS wskazana w § 13 ust. 4 pkt 3) umowy;

- zmiana wynagrodzenia nie będzie obejmować usług zleconych w trakcie realizacji inwestycji, tj. usług uzupełniających lub dodatkowych;

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynosi łącznie 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 umowy z daty zawarcia niniejszej umowy – po wyczerpaniu tego limitu kolejne kwoty należnego wynagrodzenia nie będą już zmieniane;

- wskaźniki GUS publikowane są pod linkiem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/# .

- Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowień § 13 ust. 4 umowy, nie wymaga zmiany umowy. Stosowna zmiana zostanie dokonana w momencie przekroczenia kwoty, wskazanej w § 4 ust. 1 i 7 umowy. W przypadku zwiększenia kwoty wynagrodzenia za dany okres, wniosek o jej dokonanie powinien zostać zgłoszony przez Wykonawcę najpóźniej w momencie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru wykonanych usług

- W przypadku, gdy zmieniona kwota wynagrodzenia dotyczy usług realizowanych przez podwykonawcę (na podstawie umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy), to Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy (art. 439 ust. 5 Ustawy-Pzp).

§ 14. Klauzula waloryzacyjna

- Stosownie do treści art. 436 pkt 4) tiret 2, 3 i 4 Ustawy-Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto za prawidłowe wykonanie umowy w przypadku:

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany określone powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 14 ust. 1 pkt 1) umowy Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę części wynagrodzenia należnego za okres po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmienia umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającymi wysokość płacy minimalnej albo minimalnej stawki godzinowej. Wykonawca powyższe zastrzeżenie Zamawiającego przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 14 ust. 1 pkt 2) umowy Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę części wynagrodzenia należnego za okres po wejściu w życie przepisów zmieniających zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmieniających wysokość stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmienia umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian wskazanych w § 14 ust. 1 pkt 2 umowy na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 14 ust. 1 pkt 3) umowy odpowiednie zastosowanie ma § 14 ust. 3 umowy.

- Zmiany, o których mowa w § 14 ust. 1 umowy, obejmują wyłącznie wynagrodzenie za usługi, które w dniu wejścia w życie aneksu do umowy jeszcze nie zrealizowano.

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w § 14 ust. 1 umowy, na zmianę wynagrodzenia brutto należy wyłącznie do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego i uznania wniosku Wykonawcy za bezzasadny.

§ 15. Siła wyższa

- Żadna ze stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, spowodowane przez okoliczności traktowane jako siła wyższa. Przez „Siłę Wyższą” rozumie się zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojna, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 (siedem) dni, powiadomi drugą stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Jednocześnie strony zobowiązane są, jeżeli jest to praktycznie uzasadnione, podjąć alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy.

- Po ustaniu Siły Wyższej, strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z umowy.

§ 16. Poufność informacji

- Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- nieujawniania w jakiejkolwiek formie czy postaci informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w toku realizacji umowy jakiejkolwiek osobie trzeciej;

- niekopiowania w jakiejkolwiek formie danych, do których ma dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, chyba że jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania umowy, przy czym w takim wypadku wszelkie kopie niepotrzebne już do należytego wykonywania umowy powinny zostać niezwłocznie zniszczone;

- udostępnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczących Zamawiającego tylko w zakresie niezbędnej wiedzy, dla potrzeb wykonania umowy;

- do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zachowanie poufności przez pracowników lub podwykonawców.

## Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych i trwa także po wykonaniu umowy.

§ 17. Rozstrzyganie sporów

- Wszelkie spory powstałe w trakcie i w związku z wykonaniem umowy strony starały się będą rozstrzygać ugodowo.

- W przypadku sporu strony powiadomią siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach dotyczących sporu, a także o możliwym w ich opinii sposobie rozwiązania sporu. Jeżeli którakolwiek ze Stron uzna to za właściwe, Strony zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu.

- W przypadku, gdy rozwiązanie ugodowe nie będzie możliwe lub nie nastąpi w rozsądnym czasie, spory powstałe w związku z wykonaniem umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Częstochowie.

§18. Postanowienia końcowe

## W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

## Nieważność któregokolwiek z postanowień umowy, w całości lub w części, nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień umowy. W takim wypadku strony zastąpią postanowienia nieważne postanowieniami ważnymi, które odpowiadają w największym możliwym stopniu ich woli.

## Z uwagi, iż źródłem finansowania niniejszej umowy mogą być środki finansowe przyznane na podstawie umowy finansowej zawartej w dniu 17 grudnia 2021 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym [adres: 100, Boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luksemburg] (zwanym dalej „EBI”) a Gminą Miasto Częstochowa, to Wykonawca:

  - zobowiązuje się do niezwłocznego informowania EBI o uzasadnionych zarzutach, skargach czy informacjach o przestępstwach popełnionych w związku z wykonywaniem Umowy i realizacją przedmiotowej inwestycji;

  - zobowiązuje się prowadzić w sposób należyty księgi i rejestry wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonywaniem Umowy i realizacją przedmiotowej inwestycji;

  - nieodwołalnie upoważnia EBI do analizy ksiąg i rejestrów, o których mowa w § 18 ust. 3 pkt 2 umowy, a także, w takim zakresie jak jest prawnie dozwolone, do robienia kopii tych dokumentów.

- Jeżeli nie wskazano inaczej w umowie, wszelkie terminy oznaczone w dniach oznaczają dni kalendarzowe.

- Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe osób reprezentujących Strony przy zawarciu niniejszej Umowy oraz wszelkich Pracowników lub osób związanych ze Stronami, wskazanych w treści Umowy oraz w załącznikach do niej, w celu wykonania niniejszej Umowy, realizacji praw z niej wynikających oraz obowiązków publiczno-prawnych z nią związanych. Strony są odrębnymi administratorami tych danych i utrzymają dane osobowe w poufności zgodnie z § 16 umowy, nie wykonają żadnej czynności przetwarzania danych osobowych sprzecznej z ww. celem oraz podejmą adekwatne środki techniczne i organizacyjne dla ochrony tych danych.

- Strony zobowiązują się przestrzegać wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

## Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

## Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- ZAMAWIAJĄCY:                                               WYKONAWCA:

[pieczęć Zamawiającego]                                                                                                                 [pieczęć Wykonawcy]

[podpisy i pieczęć osób upoważnionych]                                                                                                 [podpisy i pieczęć osób upoważnionych]