Załącznik nr 3

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

DIZ/382/I/03/25

zawarta w dniu …………………………… r. w Przemyślu pomiędzy:

Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu, z siedzibą  w Przemyślu przy ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl.

reprezentowaną przez :

- dr Marka Delonga – Profesora PANS, Rektora PANS w Przemyślu

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

________________________________________________adres: ____________________ wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ____________; NIP: _________________; REGON: ______________

reprezentowaną przez:

- _______________________________________

- _______________________________________

lub

(imię) ___________________ (nazwisko) ________________ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię) _____________________ (nazwisko) ________________ (nazwa handlowa) ________________________________ z siedzibą (adres prowadzonej działalności gospodarczej) _______________________ wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr _______________; NIP: _______________; REGON: __________________

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym art. 275 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

§ 1

- Przedmiotem umowy jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg i parkingów oraz infrastruktury na terenie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

- Opracowywanie dokumentacji obejmuje  etapowe wykonanie inwestycji.

ETAP 1 – obejmuje swoi zakresem część uczelni określaną jako „Kampus”. Działki nr: 189/11, 189/4 obręb 212.

ETAP 2 - obejmuje swoi zakresem część uczelni zlokalizowanej na terenie Parku Lubomirskich określaną jako „Park”. Działka 197 obręb 212.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Opisem zakresu opracowania dokumentacji stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Zakres umowy obejmuje świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad prowadzonymi pracami przy realizacji inwestycji w ilości 10 pobytów na budowie, wg postępu prac.

Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od możliwości Zamawiającego, w tym od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego na realizację zadania.

O konieczności objęcia nadzorem autorskim wszystkich branż zakresu objętego przedmiotem zamówienia, Zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie. Oznacza to, ze Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego.

Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia w  roku 2025.

- Zakres świadczenia usługi nadzoru autorskiego:

- wnioskowanie  o wprowadzenie zmian w dokumentacji,

- uzgadnianie i oceny zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych w toku wykonywania robót budowlanych,

- ścisła współpraca z Zamawiającym, nadzorem inwestorskim, Wykonawcą robót budowlanych,

- pełnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją projektową,

- udzielanie wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej,

- udział w komisjach, naradach technicznych lub spotkaniach po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub nadzór inwestorski,

- opiniowanie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych (w przypadku żądania Zamawiającego lub nadzoru inwestorskiego).

- Dokumentację należy wykonać w ilości:

  - Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno - budowlany w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarz na płycie CD-R (format pdf oraz dwg)

  - Projekt techniczny w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarz na płycie CD-R (format pdf oraz dwg ), w tym:

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze w formie papierowej, 1 egzemplarz na płycie CD-R

    - przedmiary robót – 2 egzemplarze w formie papierowej, 1 egzemplarz na płycie CD-R (format pdf oraz edytowalny xml )

    - kosztorysy inwestorskie – 2 egzemplarze w formie papierowej, 1 egzemplarz na płycie CD-R (format pdf oraz edytowalny xml)

    - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), która będzie stanowić podstawę do opracowania projektu BIOZ - 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz na płycie CD-R.

- Szczegółowy zakres poszczególnych opracowań musi być zgodny z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami i rozporządzeniami, w szczególności:

      - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.),

      - rozporządzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

      - rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r poz. 2454),

      - rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458),

      - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

- Przez zapłatę wynagrodzenia Zamawiający nabywa prawa autorskie i prawa majątkowe do  dokumentacji projektowej i dodatkowo nabywa prawo do korzystania z dokumentacji projektowej  w innych postępowaniach przetargowych, a także może tą dokumentację kopiować i przetwarzać w formie elektronicznej dla własnych celów;

- Projekt musi posiadać wszelkie opinie i uzgodnienia  określone właściwymi przepisami prawa niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa.

- realizowania przedmiotu umowy przez osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami prawa, uprawnienia.

- przygotowania odpowiedzi na pytania ewentualnych wykonawców robót zgłaszanych w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy robót budowlanych, dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania jej ewentualnych modyfikacji.

- Opracowana dokumentacja nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. W dokumentacji nie mogą występować nazwy towarów (materiałów i urządzeń) pochodzących od konkretnych producentów, a w przypadku, kiedy jest to niemożliwe, towary takie (materiały i urządzenia) muszą być dodatkowo opisane poprzez określenie ich minimalnych parametrów technicznych, użytkowych i jakościowych, spełniających wymagania projektowe. Zastosowanie nazw własnych wymaga podania przez Wykonawcę uzasadnienia, na czym polega specyfika przedmiotu zamówienia wymuszająca konieczność zastosowania tych nazw.

§ 2

- Termin wykonania i oddania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej określonej w § 1 - 100 dni od dnia podpisania umowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

- Za datę wykonania dokumentacji projektowej w terminie uznaje się dostarczenie przedmiotu umowy i podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

- Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji – 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania nadzoru autorskiego, nad realizacją robót objętych opracowaną dokumentacja projektową od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu budowlano-wykonawczego do dnia zakończenia robót, nie dłużej jednak niż do upływu 3 lat od daty zawarcia umowy.

- Nadzór autorski będzie sprawowany jedynie w przypadku dojścia do skutku wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją projektową stanowiącą przedmiot zamówienia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o podpisaniu umowy o roboty budowlane. Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności nadzoru (w zakresie określonym w Specyfikacji warunków zamówienia stanowiącej integralną część umowy)  niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia.

§ 3

      - Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową będącą przedmiotem niniejszej umowy w ilości określonej w § 1 ust.4,  w siedzibie Zamawiającego.

      - Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji projektowej z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie odbioru prac projektowych.

      - Odebranie przez Zamawiającego opracowań, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani jej nie ogranicza.

      - Podpisanie protokołów zdawczo -odbiorczych nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokumentacji projektowej.

      - Po odebraniu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i dokonaniu zapłaty, dokumentacja projektowa staje się własnością Zamawiającego.

§ 4

            - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim :

Cena brutto .............................................. zł

słownie złotych: ..............................................................................................

cena netto: ………     słownie złotych: ..........................................................................

w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej  I Etap

Cena brutto …………………….zł. (słownie: ……………………………………………………….).

- Opracowanie dokumentacji projektowej  II Etap

Cena brutto …………………….zł. (słownie: ……………………………………………………….).

- Nadzór autorski ( do 10 pobytów na budowie );

cena brutto …………………...zł. (słownie:……………………………………………………)

w tym za jeden nadzór brutto ………………………………………………………………….

            - Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, po podpisaniu protokołów odbioru:

            - Kwoty określone w ust. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

§ 5

      - Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą są faktury wystawione przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

      - Wynagrodzenie  ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowej będzie płatne fakturami częściowymi, za opracowanie dokumentacji  oraz za nadzór autorski po podpisaniu protokołów odbioru dokumentacji lub wpisu do dziennika budowy  pełnienia nadzoru autorskiego.

      - Termin płatności faktury  określa się do 21 dni, od daty otrzymania kompletu dokumentów przez Zamawiającego, tj. prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.

      - Faktura za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

      - Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego rozliczane będzie zgodnie z rzeczywistą liczbą odbytych pobytów, potwierdzanych każdorazowo wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę i Zamawiającego (do 10 nadzorów).

      - Płatność dotycząca  nadzoru autorskiego jest wynikiem iloczynu ceny jednostkowej za pobyt i ilości pobytów na budowie na wezwanie Zamawiającego.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo przy realizacji nadzoru  autorskiego do zmniejszania ilości pobytów na budowie, bez odszkodowania.

§ 6

      - Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy przez okres 36 miesięcy.

      - Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej.

      - Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, której okres równy jest okresowi gwarancji.

      - W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

      - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu.

      - Strony ustalają termin na usunięcie wad z tytułu rękojmi lub gwarancji na 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady (drogą elektroniczną na adres przetargi@pwsw.pl ), chyba, że strony uzgodnią inny termin. W przypadku, gdyby Wykonawca nie usunął wady w tym terminie Zamawiający może zlecić jej usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 7

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach :

- za zwłokę  w  wykonaniu przedmiotu umowy   w wys. 400,00 zł. za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 400,00 zł. za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

      - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony niniejszej umowy nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia umownego brutto.

      - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego wynagrodzenia określonego w  § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

      - Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowe.

      - Zamawiający na zasadach ogólnych może dochodzić odszkodowania w kwotach przewyższających kary umowne.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tym, że stopień zaawansowania prac uniemożliwia   Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy i opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie usługi, o ile została wykonana zgodnie z umową i odebrana przez Zamawiającego protokołem zdawczo odbiorczym.

- W przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy w czasie gdy dokumentacja objęta przedmiotem umowy nie zostanie jeszcze ukończona, wówczas Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności.

§ 9

- Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do opracowania oraz prawo własności egzemplarza utworu, nośników, na których zostało ono utrwalone – bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji projektowej.

- Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych przenosi na Zamawiającego wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań objętych przedmiotem umowy oraz upoważnia Zamawiającego do zlecenia osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian oraz przeróbek z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej i zapłaty wynagrodzenia.

- Wykonawcy nie będzie przysługiwać odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

- Przeniesienie praw autorskich majątkowych i zależnych do opracowania będącego przedmiotem umowy na rzecz Zamawiającego, polegać będzie na umożliwieniu korzystania z dokumentacji (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących m.in.:

- prawo do realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji, której dotyczy umowa, w tym prowadzenia wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

- utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;

- wprowadzenie do pamięci komputera;

- nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć;

- nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu;

- wykorzystanie do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,

- inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowej, wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie;

- dokonywanie opracowań, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania dzieła, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

- Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy Dzieła, o których mowa w § 1 umowy.

- Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do opracowań stanowiących przedmiot umowy oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa niniejszym paragrafie z chwilą zapłaty wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający udzieli instytucji zarządzającej obiektem prawa do korzystania (licencji) z wszelkich publikacji (w tym wizerunków w nich zamieszczanych), ekspertyz, materiałów oraz treści internetowych przygotowanych w ramach realizowanego projektu, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pół eksploatacji:

- Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie niniejszej umowy może zostać wykorzystana wyłącznie przez Zamawiającego.

§ 10

      - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków, które zostały przewidziane w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminów wykonania przedmiotu umowy określonych w § 2 ust.1 spowodowanych jedną z następujących przyczyn:

- wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, sprawdzeń i warunków do projektowania od dysponentów, ZUDP i innych właściwych organów czy instytucji oraz przedłużania się pozyskiwania wszelkich decyzji, opinii, niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę,

- konieczności wprowadzenia zmian zakresu lub sposobu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jeżeli będzie to wynikało z treści warunków lub uzgodnień, o okres, w którym będą dokonywane zmiany projektowe,

- konieczność wykonania dodatkowych badań niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia, o okres konieczny do wykonania dodatkowych badań,

- wystąpienie konieczności wprowadzenia uzasadnionych potrzebami Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej;

- w przypadku, gdy w czasie trwania umowy, konieczna będzie zmiana założeń przedmiotowych zamówienia wynikająca ze zmian przepisów prawa lub z oddziaływania nań innych inwestycji, które będą miały wpływ na warunki realizacji przedmiotowego zamówienia.

- Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności z powodu działania osób trzecich oraz działania siły wyższej, czyli niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nią powołuje i których konsekwencji pomimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zdarzenia siły wyższej obejmują – wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki, niepokoje oraz inne publiczne nieporządki, zdarzenia żywiołowe - pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicia, epidemie, strajki, lokauty oraz inne okoliczności, będące poza możliwym wpływem wykonawcy lub zamawiającego - o okres działania siły wyższej oraz usuwania skutków jej działania.

- Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron pod rygorem nieważności.

§ 11

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowa realizację przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- Zapisy umowy z podwykonawcą nie mogą być dla niego mniej korzystne niż zapisy niniejszej umowy dla Wykonawcy.

§ 12

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierować konkretne roszczenie na piśmie.

- Każda ze stron ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez druga stronę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 13

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 15

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiający.

Integralną częścią umowy jest Oferta Wykonawcy.

Zamawiający							Wykonawca