**Tabela opracowań**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etap I** | | | | |
| **Lp.** |  | | **Wartość netto** |
| 1. | Wykonanie **mapy do celów projektowych** w układzie współrzędnych 2000/15; Poziom odniesienia wysokości PL-EVRF 2007-NH, 3 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. | |  |
| 2. | Opracowanie **projektów robót geologicznych**, wykonanie koniecznych badań geologicznych podłoża oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla terenu projektowanej inwestycji wraz z opinią geotechniczną posadowienia projektowanych obiektów oraz uzyskanie wymaganych zgód, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych, 3 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. | |  |
| 3. | Komplet uzgodnionych notatek ze spotkań okresowych spisanych podczas realizacji Etapu I, 1 komplet w wersji papierowej + 1 komplet w wersji elektronicznej - nośnik elektroniczny - pendrive. | |  |
| **Etap II** | | | | |
| **Lp.** |  | | **Wartość netto** |
| 1. | Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z dokumentacją towarzyszącą - **TOM 1** obejmujący **budowę układu torowego** **wraz z infrastrukturą towarzyszącą** oraz zestawienie tabelaryczne planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w 3 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny - pendrive.  Prezentacja w formacie PowerPoint będąca odzwierciedleniem treści opracowania oraz wizualizacja komputerowa w formacie 3D przedstawiająca propozycję zagospodarowania terenu (2 egz. nośnik elektroniczny – pendrive). | |  |
| 2. | Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z dokumentacją towarzyszącą - **TOM 2** obejmujący **budowę układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą** oraz zestawienie tabelaryczne planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w 3 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny - pendrive.  Prezentacja w formacie PowerPoint będąca odzwierciedleniem treści opracowania oraz wizualizacja komputerowa w formacie 3D przedstawiająca propozycję zagospodarowania terenu (2 egz. nośnik elektroniczny – pendrive). | |  |
| 3. | Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z dokumentacją towarzyszącą - **TOM 3** obejmujący **budowę pozostałej infrastruktury technicznej objętej przedmiotem zamówienia** oraz zestawienie tabelaryczne planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w 3 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny - pendrive.  Prezentacja w formacie PowerPoint będąca odzwierciedleniem treści opracowania oraz wizualizacja komputerowa w formacie 3D przedstawiająca propozycję zagospodarowania terenu (2 egz. nośnik elektroniczny – pendrive). | |  |
| 4. | Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z dokumentacją towarzyszącą - **TOM 4** obejmujący **budowę Obiektu Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej** oraz zestawienie tabelaryczne planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w 3 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny - pendrive.  Prezentacja w formacie PowerPoint będąca odzwierciedleniem treści opracowania oraz wizualizacja komputerowa w formacie 3D przedstawiająca propozycję zagospodarowania terenu (2 egz. nośnik elektroniczny – pendrive). | |  |
| 5. | Komplet uzgodnionych notatek ze spotkań okresowych spisanych podczas realizacji Etapu II, 1 komplet w wersji papierowej + 1 komplet w wersji elektronicznej- nośnik elektroniczny - pendrive. | |  |
| **Etap III** | | | | |
| **Lp.** |  | | **Wartość netto** |
| 1. | **Dokumentacja projektowa obejmująca budowę układu torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą** | |  |
| 1.1. | Uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę. |  |
| 1.2. | Przedmiary robót, 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
| 1.3. | Kosztorysy inwestorskie, 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
| 1.4. | Tabele elementów rozliczeniowych dla każdej z branż, 3 egz. w formie papierowej i egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
| 1.5. | Specyfikacje techniczne, 3 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
| 1.6. | Harmonogram realizacji inwestycji uwzględniający kolejność prac oraz ograniczenia przyrodniczo – środowiskowe wskazane w decyzji RDOŚ i GDOŚ, 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny - pendrive. |  |
| 1.7. | Projekt budowlany wraz ze złożeniem wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę **obejmujący budowę układu torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą**, 5 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
| 2. | **Dokumentacja projektowa obejmująca budowę układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą** | |  |
| 2.1. | Uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę. |  |
| 2.2. | Przedmiary robót, 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
| 2.3. | Kosztorysy inwestorskie, 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
| 2.4. | Tabele elementów rozliczeniowych dla każdej z branż, 3 egz. w formie papierowej i egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
| 2.5. | Specyfikacje techniczne, 3 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
| 2.6. | Harmonogram realizacji inwestycji uwzględniający kolejność prac oraz ograniczenia przyrodniczo – środowiskowe wskazane w decyzji RDOŚ i GDOŚ, 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
|  | 2.7. | Projekt budowlany wraz ze złożeniem wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obejmujący **budowę układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą**, 5 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
| 3. | **Dokumentacja projektowa obejmująca budowę pozostałej infrastruktury technicznej objętej przedmiotem zamówienia** | |  |
| 3.1. | Uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę. |  |
| 3.2. | Przedmiary robót, 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
| 3.2. | Kosztorysy inwestorskie, 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
| 3.4. | Tabele elementów rozliczeniowych dla każdej z branż, 3 egz. w formie papierowej i egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
| 3.5. | Specyfikacje techniczne, 3 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny - pendrive. |  |
| 3.6. | Harmonogram realizacji inwestycji uwzględniający kolejność prac oraz ograniczenia przyrodniczo – środowiskowe wskazane w decyzji RDOŚ i GDOŚ, 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
|  | 3.7. | Projekt budowlany wraz ze złożeniem wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obejmujący **budowę pozostałej infrastruktury technicznej objętej przedmiotem zamówienia**, 5 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
| 4. | **Dokumentacja projektowa obejmująca budowę Obiektu Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej** | |  |
| 4.1. | Uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę. |  |
| 4.2. | Przedmiary robót, 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej- nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
| 4.3. | Kosztorysy inwestorskie, 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
| 4.4. | Tabele elementów rozliczeniowych dla każdej z branż, 3 egz. w formie papierowej i egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
| 4.5. | Specyfikacje techniczne, 3 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
| 4.6. | Harmonogram realizacji inwestycji uwzględniający kolejność prac oraz ograniczenia przyrodniczo – środowiskowe wskazane w decyzji RDOŚ i GDOŚ, 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
|  | 4.7. | Projekt budowlany wraz ze złożeniem wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obejmujący **budowę Obiektu Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej**, 5 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. |  |
| 5. | Komplet uzgodnionych notatek ze spotkań okresowych spisanych podczas realizacji Etapu III, 1 komplet w wersji papierowej + 1 komplet w wersji elektronicznej - nośnik elektroniczny – pendrive. | |  |
| 6. | Operaty wodno-prawne wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz późniejszej eksploatacji, w tym na usługę wodną, szczególne korzystanie z wód itp., 3 egz. w formie papierowej i 3 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. | |  |
| 7. | Inwentaryzacje oraz szacunki brakarskie drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji -2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. | |  |
| **Etap IV** | | | | |
| **Lp.** |  | | **Wartość netto** |
|  | Udzielanie na pisemny wniosek Zamawiającego pisemnych wyjaśnień do zgłoszonych wątpliwości dotyczących treści opracowanych dokumentów i ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji w trakcie trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz udział w procedurach kontrolnych i odwoławczych. Raportu z udzielonych wyjaśnień  na pytania złożone w trakcie trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz z udziału w ewentualnych postępowaniach odwoławczych, 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny – pendrive. | |  |
|  | Jednolity tekst Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z dokumentacją projektową i towarzyszącą, 3 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik elektroniczny - pendrive. | |  |