Załącznik nr 7 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Poznaniu pomiędzy:

#### Miastem Poznań, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

#### Regon: 631257822, NIP: 2090001440,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym, a

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną/ym przez:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwaną/ym dalej Wykonawcą.

zwanymi w dalszej części umowy Stronami a każda z osobna Stroną

Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 z późn. zm.), zwaną dalej: pzp.

§ 1
Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pt.: „Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego na potrzeby Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania”, zwane dalej Przedmiotem umowy.

- Przedmiot umowy obejmuje:

- sprzedaż 10 fabrycznie nowych jednostek komputerowych z urządzeniami peryferyjnymi i systemem operacyjnym;

- przeniesienie 6 stacji operatorskich z komisariatów Policji w Poznaniu do nowego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania;

- dostarczenie, instalację, konfigurację i uruchomienie wszystkich przewidzianych 16 stacji operatorskich (sprzedanych 10 oraz przenoszonych 6 urządzeń komputerowych) – w tym wykonanie połączeń urządzeń peryferyjnych w pomieszczeniach oglądu z jednostkami komputerowymi instalowanymi w szafach RACK;

- sprzedaż, dostarczenie, instalację i podłączenie 4 zarządzalnych przełączników sieciowych;

- uzgodnienie warunków prowadzenia prac z administratorami obiektów, w których będą prowadzone prace;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Szczegółowy opis Przedmiotu umowy został określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 4 do umowy z zastrzeżeniem dopuszczalnych zmian określonych w pkt. 4 Opisu przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

§ 2
Zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 6, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także zgodnie z obowiązującymi normami.

- Wykonawca pozyska we własnym zakresie niezbędne informacje, dane i uzgodnienia potrzebne do wykonania Przedmiotu umowy.

- Zamawiający, na żądanie Wykonawcy, udostępni informacje i dane będące w wyłącznej dyspozycji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się udostępnione oraz pozyskane informacje i dane wykorzystać wyłącznie do wykonania Przedmiotu umowy, traktować je jako tajemnicę służbową, nie udostępniać ich osobom i podmiotom, które nie są stronami niniejszej umowy ani wykorzystywać ich przy realizacji zadań na rzecz innych podmiotów.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych obostrzeń pandemicznych. W przypadku niedostosowania się do wyżej wymienionych przepisów przez Wykonawcę, w tym przez osoby wykonujące umowę, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej określonej w § 10 ust.1 pkt. 5).

- Zamawiający przeprowadzi weryfikację zgodności dostarczanych urządzeń z wymaganiami Zamawiającego, zgodnie z pkt 3 Opisu przedmiotu umowy stanowiącego załącznik nr 1. Zamawiający zastrzega, że czas przeznaczony na weryfikację nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.

§ 3
Termin realizacji umowy

- Termin realizacji Przedmiotu umowy, określonego w § 1, strony ustalają następująco:

- Wykonawca zrealizuje Przedmiot umowy, określony w § 1 w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy (z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu).

- Wykonawca najpóźniej w dniu …………….………. roku zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie prac i gotowość do odbioru końcowego oraz przekaże dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 12.

- W sytuacjach szczególnych, nie wynikających z winy Wykonawcy, wymagających wstrzymania realizacji prac ze względu na wystąpienie okoliczności, opisanych w § 14 ust. 1, dopuszcza się dokonywanie zmian terminu realizacji Przedmiotu umowy.

- Warunkiem zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, o czym mowa w ust. 2, jest należyte udokumentowanie przez Wykonawcę przyczyn powstania i czasu trwania opóźnienia lub przerwy nie będącej zwłoką.

- Termin wskazany w ustępie 1 pkt 1 dotyczy wykonania przedmiotu umowy. Odbiór przedmiotu umowy nie wlicza się do powyższego terminu. Odbiór przedmiotu umowy będzie następował zgodnie z § 9 umowy.

§ 4
Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie całego Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, według oferty w kwocie:

- ............................................ złotych netto, (słownie:  ...................................................)

- ............................................ złotych VAT, (słownie: .....................................................)

- ............................................ złotych brutto, (słownie:  ..................................................)

powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy wynikające z umowy oraz wszelkie koszty związane z realizacją umowy.

- Protokół odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 9 ust. 5, nie zawierający uwag i potwierdzający pełną zgodność wykonania Przedmiotu umowy z Opisem Przedmiotu umowy, złożoną ofertą i przekazaną Zamawiającemu kompletną dokumentacją powykonawczą, o której mowa w § 12, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku i przyjęcia jej przez Zamawiającego.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturę na rzecz Miasta Poznań, Wydział Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 209-000-14-40.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 21 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

- Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku wystawienia faktury elektronicznej Zamawiający przyjmie od Wykonawcy ustrukturyzowane faktury elektroniczne przesłane za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U z 2020 poz.1666 z późn.zm.). Zamawiający upoważnia do odbioru faktury elektronicznej wystawionej zgodnie z niniejszą umową, następującą jednostkę organizacyjną Wydział Obsługi Urzędu Miasta Poznania. Faktura elektroniczna powinna zawierać następujące dane;

NABYWCA;

Miasto Poznań

pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznań

NIP : 2090001440

ODBIORCA;

Wydział Obsługi Urzędu Miasta Poznania

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

GLN 5907459620061

Numer GLN identyfikuje jednostkę organizacyjną zamawiającego upoważnioną do odbioru faktury.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U z 2020 poz.1666 z późn. zm.)

  - Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nr …………………………………..…………. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie oraz na fakturze rachunek rozliczeniowy jest umieszczony na białej liście podatników podatku VAT i umożliwia dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy nie będzie rachunkiem rozliczeniowym i nie został umieszczony na białej liście podatników VAT, Zamawiający informuje Wykonawcę o wstrzymaniu płatności do czasu przedłożenia prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za płatność po terminie określonym 
w umowie spowodowaną brakiem możliwości dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w szczególności związanym z brakiem właściwego rachunku rozliczeniowego na fakturze.  Właściwy dla Wykonawcy Urząd Skarbowy 
to .............………………………………………………………………………………

§ 5
Zabezpieczenie wykonania umowy

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 5% ceny określonej w § 4 ust. 1, wniesione przed podpisaniem umowy, w formie wskazanej przez Wykonawcę zgodnie z art. 450 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, o wartości ………………….. zł.

- 70% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, tj. ………………...…zł zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy, tj. podpisania protokołu odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 9 ust. 5.

- 30% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, tj. …………………… zł, zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji.

- Gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę w formie wskazanej w art. 450 ust. 1 pkt 2 – 5 pzp, w przypadku dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu realizacji określonego w § 3 niniejszej umowy, w sytuacjach wyszczególnionych w § 14 niniejszej umowy oraz w związku z ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia aneksu terminowego do umowy przed jego podpisaniem przekazać Zamawiającemu aneks do przedłożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wydłużający czas trwania zabezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ważność zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez cały okres trwania realizacji umowy. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 pzp.

§ 6
Przedstawiciele do kontaktu

- Za koordynację wykonania Przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialne są następujące osoby:

- .....................................................................	tel. ............................................

e-mail: …………………………………………………..

- .....................................................................	tel. .............................................

e-mail: …………………………………………………..

- .....................................................................	tel. .............................................

e-mail: …………………………………………………..

Wyznaczone osoby mają prawo wglądu na bieżąco w prace Wykonawcy oraz mają prawo dokonywać uzgodnień wykonawczych w granicach udzielonego umocowania.

- Za koordynację wykonania Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialne są następujące osoby:

- .....................................................................	tel. .............................................

e-mail: …………………………………………………..

- .....................................................................	tel. .............................................

e-mail: …………………………………………………..

- .....................................................................	tel. .............................................

e-mail: …………………………………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu stały wgląd w prace pozostające w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, w szczególności umożliwić osobom, o których mowa w ust. 1, zapoznanie się z dowolnymi fragmentami wykonanego Przedmiotu umowy, w celu systematycznego składania uwag i wniosków.

- Strony, w szczególności osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, zobowiązują się do odbywania systematycznych spotkań, to znaczy co najmniej raz w tygodniu podczas realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, w celu zapoznania się Zamawiającego z bieżącym postępem prac realizowanych przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu umowy oraz umożliwienia Zamawiającemu składania uwag i wniosków. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udzielić pisemnych informacji związanych z postępem prac.

§ 7
Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu umowy podwykonawcom.

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez podwykonawcę: ……………… (nazwa adres) w następującym zakresie: …………..…. (jeżeli dotyczy).

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o zmianie podwykonawcy, zatrudnieniu dodatkowego podwykonawcy lub zmianie zakresu prac powierzonych podwykonawcy.

- W przypadku powierzenia wykonania części Przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte ich wykonanie, jak również za dokonanie rozliczenia z tymi podmiotami oraz odpowiada za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, tak jak za działania własne..

- Jeżeli, zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio.

§ 8
Prawa autorskie

- Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych, osobistych i praw zależnych do materiałów będących Przedmiotem umowy, w tym wszelkich procedur i dokumentów projektowych (dalej: „Utwory”), w szczególności nieograniczonego prawa do korzystania w pełnym zakresie z Utworów i ich opracowań na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, jak i rozporządzania Utworami i ich opracowaniami bez ograniczeń.

- Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby korzystanie z Utworów, ich opracowań, oraz rozporządzanie nimi nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Wykonawcy oraz zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było przez Wykonawcę traktowane jako naruszenie praw osobistych.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 6 umowy, jest objęty prawem autorskim.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa z chwilą odbioru Przedmiotu umowy (i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie) wszelkie zbywalne majątkowe prawa autorskie i majątkowe do Utworów powstałych w ramach realizacji Przedmiotu umowy, wszelkich rezultatów umowy, w tym do wszelkich stworzonych w ramach wykonywania umowy opracowań, tekstów, materiałów o charakterze graficznym, pozostałych materiałów oraz ich projektów, bez ograniczeń co do czasu, terytorium, liczby egzemplarzy, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy a w szczególności:

  - rozpowszechniania, powielania, wprowadzania zmian, przenoszenia na inne nośniki informacji w tym na płyty DVD, wykorzystania na potrzeby publiczne przez Zamawiającego,

  - utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - obrotu egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

  - rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt c - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

  - wprowadzania zmian i wykorzystania do realizacji kolejnych etapów remontu, modernizacji, rozbudowy i budowy,

  - w zakresie wykonywania praw zależnych - prawo wykonywania przez Zamawiającego praw zależnych (w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 20219 r., poz. 1062 z późn. zm.) do wszelkich opracowań Utworów, w tym prawo nieograniczonego dalszego zezwalania podmiotom trzecim na korzystanie z Utworów, jak i upoważnienia podmiotów trzecich do dalszego wyrażania zgody na zezwalanie na korzystanie z zależnych praw autorskich do Utworów.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa z chwilą odbioru Przedmiotu umowy i bez dodatkowych opłat, prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do rezultatów umowy w zakresie opisanym powyżej. Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat lub wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w utworach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie umowy.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których rezultaty umowy zostały utrwalone.

- Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wykonane przez niego Utwory będą oryginalne i w żadnym wypadku nie będą naruszać autorskich praw osobistych majątkowych osób trzecich, a także znaków handlowych i towarowych, patentów, know – how i innych praw chronionych osób trzecich. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich, o których mowa powyżej. W przypadku, gdy korzystanie przez Zamawiającego z Utworów, wiązać się będzie z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, związanymi z naruszeniem przysługujących im praw, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego przedsięwziąć wszelkie kroki mające na celu rozwiązanie sporu z taką osobą trzecią i umożliwienie Zamawiającemu dalszego niezakłóconego korzystania z Utworów w sposób określony w niniejszej umowie. Ponadto w razie poniesienia przez Zamawiającego jakiejkolwiek szkody w związku z roszczeniami osób trzecich związanymi z naruszeniem praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z Utworów, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody na rzecz Zamawiającego w pełnej wysokości.

§ 9
Odbiór końcowy

- Odbioru końcowego Przedmiotu umowy dokona komisja, składająca się z przedstawicieli Stron, w składzie wyznaczonym przez Strony, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia realizacji Przedmiotu umowy i przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 12.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, będzie protokół odbioru końcowego wraz z załącznikiem, zawierającym szczegółowy wykaz dostarczonego i zainstalowanego sprzętu i urządzeń, oraz wykonanych usług wraz z cenami jednostkowymi (opracowany według załącznika nr 2 do umowy), podpisany przez osoby reprezentujące Wykonawcę i Zamawiającego.

- Wykonawca w terminie do 7 dni kalendarzowych, od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego, usunie usterki, wady i niezgodności stwierdzone podczas odbioru końcowego oraz zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru ostatecznego.

- Odbioru ostatecznego prac dokona komisja, składająca się z przedstawicieli Stron, w składzie wyznaczonym przez Strony, w terminie do 7 dni kalendarzowych po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego.

- Dokumentem potwierdzającym odbiór Przedmiotu umowy po usunięciu przez Wykonawcę usterek, wad i niezgodności jest protokół odbioru ostatecznego. Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 2, stanowi protokół odbioru ostatecznego – w przypadku nie stwierdzenia wad i usterek.

- Jeżeli w toku czynności odbioru ostatecznego stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający rozpocznie naliczanie Wykonawcy kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt 3, poczynając od dnia sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego z uwagami.

§ 10
Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

  - 20% wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,

  - 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakończenia realizacji Przedmiotu umowy wynikającego z § 3,

  - 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym z uwagami;

  - w przypadku niezachowania ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 16, w wysokości 1 000,00 zł, za każdy dzień braku posiadania ważnego ubezpieczenia.

  - za każdy przypadek niewywiązania się z nakazu opisanego w §2 ust. 5 - w wysokości 100,00 zł za każdorazowe potwierdzone notatką stwierdzenie naruszenia nakazu w odniesieniu do każdego pracownika

- W wypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- W okresie udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 3, za każdy dzień zwłoki 
w stosunku do terminu określonego w § 13 ust. 3.

- Maksymalna wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę z tytułów wymienionych w ust. 1 pkt.2-5  nie przekroczy wartości 20% całkowitego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1.

- W przypadku kiedy naliczona przez Zamawiającego wysokość kar umownych przekroczy 20% całkowitego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną określona w ust. 1 pkt.1. Zapis § 11 ust. 5 – 9 umowy stosuje się odpowiednio.

§ 11
Odstąpienie

- W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczanych urządzeń, weryfikowanych zgodnie z  § 2 ust. 6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- W przypadku przekroczenia czasu, o którym mowa  § 2 ust. 6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- W przypadku zwłoki dłuższej niż 14 dni w wykonaniu Przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu wykonania umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Prawo odstąpienia od umowy Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach odstąpienie to uzasadniających.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół wykonanych dostaw i usług według stanu na dzień odstąpienia od umowy, który po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 1 lub ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia faktycznego 
i prawnego.

- Strony mogą także odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 12
Dokumentacja powykonawcza

- Wykonawca zobowiązuje się, w ramach niniejszej umowy, że opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, wykonaną zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik nr 1.

- Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą przekaże Zamawiającemu szczegółowy wykaz dostarczonego i zainstalowanego sprzętu i urządzeń, oraz wykonanych usług wraz z cenami jednostkowymi według załącznika nr 2 do umowy.

- Dokumentację powykonawczą Wykonawca sporządzi w języku polskim (również dokumentacja jakościowa powinna być sporządzona w języku polskim), w trzech wydrukowanych i spiętych egzemplarzach, oraz dodatkowo w jednym egzemplarzu w języku polskim na dowolnego typu nośnikach optycznych, tj. CD lub DVD.

- Wykonawca sporządzoną i w pełni kompletną dokumentację powykonawczą przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia Przedmiotu umowy do odbioru końcowego, celem zapoznania się z nią Zamawiającego przed dokonaniem odbioru. Nie przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę w dniu zgłoszenia Przedmiotu umowy do odbioru końcowego będzie skutkowało odmową ze strony Zamawiającego przyjęcia przedmiotowego zgłoszenia i rozpoczęciem naliczania kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2.

§ 13
Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany Przedmiot umowy na okres ........ miesięcy (*zgodnie z ofertą), licząc od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 9 ust. 5.

- W okresie obowiązywania gwarancji, w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad Przedmiotu umowy, w terminie określonym w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni przyjmowanie telefonicznie lub poprzez e-mail, zgłoszeń o awarii przez 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia każdego uszkodzenia zgłoszonego przez Zamawiającego w ciągu …..  godzin (*zgodnie z ofertą)  od chwili zgłoszenia awarii.

  - Jeżeli naprawa uszkodzonego sprzętu nie będzie możliwa w terminie opisanym w ust. 3 pkt 1, Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze, funkcjonalnie zgodne z urządzeniem będącym w naprawie. Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze w czasie określonym w ust. 3 pkt 1.

- Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji o jakiej mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i braki w dokumentacji będącej przedmiotem umowy.

- Upływ terminów udzielonej gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady lub braki, jeżeli Zamawiający zawiadomił o nich przed upływem tych terminów.

§ 14
Zmiana terminu realizacji umowy

- Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy o czas opóźnienia lub przerwy, w następujących przypadkach:

  - gdy opóźnienie w realizacji Przedmiotu umowy spowodowane jest nałożeniem na Wykonawcę ograniczeń w wykonywaniu prac, wynika ze zmiany wcześniej uzgodnionych z administratorem obiektów warunków prowadzenia prac. Opóźnienie w takim przypadku nie może być dłuższe niż 30 dni kalendarzowych.

  - gdy opóźnienie w realizacji Przedmiotu umowy spowodowane jest niewłaściwym działaniem dostarczanego oprogramowania, wynikającym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i prowadzonych przez Wykonawcę prac integracyjnych, a wymagające wprowadzenia zmian w kodzie programu przez jego producenta. Opóźnienie w takim przypadku nie może być dłuższe niż 30 dni kalendarzowych.

  - gdy opóźnienie w realizacji Przedmiotu umowy spowodowane jest niewłaściwym działaniem dostarczonych urządzeń, na skutek wykrycia wady fabrycznej produktu lub wady oprogramowania układowego, wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i prowadzonych przez Wykonawcę prac integracyjnych, a wymagające ingerencji producenta urządzenia. Opóźnienie w takim przypadku nie może być dłuższe niż 30 dni kalendarzowych.

- Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jeżeli Wykonawca wykaże we wniosku o zmianę wpływ danego czynnika na realizację Przedmiotu umowy. Termin realizacji Przedmiotu umowy może zostać wówczas zmieniony o czas opóźnienia lub przerwy niezbędnej do usunięcia przeszkody w pracach.

- Zmiany lub uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu i muszą być akceptowane przez obie Strony.

§ 15
Odpowiedzialność i siła wyższa

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego, jeśli wskutek jakiegokolwiek zawinionego działania lub czynu łamiącego postanowienia niniejszej umowy, Zmawiający zostanie narażony na szkodę lub roszczenie osób trzecich. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim (co skutkuje roszczeniami tych osób wobec Zamawiającego) przy wykonywaniu niniejszej umowy lub w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, jak za swoje własne działania i zaniechania.

- Niezależnie od postanowień umowy Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej.

- Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu siły wyższej oraz jej przewidywanym wpływie na realizację Przedmiotu umowy w najszybszym, możliwym terminie. Wykonawca powinien przedstawić propozycję rozwiązań (w tym środków zaradczych), jakie powinny zostać zastosowane w związku z zaistnieniem siły wyższej.

- Zamawiający ustosunkowuje się niezwłocznie do stanowiska Wykonawcy, wskazanego w ust. 4 powyżej.

§ 16

Ubezpieczenie

Wykonawca na czas realizacji umowy jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas lub będące skutkiem prac objętych umową, na kwotę minimum 250 000,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub równowartości tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia.

§ 17

Przetwarzanie danych osobowych

1.	Dane osobowe reprezentantów Stron będą przetwarzane w celu wykonania umowy.

2.	Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób dedykowanych do realizacji Umowy i zobowiązuje się udostępnić je Stronom umowy, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do jej realizacji, w tym dla zapewniania sprawnej komunikacji pomiędzy Stronami.

3.	Dane, o których mowa w punkcie poprzedzającym, w zależności od rodzaju współpracy, mogą obejmować: imię i nazwisko pracownika, zakład pracy, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) oraz dane zawarte w dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie zawodowe.

4.	Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować tzw. obowiązek informacyjny administratora wobec ww. osób, których dane udostępnione zostały Stronom w celu realizacji Umowy, poprzez zapoznanie ich z informacjami, o których mowa w art. 14 RODO (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5.	Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego znajdują się pod adresem: https://www.poznan.pl/klauzuladlakontrahenta/.

6.	Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę znajdują się pod adresem: ………………….

§ 18

Informacja publiczna

Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy ciążącego na Zamawiającym obowiązku ujawnienia informacji na temat treści niniejszej umowy (w tym imienia i nazwiska Wykonawcy) w ramach realizacji dostępu do informacji publicznej, m.in. poprzez zamieszczenie tego rodzaju informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania (w Rejestrze Umów).

§ 19

Wymagania dotyczące elektromobilności

1.   Wykonawca oświadcza, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Zamawiającego będzie dysponował odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, pozwalającym na spełnienie postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 110 ze zm). (dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego), o ile wykonanie zadania publicznego wymaga dysponowania pojazdami samochodowymi.

2.    Wykonawca oświadcza, iż wykonywanie przedmiotu umowy wymaga/nie wymaga* od niego dysponowania pojazdami samochodowymi w rozumieniu wskazanym w ust. 1 powyżej i Wykonawca* do realizacji zadania będzie się posługiwać następującą liczbą pojazdów samochodowych ________________,  z czego ________________________ pojazdów samochodowych to pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziemnym. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego w drodze pisemnej lub wiadomości elektronicznej w przypadku zmiany stanu faktycznego w tym zakresie.

* Niewłaściwe skreślić.

§ 20
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie unormowanych umową, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.2. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją umowy Strony umowy poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu w Poznaniu. 3. Zmiany umowy oraz wszelkie uzupełnienia jej treści wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w umowie pod rygorem uznania, że doręczenie pod adres ostatnio wskazany przez Stronę uznaje się za skuteczne.

Adresy do doręczeń:

Wykonawcy: 	……………………………………………………………………..……..,

Zamawiającego:	Miasto Poznań, Wydział Obsługi Urzędu,

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

4. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron.

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

- Opis przedmiotu umowy.

- Wykaz podstawowego dostarczanego sprzętu i oprogramowania

- Formularz ofertowy.

- Dokumentacja projektowa.

# WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

……………………….							……………………….

Data i podpis								Data i podpis