**WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 8**

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**UMOWA**

**WD/TP/250407/1/…**

W dniu **…………………………**w Katowicach

pomiędzy: **ZARZĄDEM DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH**

**ul. Lechicka 24 40-609 Katowice**

**NIP 9542295953 REGON 276303005**

zwanym dalej „Zamawiającym” / Zamawiającego reprezentuje:

Pan ......................................

a **……………………………………………………………………..…………**

**ul. ……………... ..………………..**

**NIP ……………..…. REGON ……………..…. KRS ……………..….**

zwanym dalej „Wykonawcą” / Wykonawcę reprezentuje:

Pan/i ......................................

*w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym*

**została zawarta umowa o następującej treści:**

**§ 1**

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:

**WYKONANIA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH, PRZEGLĄDÓW PIĘCIOLETNICH ORAZ PRZEPROWADZENIE PATROLOWANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA TRZY CZĘŚCI:**

**CZĘŚĆ I:** DROGI WOJEWÓDZKIE W POWIATACH: CZĘSTOCHOWSKIM, KŁOBUCKIM, MYSZKOWSKIM I ZAWIERCIAŃSKIM;

**CZĘŚĆ II:** DROGI WOJEWÓDZKIE W POWIATACH: GLIWICKIM, LUBLINIECKIM, TARNOGÓRSKIM, BĘDZIŃSKIM, RYBNICKIM, RACIBORSKIM, WODZISŁAWSKIM I MIKOŁOWSKIM;

**CZĘŚĆ III:** DROGI WOJEWÓDZKIE W POWIATACH: BIELSKIM, BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM, CIESZYŃSKIM, PSZCZYŃSKIM I ŻYWIECKIM.

**§ 2**

Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są:

* Warunki Umowne;
* Opis Przedmiotu Zamówienia;
* Formularz Ofertowy;
* Wycena ofertowa;
* Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty;
* Inne dokumenty jeśli wystąpiły w postępowaniu.

**§ 3**

* 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy i dostarczyć Zamawiającemu w ilościach zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ, w terminie: **do dnia 31.12.2026 r.** z tym, że

1. przeglądy roczne dróg wraz z protokołami rocznymi dla każdej drogi wojewódzkiej w danej części należy wykonać w terminie **do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem zaoferowanego terminu skrócenia w Formularzu ofertowym, tj. …………….dni kalendarzowych;**
2. przeglądy pięcioletnie dla każdej drogi wojewódzkiej w danej części, należy przeprowadzić **do końca III kwartału 2026 roku**.
   1. Prace wynikające z niniejszej Umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców w zakresie określonym w Formularzu Ofertowym.
   2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.
   3. Część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć: podmiotom, udostępniającym zasoby, zgodnie zdeklaracją zawartą w Formularzu Ofertowym: ……………………………………………………………………….....................

(nazwa firmy: .....................................................................................................).

**§ 4**

1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za rzeczywiście wykonany zakres prac, zawarty w Wycenie ofertowej, tj. do kwoty, (netto) ……………………………………. **zł** powiększonej o podatek VAT, jednak wynagrodzenie to nie będzie większe niż cena wskazana w Formularzu Ofertowym tj. (brutto) …................................. **zł**

Powyższe wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w Formularzu Ofertowym, które jest ujęte na „białej liście”:

**Nazwa Banku: …………………………………………..**

**Numer rachunku: …………………………………………….**

**Powyższe wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy*.***

1a. Kwota na potrzeby waloryzacji może wynieść maksymalnie **…………..zł brutto.**

1. Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego.
2. Zamawiający zapłaci fakturę przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty jej otrzymania. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Pod pojęciem faktury rozumie się fakturę VAT jak i rachunek.
3. Podstawą do wystawienia faktury jest zestawienie rzeczywiście wykonanego zakresu prac oraz ich cen zawartych w Formularzu Wyceny i protokół odbioru podpisany przez Przedstawiciela ze strony Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że:
   * 1. spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty uprawniające go do wykonania przedmiotu Umowy (o ile wymagają tego przepisy prawa),
     2. posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki, potrzebne do rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
6. realizacji przedmiot zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z postanowieniami złożonej Oferty; Wykonawca będzie wykonywał obowiązki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
7. informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację przedmiotu Umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu Umowy, niezwłocznie po ich wystąpieniu,
8. udzielania każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu Umowy; Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na każdym etapie; w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu Umowy bądź odniesienia się do wniesionych zastrzeżeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego od ich zgłoszenia,
9. zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami szczególnymi w zakresie działalności gospodarczej.
10. Faktury wystawiane na rzecz Zamawiającego jako nabywcy tych faktur winny być wystawione (wg jednego z poniższych wariantów) na:

**Wariant I**

Województwo Śląskie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice NIP 954-277-00-64

**Wariant II**

Nabywca: Województwo Śląskie

ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice NIP 954-277-00-64

Odbiorca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

1. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana:

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec odpowiednim zmianom.

1. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany, określonej w ust. 8 wraz z propozycją nowego wynagrodzenia. Propozycja Wykonawcy powinna być potwierdzona stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do Umowy.
2. Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (split payment), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
3. Szczegółowe uregulowania, dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja wynagrodzenia), określają postanowienia Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Warunków Umownych.
4. Faktury VAT należy przesłać na adres: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, a w przypadku e-faktury przesłanej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy poniższych danych:

Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP,

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542295953

Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze.

**§ 5**

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy, na mocy postanowień niniejszej Umowy, do współpracy nad realizacją Umowy jest Pan/i ……………………………………………
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego, na mocy postanowień niniejszej Umowy, do współpracy nad realizacją Umowy jest Pan/Pani ………………………………………
3. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego nie ma prawa do:
4. podejmowania zobowiązań finansowych związanych z niniejszą umową,

b) zmian postanowień zawartej Umowy

**§ 6**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy.

Rodzaj i zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian określają Warunki Umowne.

1. Zmiany treści Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony.
2. Jedyną osobą, po stronie Zamawiającego, uprawnioną do zmian postanowień zawartej umowy jest Kierownik Zamawiającego.

**§ 7**

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i jednocześnie Wykonawca oświadcza, że na bieżąco będzie wypełniał obowiązki jw. w związku z realizacją zamówienia publicznego objętego niniejszą umową.

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 2016 r. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. z 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE L. 2021 r. Nr 74).

**§ 8**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy:

- Kodeks cywilny- KC,

- Prawo budowlane – PB,

- o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAIPP.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 2016 r. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE L. 2021 r. Nr 74).

**§ 9**

1. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień Umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć na drodze polubownej, co w żadnym przypadku nie oznacza zapisu na sąd polubowny.
2. W przypadku gdy osiągnięcie porozumienia w myśl postanowień ust. 1 nie następuje, wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przed właściwym rzeczowo sądem powszechnym w Katowicach.

**§ 10**

Umowę niniejszą sporządzono w **4 jednobrzmiących egzemplarzach**, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego i **1** egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

**WARUNKI UMOWNE**

**Ustala się następujące Warunki Umowne:**

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

1. Umowa jest zawierana i realizowana w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich.

3. Językiem dokumentów i porozumiewania się będzie język polski.

4. Obowiązuje następująca kolejność pierwszeństwa dokumentów:

a) Umowa wraz z Warunkami Umownymi,

b) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w tym:

* + Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), wyjaśnienia, zmiany treści SWZ (o ile wystąpiły),

c) Oferta Wykonawcy.

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w ww. dokumentach znajduje się jakakolwiek sprzeczność lub rozbieżność to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie stanowiska, biorąc pod uwagę kolejność pierwszeństwa dokumentów jw.

5. Ilekroć w niniejszej Umowie i Warunkach Umownych jest mowa o „dniach roboczych” – należy przez to rozumieć wszystkie inne dni niż ustawowo wolne od pracy i soboty.

6. Wykonawca jest zobowiązany do:

1. wykonania usług ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
2. wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
3. realizacji usług przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
4. przestrzegania przepisów bhp, p. poż. i ochrony środowiska, przy realizacji przedmiotu zamówienia,
5. usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Zamawiający jest zobowiązany do:

1. przekazania Wykonawcy dokumentacji niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia,
2. udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego pisemne wystąpienia w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia.

**§ 2**

**Obowiązki stron**

1. Strony zobowiązane są do:
   1. współdziałania w realizacji przedmiotu zamówienia,
   2. wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach, w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do:
   1. wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami i zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia,
   2. wykonania dokumentacji, nie ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, jeżeli potrzeba ich wykonania będzie wynikać z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających. Protokół ustaleń w tym zakresie zawarty pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowi podstawę wprowadzenia zmian do Umowy,
   3. uzyskania opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa,
   4. zawiadomienia Zamawiającego, z wyprzedzeniem co najmniej trzydniowym, o terminie przekazania przedmiotu umowy,
   5. usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający jest zobowiązany do:
   1. przekazania za potwierdzeniem na pisemne wystąpienie Wykonawcy dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego, związanej z ewidencją dróg i obiektów mostowych w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia wystąpienia Wykonawcy.

**§ 3**

**Odbiór przedmiotu zamówienia**

* 1. Wykonawca będzie składał raporty zgodnie z wymaganiami opisanymi do ich sporządzenia w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
  2. Zamawiający – po otrzymaniu raportów, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia potwierdza ich otrzymanie, a następnie przystępuje do czynności odbioru zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia, albo zwróci je wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru.
  3. Jeżeli Zamawiający nie odbierze (w formie protokołu odbioru) przekazanych raportów w ciągu 14 dni roboczych i nie zawiadomi Wykonawcy o przyczynach nieodebrania raportów, Wykonawca może jednostronnie stwierdzić na piśmie, że data wykonania i odbioru przypada po upływie 14 dni roboczych od daty przekazania przedmiotu zamówienia.
  4. Wykonawca wykona uzupełnienie lub poprawi nienależycie wykonany raport na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  5. Nienależytym wykonaniem Umowy jest:

- niewykonanie pełnego zakresu objętego przedmiotem zamówienia określonym w Umowie,

- wykonanie Umowy z opóźnieniem w stosunku do terminu umownego,

- wykonanie dokumentacji, o której mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub jej części w wadliwy sposób uniemożliwiający jej wykorzystanie.

**§ 4**

**Kary umowne**

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej z tytułu:
2. zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy dla całości zadania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3. zwłoki w usunięciu wad – wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad,
4. niewykonania Umowy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy,
5. odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy,
6. za niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych do wykonania zgodnie z Umową, a w szczególności Opisem przedmiotu zamówienia – za każdy taki przypadek – w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy,
7. za niewykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, zgodnie z treścią Oferty - za każdy taki przypadek – w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.
8. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust 5 ustawy PZP – w wysokości 100% niezapłaconej należności brutto;
9. z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust 5 ustawy PZP - w wysokości 0,5% niezapłaconej należności brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
10. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 100% niezapłaconej należności brutto;
11. z tytułu niedotrzymania deklarowanego terminu wykonania przeglądu rocznego wraz z przekazaniem protokołów rocznych w wysokości 1 500 zł za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki dla danej drogi;
12. z tytułu niedotrzymania deklarowanego czasu przybycia na miejsce wyjazdu interwencyjnego dla zgłoszenia w wysokości 1 000zł za każdy taki przypadek;
13. z tytułu niedotrzymania wymaganego terminu (90 dni) wykonania przeglądu rocznego wraz z przekazaniem protokołów rocznych w wysokości 1 500 zł za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki dla danej drogi;
14. z tytułu nie wykonania objazdu całości drogi z przyczyn Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 1 500zł za każdy taki przypadek;
15. z tytułu nie podjęcie działań interwencyjnych na zgłoszenie Zamawiającego, zamawiający obciąży karą w wysokości 1 500 zł.
16. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłacenia kary umownej z tytułu nie wywiązania się przez Zamawiającego z obowiązków wskazanych w Umowie - w wysokości 100,00 złotych za każdy taki przypadek.
17. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 (z zastrzeżeniem zdania jn.) nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Powyższy limit nie dotyczy przypadków określonych w ust. 1 g) i i). Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.
18. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania, wystawionej przez Zamawiającego, noty księgowej zawierającej żądanie zapłaty kar.
19. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje jego szkód, w tym utraconych korzyści.
21. Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie faktury, liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.
22. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio do Zamawiającego.

**§ 5**

**Rodzaj i zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy**

* + - 1. **Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:**
  1. ZMIANY OGÓLNE

1. Możliwa jest:
   1. zmiana adresu/siedziby/ nawę firmy Zamawiającego/Wykonawcy,
   2. zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
   3. zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki,
   4. zmiana numeru konta Wykonawcy,
   5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
   6. zmiana stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
2. Wykonawcę może zastąpić nowy wykonawca – w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit. b) i c) ustawy PZP.
   1. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY
3. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:
   1. przekazanie odpowiednich dokumentów.
4. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie prac, ze względu na:
   * 1. przedłużenie procedury udzielenia zamówienia, poza pierwotny termin związania ofertą,
     2. zmiany stanu prawnego,
     3. realizację dodatkowych usług, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP.
5. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
   1. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE

Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:

* + 1. ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego,
    2. realizacją dodatkowych usług, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP,
    3. ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
    4. okolicznościami opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
    5. ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy.
       1. **Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:**

1. Sposób inicjowania zmian:
2. Zamawiający:
   1. wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
   2. wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany.
3. Osoby występujące po stronie Zamawiającego:
4. wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.
5. Wykonawca:
   1. wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.
6. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego.
7. W rezultacie dokonania czynności opisanych w ust. 1 i ust. 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

**§ 6**

**Odstąpienie i rozwiązanie umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy na zasadach określonych w art. 456 ustawy PZP.

2. Zamawiający może od umowy odstąpić w każdym czasie. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego.

3. Jeżeli Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia, tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:
   1. w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie wpostępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2015 r. poz. 149, 98, 1544 i 1629),
   2. stwierdzono wady opracowania, których Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie, uniemożliwiające jego wykorzystanie,
2. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresy wypowiedzenia jeżeli:
   1. Wykonawca nienależycie wykonuje umowę,
   2. zaistnieją okoliczności niezależne od Zamawiającego.
3. Wykonawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:
   1. Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązywać się z zobowiązań umownych, w szczególności finansowych,
   2. Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu zamówienia, bez uzasadnionych przyczyn.

**§ 7**

**Ubezpieczenie Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się, począwszy od daty podpisania Umowy do daty upływu terminu  gwarancji, że będzie ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej umownej i deliktowej, z zastrzeżeniem ust. 2 w związku z wykonaniem Umowy na sumę: **200 000,00 zł**; (dla każdej z części zamówienia)
   * 1. w razie podlimitu na 1 szkodę lub sumę ubezpieczenia – na sumę nie mniejszą niż 20% zamówienia.
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno także obejmować swym zakresem szkody osobowe, szkody w rzeczy (rzeczowe) oraz szkody pośrednie w związku z wykonaniem Umowy, z wyłączeniem siły wyższej.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy udokumentowania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 oraz ust. 2.
4. Nie wykonanie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w punktach poprzedzających stanowi podstawę odstąpienia od Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

**§ 8**

**Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów**

* + 1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy, zgodnie z art. 445 ustawy PZP.
    2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji.
    3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich usług w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.
    4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.
    5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części usług wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.
    6. W przypadku braku należycie umocowanego Lidera Konsorcjum, Zamawiający może dokonać zapłaty na rzecz któregokolwiek z członków Konsorcjum, a przez zaspokojenie któregokolwiek z członków Konsorcjum dług Zamawiającego wygasa względem wszystkich (solidarność wierzycieli).
    7. W przypadku realizacji Umowy przez Konsorcjum, wraz z fakturą należy przedstawić zakres oraz wartość usług wykonanych przez danego członka konsorcjum.

**§ 9**

**Waloryzacja**

W związku z zapisami art. 439 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Waloryzacji będą podlegać kwoty należne Wykonawcy z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy, które zostały złożone przez Wykonawcę celem odbioru przez Zamawiającego w terminie po zaistnieniu przesłanek do waloryzacji i co, do których Zamawiający dokonał odbioru (wartość waloryzacji liczona będzie na dzień złożenia części przedmiotu umowy Zamawiającemu celem odbioru).

Wartość waloryzacji będzie wyliczana według wzoru:

**WZ = (W x A)/100**

gdzie:

**WZ** - wielkość zmiany wartości poszczególnych części usługi wynikających z OPZ wyrażona w procentach,

**W** - wynagrodzenie netto za poszczególne części usługi wykonane i złożone przez Wykonawcę po zaistnieniu przesłanek do waloryzacji i co do których Zamawiający dokonał odbioru

**A** - wielkość zmiany (wyrażona w procentach) wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w okresie od daty odniesienia (data o 14 dni wcześniejsza niż data wyznaczona na złożenie oferty w postępowaniu na udzielenie zamówienia) do dnia wyliczenia waloryzacji za część przedmiotu umowy, co, do których Zamawiający dokonał odbioru.

Informacje znajdują się na stronie internetowej: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy- zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-pazdzierniku-2024-roku,3,155.html#archive

Uwzględniając opóźnione publikowanie wskaźników GUS Wykonawca będzie dokonywał waloryzacji zgodnie z powyższymi zasadami za wykonane części przedmiotu umowy do dnia odbioru końcowego i do tego dnia niezwaloryzowane. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktur obejmujących waloryzację części przedmiotu umowy już po dokonaniu odbioru końcowego.

W przypadku, gdy w/w wskaźnik przestał być dostępny zastosowanie znajdzie inny najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS. Łączna wartość korekty wynikająca z w/w waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10% kwoty brutto wartości umowy. Przez łączną wartość korekt, o której mowa wyżej należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia.

**§ 10**

**Postanowienia końcowe**

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności.
2. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją Umowy będą kierować na dane adresowe wskazane w niniejszej Umowie. W przypadku zmiany danych adresowych każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę. W razie zaniedbania obowiązku określonego w zdaniu poprzednim, doręczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uważa się za skuteczne.
3. Rysunki, opisy i inne dokumenty, sporządzone przez Wykonawcę w związku z Umową przeznaczone są wyłącznie do użytku do realizacji określonego zadania.
4. Wniesienie lub rozesłanie opracowania do właściwych organów administracji nie będzie traktowane jako publikacja naruszająca zastrzeżone prawa Wykonawcy – autorów.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**